|  |
| --- |
|  |
| Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi Arazi Edinim Planı  Kasım 2020 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | SRM Danışmanlık | 11/18/20 | DSİ | |

[Yönetici Özeti 5](#_Toc49265532)

[Tanımlar 9](#_Toc49265533)

[Kısaltmalar 11](#_Toc49265534)

[Tablo ve Şekiller Listesi 12](#_Toc49265535)

[1. Giriş 15](#_Toc49265536)

[1.1. AEP Amaç ve Hedefleri 15](#_Toc49265537)

[1.2. Projenin Tanıtımı 15](#_Toc49265538)

[1.3. Atabey Sulama Birliği’nin Tanıtımı 17](#_Toc49265539)

[1.4. Projenin Etki Alanı ve İlgili Arazi Edinimi 17](#_Toc49265540)

[1.5. Yöntem 19](#_Toc49265541)

[1.6. Kısıtlar 23](#_Toc49265542)

[1.7. Takip Edilecek Arazi Edinimi Süreci 23](#_Toc49265543)

[2. Sosyo-Ekonomik Mevcut Durum 26](#_Toc49265544)

[2.1. Demografi 26](#_Toc49265545)

[2.2. Eğitim, Sağlık, Altyapı 31](#_Toc49265546)

[2.3. Gelir Kaynakları ve Giderler 32](#_Toc49265547)

[2.3.1. Gelir Kaynakları 36](#_Toc49265548)

[2.3.2. Giderler 38](#_Toc49265549)

[2.4. Tarımsal Faaliyetler ve Arazi Kullanımı 39](#_Toc49265550)

[2.4.1. Tarım 42](#_Toc49265551)

[2.4.2. Hayvancılık 47](#_Toc49265552)

[2.5. Örgütlenme 53](#_Toc49265553)

[2.5.1. Sulama Birliği 55](#_Toc49265554)

[2.6. Hassas Gruplar ve Sosyal Yardım Destekleri 57](#_Toc49265555)

[2.6.1. Hassas Gruplar 57](#_Toc49265556)

[2.6.2. Sosyal Yardım Destekleri 57](#_Toc49265557)

[3. Potansiyel Etkiler 59](#_Toc49265558)

[3.1. Proje Etkilerinin Tanımlanması 59](#_Toc49265559)

[3.2. Arazi Edinimi Etkisi 59](#_Toc49265560)

[3.2.1. Etkilenen Arazi Türleri 59](#_Toc49265561)

[3.2.2. Edinim Şekline ve Etkinin Süresine Göre Şahıs Parselleri 60](#_Toc49265562)

[3.2.3. Diğer Parseller Üzerindeki Arazi Edinimi Etkisi 62](#_Toc49265563)

[3.2.3. Etkilenen Arsa Niteliğindeki Araziler 63](#_Toc49265564)

[3.2.4. Anket Sonuçlarına Göre Arazi Edinimi Etkisi 63](#_Toc49265565)

[3.2.5. Parselinin % 100’ü Kamulaştırmadan Etkilenen Hanelerin Durumu 64](#_Toc49265566)

[3.3. Etkilenen Taşınmazlar 65](#_Toc49265567)

[3.4. Etkilenen Ağaçlar 65](#_Toc49265568)

[3.4.1. Etkilenen Şahıs Parsellerindeki Ağaç Sayısı ve Türleri 66](#_Toc49265569)

[3.4.2. Etkilenen Diğer Parsellerdeki Ağaç Sayısı ve Türleri 67](#_Toc49265570)

[3.4.3. Parselin Tamamı Kamulaştırmadan Etkilenen Meyve Bahçelerinin Edinimi Etkisi 67](#_Toc49265571)

[3.5. Paydaşlardan Gelen Bildirimler 68](#_Toc49265572)

[3.5.1. Projeden Etkilenen Yerleşim Muhtarları 68](#_Toc49265573)

[3.5.2. Görüşme Yapılan PEK’ler 68](#_Toc49265574)

[3.5.3. Kurumsal Paydaşlar 69](#_Toc49265575)

[3.6. Projenin Etkileri ve Önerilen Tedbirler 69](#_Toc49265576)

[4. Yasal Çerçeve 74](#_Toc49265577)

[4.1. Ulusal Mevzuat 74](#_Toc49265578)

[4.1.1. Arazi Edinimi ile İlgili Yürürlükteki Ulusal Mevzuat 74](#_Toc49265579)

[4.1.2. İrtifak Hakkına İlişkin Ulusal Mevzuat 75](#_Toc49265580)

[4.1.3. Yürürlükteki Arazi Toplulaştırmasına ilişkin Ulusal Mevzuat 75](#_Toc49265581)

[4.2. Dünya Bankası O.P: 4.12 76](#_Toc49265582)

[4.2.1. Gönülsüz Yeniden Yerleşime İlişkin Dünya Bankası’nın 4.12 No.lu Operasyonel Politikası 76](#_Toc49265583)

[4.3. Boşluk Analizi ve Türk Mevzuatı ile Dünya Bankasının OP 4.12 No.lu Operasyonel Politikasının Uyumlaştırılmasına Yönelik Önlemler 78](#_Toc49265584)

[5. Uygulama, Tazminat ve Diğer Yardımlar 86](#_Toc49265585)

[5.1. Arazi Edinimi Süreci 86](#_Toc49265586)

[5.2. Hak Sahiplerinin Belirlenmesi 87](#_Toc49265587)

[5.3. AEP Uygulanmasına Yönelik Olarak DSİ’nin Sorumlulukları 88](#_Toc49265588)

[5.4. Diğer İlgili Kurumların Bölgedeki Çalışmaları ve İşbirliği Olanakları 91](#_Toc49265589)

[5.5. Etki Azaltma Önlemleri 92](#_Toc49265590)

[5.6. Eşik Tarih (Cut-off date) 93](#_Toc49265591)

[5.7. Hak Sahipliği Matrisi 93](#_Toc49265592)

[6. Değerleme Yöntemi 103](#_Toc49265593)

[6.1. Arazilerde Kıymet Takdiri 103](#_Toc49265594)

[6.2. Arsalarda Kıymet Takdiri 103](#_Toc49265595)

[6.3. Arazi ve Arsalardaki Yapı Değerlemesi 104](#_Toc49265596)

[6.4. Enkaz Bedeli 104](#_Toc49265597)

[6.5. İrtifak Hakkı Bedeli Emsal Mukayesesi 104](#_Toc49265598)

[6.6. Geçici İrtifak Hakkı Bedeli Hesaplaması 105](#_Toc49265599)

[6.7. Daimi İrtifak Hakkı Bedeli Hesaplaması 105](#_Toc49265600)

[6.8. Daimi İrtifak Değer Düşüklüğü Hesaplaması 106](#_Toc49265601)

[6.9. İkame Masraf Bedeli 106](#_Toc49265602)

[6.10. Ağaç Bedelinin Belirlenmesi 106](#_Toc49265603)

[7. İstişare Katılım 107](#_Toc49265604)

[7.1. Gerçekleştirilen Paydaş Katılımı Çalışmaları 107](#_Toc49265605)

[7.2. Paydaş Katılımı İle İlgili Saha Bulguları 108](#_Toc49265606)

[7.3. Projenin İlan ve İstişare Süreci (Disclosure) 109](#_Toc49265607)

[7.3.1. AEP İlan, İstişare ve Geri Bildirim Süreci 110](#_Toc49265608)

[7.4. İç Paydaşların AEP Paydaş Katılım Sorumlulukları 111](#_Toc49265609)

[7.5. AEP Dış Paydaş Katılım Planı 113](#_Toc49265610)

[8. Şikayet Mekanizması 118](#_Toc49265611)

[8.1. Şikayet ve Talep Mekanizması 118](#_Toc49265612)

[8.2. Şikayet ve Talepler İle İlgili Saha Bulguları 120](#_Toc49265613)

[9. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 122](#_Toc49265614)

[10. Bütçe ve İş Planı 128](#_Toc49265615)

[10.1. Bütçe 128](#_Toc49265616)

[10.2. İş Planı 133](#_Toc49265617)

[11. Ekler 135](#_Toc49265618)

[11.1. DSİ Tarafından Yapılacak Hassas Grup Tespitinde Kullanılacak Yöntem 135](#_Toc49265619)

[11.2. Şikayet Başvuru Formu/Kapanış Formu 137](#_Toc49265620)

[11.3. Yerleşimlerin Piyasada Oluşan Arazi Fiyatları 139](#_Toc49265621)

[11.4. Sahadan Fotoğraflar 140](#_Toc49265622)

# Yönetici Özeti

Bu Arazi Edinim Planı (AEP), daha önce açıklanan Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ) belgesinin yapılan saha çalışmaları sonucunda genişletilmiş versiyonudur. AEP’nin kapsamı, Projeden Etkilenen Kişileri (PEK) tanımlamak, sosyo-ekonomik referans bilgilerini sunmak, PEK’lerin projeden kaynaklanan geçim kaynakları üzerindeki etkilerini belirlemek ve geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılmasına özgü program ve destekleri içermektedir. AEP bütçesi ve belirlenen zaman çizelgesinin de dahil olduğu uygulamaya yönelik düzenlemeler de sunulmuştur. Bu AEP işin sözleşmesi gereği birinci kısım için hazırlanmıştır. Kalan kısımların arazi edinimi gerçekleştirildiğinde güncellenecektir.

İşin sözleşmesi gereği iş tanımında hazırlanması istenen ve Hapa firması tarafından hazırlanan 78 km’yi kapsayan 1. etap taslak kamulaştırma planlarından hareketle sahada görüşülecek PEK’ler ve bilgi alınacak parseller (hazine, vd ortak amaçlı kullanılan parseller dahil olmak üzere) tespit edilmiş ve DSİ tarafından onaylanan bir hane halkı sosyo-ekonomik anket (SEA) formu ve Muhtar Bilgi Formu oluşturulmuştur.

14 - 24 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha çalışmasında 20 kurumdan (12 kamu kurumu, 4 belediye, 4 STK) 22 paydaş ile derinlemesine görüşme, toplam 12’si kadın kullanıcı/malik olmak üzere 112 PEK ile hane halkı anketi yapılmış ve projeden etkilenen kullandıkları ve/veya maliki oldukları 251 şahıs parseline dair bilgiler alınmıştır. Saha çalışmasında şahıs parseli olmayan diğer arazileri (hazine, DSİ, kamu ortak malı, vd) kullanan PEK’e rastlanmamıştır. Saha çalışması süresince Atabey Sulama Birliği (SB)’nin alanında bulunan toplam 16 yerleşimin muhtarı ile görüşülmüş ve anket çalışması yapılmıştır. Bu yerleşimlerden 1’inde sadece toplulaştırma, 4’ünde hem kamulaştırma ve toplulaştırma, 11’inde ise sadece kamulaştırma ile arazi edinimi yapılacaktır. AEP’in kapsamında yer alan yerleşimler **kamulaştırma ile arazi edinimi yapılacak yerleşimler ile sınırlı olup**, buna göre proje etki alanı kamulaştırma yapılacak olan bu 15 yerleşimdir.

Proje alanındaki yerleşimlerin çoğunda tarım ve meyvecilik ana gelir kaynağıdır. Hanelerin temel geçim kaynakları sırasıyla hane sayısı çokluğu itibarıyla emeklilik, meyvecilik ve tarımdır. Meyvecilik hem hane sayısı hem de ortalama gelir açısından tarımdan daha önce gelmektedir.

SB sulama hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı toplam 5.225, toplam parsel sayıları 16.490’dır. Sulama yapılan ortalama parsel büyüklüğü 2,6 dekardır.

Hazırlanan 1. etap (78 km) için Merkez, Atabey ve Eğirdir ilçelerine bağlı 5 yerleşimi kapsayan 1. etap taslak kamulaştırma planlarına göre projeden etkilenen parsel sayısı 1.462 olup bunun 1.341’i (%92) özel mülkiyettir. 23 parsel maliye hazinesine, 5 parsel kamu orta malına, 9 parsel tüzel kurumlara (Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi) 81 parsel DSİ’ye aittir. 3 parsel ise davalı durumdadır. Davalı taraflar arasında şahıslar bulunmamaktadır. Davalar idari kurumlar (Maliye ve Orman İşletme) arasındadır. Saha çalışmasında bu parseller üzerinde kullanıcı tespit edilmemiştir. Şahıs parselleri ve diğer parsellerin toplamı olarak daimi irtifaktan etkilenen alan 93.481 m2, geçici irtifaktan etkilenen alan 93.166 m², kamulaştırmadan etkilenen alan 86.678 m²’dir. Etkilenen bu arazilerin toplam tapu alanı 5.636.642,54 m2’dir. Buna göre etkilenen arazilerin alanları ile toplam tapu alan büyüklükleri incelendiğinde %1,66’sı daimi irtifak, %1,65’i geçici irtifak, %1,54’ü ise kamulaştırma alanıdır. Tüm araziler için projeden etkilenen alan toplam alan tapu büyüklüğünün % 5’ine denk gelmektedir.

1.341 şahıs parselinde toplam kamulaştırılacak alan 62.423 m², daimi irtifak 83.188m², geçici irtifak 86.412 m²’dir. Tablo 3.3’te şahıs parselleri üzerindeki arazi edinimi etkileri detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Buna göre;

* **Kamulaştırmadan etkilenen** 535şahıs parselinde kamulaştırma alan ortalaması 117 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 5.313 m2’nin **% 2’sine** tekabül etmektedir.
* **Daimi irtifaktan etkilenen** 1.116şahısparselinde etkilenen alan ortalaması 75 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 3.744 m2’nin **% 2’sine** tekabül etmektedir.
* **Geçici irtifaktan etkilenen** 779 şahıs parselinde etkilenen alan ortalaması 111 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 3. 3.746 m2’nin **% 3’üne** tekabül etmektedir.
* **Hem kamulaştırma hem daimi irtifaktan etkilenen** 1.176 şahısparselinde etkilenen alan ortalaması 125 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 3.716 m2’nin **% 3’üne** tekabül etmektedir.
* **Son olarak kamulaştırma, daimi ve geçici irtifaktan etkilenen** 1.341 şahıs parselinde **e**tkilenen alan ortalaması 174 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 3.524 m2’nin % 5’ine tekabül etmektedir.

Şahıs parsellerinde hissedar sayısı 2.604 kişi olup parsel başına ortalama 2 hissedar düşmektedir. Buna ek olarak ikinci kısım arazi edinimi olacak ve buna göre AEP güncellenirken etkilenen kişi sayısı bilgileri güncellenecektir. Toplamda iki kısım arazi edinimi olacaktır.

Hanelerle yapılan görüşmede etkilenen şahıs parseli alanın toplam arazi varlıklarına oranı hesaplandığında kamulaştırma, daimi irtifak ve geçici irtifaktan etkilenen arazilerin toplam kullanılan araziye oranı **% 2’dir**. Harmanören’de 16 parselin tamamı kamulaştırmadan etkilenmektedir. Bu parsellerin 15 maliki bulunmaktadır ve saha çalışmasında 4’ü ile anket yapılmıştır. Her bir malikin kalan arazisi bulunduğu, kamulaştırmadan etkilenen arazi varlıklarının toplam arazilerinin % 3’üne denk düştüğüne dair bilgi alınmıştır. **Saha çalışmasında** görüşülen PEK’ler de sahip olduğu tüm arazinin **%20 ve üzeri daimi arazi ediniminden etkilenen PEK tespit edilmemiştir**.

Projeden etkilenen, arsa niteliğinde olup Kuleönü belde belediyesi imar alanı içinde kalan **108** **şahıs parseli, 10 adet Kuleönü Belediyesi, 2 adet ise Kuleönü Köy Tüzel kişiliğine ait parsel olmak üzere toplam 120 adet arsa niteliğinde parsel** bulunmaktadır. Bu parsellerle ilgili etkiler ve alınacak tedbirler ikinci etap kamulaştırma planı çalışmaları kapsamında DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir. İmar planına göre konut alanları olarak ayrılan parseller toplam parsellerin yarıya yakınını teşkil etmektedir (%38). II. etapta kalan kamulaştırma planları henüz kesinleşmemiştir. Ancak bu konuyla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından alınacak aksiyonlar ilerideki süreçte netleşecektir. Kamulaştırma ve daimi irtifak hakkının meydana getirdiği kısıtlamalardan dolayı bu parsellerde planlanan, hedeflenen yapıların tesis edilememesi halinde projenin olumsuz etkisi olabilecektir. Bu nedenle projenin getireceği yapı kısıtlamalarını ortadan kaldırmak için imar tadilatına gidilmesi ve projeden etkilenmeyen alanlarda planlanan imarların gerçekleştirilebilmesi ya da güzergah değişikliğine gidilmesi, bunlar yapılamadığı takdirde projeden etkilenen bu durumdaki kişilerin olumsuz etkilenmemesi için arsa niteliğindeki parsellerin tamamının kamulaştırılması yoluna gidilmesi gerekebilecektir. Bu durum da kamulaştırma maliyeti artabilecektir. Ayrıca gereksiz bir kamulaştırmaya da sebebiyet verilmiş olunacaktır. Ancak sulama projelerinde zorunlu olmadıkça imarlı alanlardan geçilmemesi esastır.

Projenin hayvancılık faaliyetleri üzerine önemli bir olumsuz etkisi **beklenmemektedir**. Çünkü projeden etkilenen otlatma alanlarının (KOM) oranı %2’dir. Birinci kısım için etkilenen toplam alan (kamulaştırma, daimi ve geçici irtifak) 4.123 m² olup oldukça küçük sayılabilecek bir alandır.

Mevcut durumda Büyükgökçeli ve Harmanören’de etkilenen parsellerde taşınmaz tespiti yapılmıştır. Buna göre projeden etkilenen mesken amaçlı konut bulunmamaktadır. 35 şahıs parselinde taşınmaz (12 parselde sulama şebekesi, 1 sera, çeşitli uzunluklar ve ebatlarda beton ve demir direk, tel çit) tespit edilmiştir. Harmanören’de şahıs parseli olmayan toplam 2 parselde taşınmaz tespit edilmiştir. Bunlar 1 sulama şebekesi ve tel çittir. Büyükgökçeli’de şahıs parseli olmayan arazilerde taşınmaz tespit edilmemiştir. Tespiti yapılan taşınmazlara ilişkin hak sahiplerine AEP kapsamında Bölüm 5.7’de Hak Sahipliği Matrisinde belirlenen yenileme maliyeti tutarında tazminat ödemeleri yapılacaktır.

Büyükgökçeli ve Harmanören yerleşimleri için taslak kamulaştırma planı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu taslak planlarda projeden etkilenmesi beklenen ağaç sayısı şahıs parsellerinde 4.105 olarak hesaplanmıştır. En çok etkilenmesi beklenen ağaç türleri ise gül, kiraz, badem ve diğer ağaç türleridir. Bu iki yerleşimde etkilenen şahıs parseli sayısı 1007 (Büyükgökçeli 749, Harmanören 258 parsel) olup buna göre parsel başına ortalama etkilenen ağaç sayısı 4’tür. Hanelerin kalan arazi varlıkları ve hane başına ortalama etkilenen ağaç sayısının düşük olması nedeniyle ağaç kaybının haneler üzerinde önemli bir gelir kaybı yaratması **beklenmemektedir**. Bununla birlikte projeden etkilenen ağaçlar için hak sahiplerine AEP kapsamında Bölüm 6.10’da belirtilen şekilde bedelleri tazmin edilecektir.

Harmanören’de 16 parselde 15 kişinin parselinin tamamı mülkiyet kamulaştırmasından etkilenmektedir. Bu parsellerden biri hariç hepsinde meyve ağaçları bulunmaktadır. Bir kişinin iki parseli etkilenmektedir. Bu parsellerde Hapa tarafından tespit edilen meyve ağacı sayısı 649 olup bunlardan erik, badem, asma, ayva, armut, kayısı ve ceviz gelir getirici ağaç türleri arasında yer almaktadır. Meyvecilikle geçimini sağlayan hanelerin meyve ağaçları sayısında azalma meydana gelmesi bu hanelerin gelirlerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kamulaştırma çalışmalarında ağaç değerlemesi yaparken hanelerin ağaçlardan elde ettikleri gelir de göz önünde bulundurulacaktır.

Hassas grup olarak topraksız, kendisine ait arazisi olmayan PEK tespit edilmemiştir. Görüşülen hanelerde 112 haneden 7’sinde (%5) işsiz bireyler bulunmaktadır. SB’de su kullanıcısı kadın sayısı 925’dir. Görüşülen 112 haneden kadın hane reisi olan hane sayısı 12’dir. Saha çalışmasında kullandığı arazisinin % 20 ve üzeri arazi ediniminden (mülkiyet kamulaştırması + daimi irtifak + geçici irtifak) etkilenen PEK tespit edilmemiştir.

Projenin olumlu etkileri bulunmaktadır. Proje sayesinde brüt **13.834 ha alanın** tamamı yağmurlama/damlama olarak sulanabilecektir. Bundan dolayı yöredeki tarımsal üretimde verim artışı sağlanacak, aşırı sulama da önlenecektir.

AEP kapsamında önerilen etki azaltma önlemleri hak sahipliği matrisinde detaylı bir şekilde belirtilmiş olmakla birlikte; **Arazi ve taşınmaz edinimi için;**

* Yapılabildiği takdirde güzergâh değişikliği yapılması, ya da imar planı değişikliğine gidilmesi ya da zorunlu hallerde kamulaştırma yoluna gidilmesi
* Tapulu arazilerde arazi ve taşınmazlar için yenileme bedelini de kapsayacak şekilde tazminat ödenmesi
* Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi
* Tapusu olmayan arazilerde zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının zilyetlik hakkı almalarının sağlanması ve ürün ve ağaç bedelleri için yenileme bedelini kapsayacak şekilde tazminat ödenmesi
* Taşınmazların daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi
* Arazi kullanıcılarının tespit edilerek ürün bedelinin kullanıcı veya resmi kiracılara ödenmesi
* Arazi bedelleri bankaya yatırılmadan araziye girilmemesi
* 3 yıllık geçici irtifak süresinin sonunda, arazilerin eski haline getirilerek teslim edilmesi olarak özetlenebilir.

**Geçim kaynakları ve hassas gruplar için;**

* İlgili kurumlar tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarım uygulamaları vb. konularda eğitimler düzenlenmesi,
* Tarım ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) gibi kurumlar tarafından verilen tarım ve hayvancılık hibe programları hakkında ilgili kurumlarca bilgilendirme yapılması,
* Hassas gruplara yönelik İş-kur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması,
* Su kullanıcıları için çeşitli demonstrasyon çalışmaları yapılması,
* Beton su kanallarının kaldırılarak bu alanların tarıma açılması,
* İnşaat çalışmaları esnasında hayvanların otlatma alanlarına erişimi için geçiş yerleri oluşturulması,
* İnşaat esnasında yüklenici sebebiyle meydana gelebilecek zararların firma tarafından karşılanması şeklinde özetlenebilir.

Projenin Şikayet Mekanizması Dünya Bankası politikalarının gerekliliklerine uygun olarak işletilecektir. Buna göre, etkilenen kişi veya paydaşlar itiraz ve şikayetlerini e-posta/telefon yoluyla proje özelinde dört seviyede işletilen şikayet mekanizmasına veya CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gibi ulusal şikayet bildirim mekanizmaları üzerinden bizzat başvuru yoluyla iletebilecektir.

Arazi edinimine konu istişare sürecinde proje için hazırlanmış olan ve detayları bölüm 7.5’te belirtilen Dış Paydaş Katılım Planı da dikkate alınacaktır.

Arazi edinimi süreçlerinin izleme ve takibi **altı aylık** izleme ve takip faaliyetleriyle düzenli olarak gerçekleştirilecektir. İzleme faaliyetleri, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emlak Kamulaştırma Daire Başkanlığı gözetiminde ve ilgili bölge müdürlüklerinin aktif izlemesiyle sağlanacaktır. İlk iki izleme çalışması işin sözleşmesi gereği Hapa + SRM ortaklığı tarafından yapılacaktır. DSİ tarafından gerçekleştirilen arazi edinimi faaliyetlerinin takibi yapılacak, düzenli saha gezileri ve projenin sahadaki ekibince hazırlanacak raporlar üzerinden izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. DSİ ihtiyaç duyması halinde AEP’in uygulanması ve izlenmesi için bir danışman görevlendirmeyi tercih edebilir.

AEP uygulamasının **tamamlanmasının ardından** DSİ yürütmekte olduğu arazi edinimi çalışmalarının uygulanmasını değerlendirmek üzere bağımsız bir danışman görevlendirecek, bu danışman izleme ve takip danışmanından farklı olacaktır.

# Tanımlar

***AEP (Arazi Edinimi Planı)***, bir projeden etkilenen kişi ve topluluklar için olumsuz etkilerin azaltılması, kayıpların tazmin edilmesi ve kalkınmaya yönelik faydalar sağlamak üzere izlenecek usuller ve yapılması gerekenleri ifade eder. Bu belge, yasal mevzuat da dikkate alınarak Dünya Bankasının OP 4.12 No.lu Operasyonel Politikasında geçen ilke ve amaçlar ve Arazi Edinimi Politika Çerçevesi (AEPÇ) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

***AEPÇ (Arazi Edinimi Politika Çerçevesi),*** Proje uygulama sürecinde uygulanacak arazi edinimi ilkelerini, yapısal düzenlemeler ve tasarım kriterlerini ifade eder.

***Arazi***, bina ve ürünler gibi arazinin üzerinde yetişen veya kalıcı olarak araziye bağlı bulunan her şeyi ifade eder.

***Azaltıcı önlem***, etkilenen kişilerin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirgenmesine yönelik olarak alınan önlemleri ifade eder.

***Dekar,*** *bir dekar bin m2dir.*

***Ekonomik olarak yerinden edilme,*** bir Projenin yapımı işletme veya bağlantılı tesis ve işlemleri neticesinde, arazi edinimi nedeniyle gelir veya geçim kaynaklarının ortadan kalkması veya kaynaklara (arazi, su vb.) erişimin kısıtlanmasını ifade eder.

***Eşik tarih (Cut-off date),*** PEK’lerin, etkilenen arazi, ürün ve taşınmazların belirlenmesi ve hak sahiplerinin tespiti için tam sayım yapılması ve sayım sonrasında proje alanına yerleşen kişilerin ve yapılan yapıların ve dikilen ürünlerin desteklerden faydalanmasını engellemek için yapılan uygulamadır.

***Fiziksel olarak yerinden edilme***, projeyle ilgili arazinin kamulaştırılmasının sonucunda PEK'lerin evinden, iş yerinden veya iş alanından başka bir yere taşınması ve böylelikle konut ve varlıklarının kaybını ifade eder.

***Geçim kaynaklarının eski haline getirilmesi***, fiziksel veya ekonomik olarak yerinden edilen Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) geçim durumlarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi veya en azından bunlardan hangisinin daha iyi durumda olduğu dikkate alınmak suretiyle yerinden edilme veya projenin uygulama safhasından önceki seviyeye geri getirilmesine yönelik her türlü destek ve yardımı kapsar. Geçim kaynağının ikamesi için verilecek destek için bir geçiş dönemi tespit edilerek bu doğrultuda makul bir süre belirlenecektir.

***Gönüllü olmayan yeniden yerleşim***, Projenin uygulanması sebebiyle arazi veya varlıklara maliklerin rızası veya tercih hakkı olmadan adli süreçle el konulması ve neticesinde yer değişikliği veya konut kaybı, varlık veya varlıklara erişimin veya gelir ve geçim kaynaklarının kaybına neden olan sosyal veya ekonomik etki doğuran her türlü durumu ifade eder.

***Hassas grup***, ilgili kamu kurumlarından ayni ve/veya nakdi destek alan ihtiyaç sahibi, arazi sahibi olmayan kişilerle yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve cinsiyetleri, etnik kökenleri, yaşları, fiziksel veya zihinsel engelleri, ekonomik dezavantajları veya sosyal statüleri nedeniyle yeniden yerleştirmeden diğer kişilere kıyasla daha olumsuz etkilenebilecek veya yeniden yerleştirme yardımından ve bununla ilgili kalkınma faydalarından yararlanma ve bunları elde etme kabiliyeti sınırlı olabilen kişileri ifade eder.

***İzinsiz kullanıcı***, ikametgah, iş yeri ve/veya başka sebeplerle işgal ettikleri arazi üzerinde tanınan herhangi bir yasal hak veya talebi olamayacak kimseleri ifade eder. Arazi tazminatı almaya uygun olmamakla beraber bu kişilerin yapı, ıslah ve mahsul kayıplarına ilişkin tazminat ve geçici geçim desteğinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

***Kamulaştırma,*** bir mülkün piyasa değerine denk bir tazminat karşılığında mülk üzerindeki sahiplik hakkına el konulması veya bu hakkın sınırlandırılmasını ifade eder.

***Paydaş***, bir proje tarafından etkilenme veya bir projeyi etkileme ihtimali bulunan ve bu projeyle ilgili kişi, grup, kurum ve kuruluşları ifade eder.

***Proje,*** bütün alt-projeleri (planlar), bileşenleri ve fazları dahil olmak üzere Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesini ifade eder.

***Projeden Etkilenen Kişi (PEK),*** projenin uygulanması sonucunda inşa edilmiş bir yapıya, araziye (yerleşim, tarım vb.), yıllık veya çok yıllık ürün ve ağaçlara veya diğer her türlü sabit veya taşınabilir varlığa tamamen veya kısmen sahip olma, bunları kullanma veya bunlardan başka bir biçimde faydalanma hakkını kaybeden kişileri ifade eder.

***Tazminat,*** arazi, su veya diğer kritik doğal kaynaklar ve gelir kaynaklarına erişiminin kısıtlanması veya topluluk üyelerinin her tür bireysel veya ortak varlıklarına kasıtlı veya kasıtsız olarak zarar verilmesi veyahut bu varlıkların tahrip edilmesi sonucu mağdur olan kişilere bu belirlenmiş ve üzerinde anlaşılmış zarara sebep olan kişiler tarafından yapılan ödemeleri ifade eder.

***Yeniden yerleşim***, fiili bir yer değişikliği, arazi, konut, varlık kaybı, ekonomik olarak yerinden veya diğer geçim kaynaklarından edilme olup olmadığına bakılmaksızın arazi edinimi ve varlık kaybının tazminiyle ilgili bütün halleri ifade eder ve tazminat, yer değişikliği (varsa) ve rehabilitasyon dahil olmak üzere Projenin PEK'in mülkü ve/veya geçim kaynağı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik, alınan bütün tedbirleri içerir. Fiziksel yer değişikliğinden ayrı olarak ürün ve gelir kaybı da yeniden yerleştirmenin etkileri arasında yer alır.

***Yenileme bedeli***, kaybedilen varlıkların ikamesi ve işlem bedellerinin karşılanmasına yetecek miktarın belirlenmesine yardımcı olan değer takdir yöntemini ifade eder. Bu değer takdir yönteminin uygulanmasında yapı ve varlıklarının eşdeğerinin ikame edilecek kadar değer öngörülmektedir. Kıymet takdiri kolay olmayan veya parasal olarak tazmin edilmesi mümkün olmayan kayıplar (ör. kamu hizmetlerine, müşterilere ve tedarikçilere veya balıkçılık vb. alanlarına erişim gibi) için eşdeğer ve kültürel olarak kabul edilebilir kaynaklara ve geçim olanaklarına erişim sağlamaya yönelik çaba gösterilir. Tarım arazileri için bu bedel, etkilenen araziye komşu ve eşdeğer üretim potansiyeline sahip veya kullanım açısından eşdeğer özellikte bir arazinin projeden veya yerinden edilme durumundan önceki (hangisi daha iyiyse) piyasa fiyatına ek olarak söz konusu arazinin koşullarının etkilenen araziyle aynı düzeye getirilmesiyle ilgili maliyetler ve tapu ve devir harç ve vergisi maliyetlerinin toplamını karşılayacak kadar bir tutarı ifade eder. Kentsel alanlarda yer alan araziler için bu bedel, etkilenen araziye komşu ve benzer veya iyileştirilmiş kamusal altyapı olanak ve hizmetlerine sahip bir arazinin yerinden edilme durumundan önceki piyasa fiyatına ilaveten tapu ve devir harç ve vergi maliyetlerinin toplamıdır Konutlar ve diğer yapılar için bu bedel, etkilenen yapıyla benzer veya bu yapıdan daha büyük bir alan ve daha iyi nitelikteki ikame bir yapının inşası veya kısmen etkilenmiş bir yapının onarılması için gereken malzemelerin piyasa fiyatına ilaveten bu yapı malzemelerinin inşaat sahasına nakliye maliyeti, işçilik ve müteahhitlik bedelleriyle tapu ve devir harç ve vergi maliyetlerinin toplamını karşılayacak kadar tutardır.

# Kısaltmalar

|  |  |
| --- | --- |
| AEP | Arazi Edinimi Planı |
| AEPÇ | Arazi Edinimi Politika Çerçevesi |
| ASYP | Isparta Atabey Ovası Sulama Yenileme Projesi |
| ATEP | Arazi Toplulaştırma Eylem Planı |
| CİMER | Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi |
| ÇSYP | Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı |
| DB | Dünya Bankası |
| DSİ | Devlet Su İşleri |
| İŞKUR | Türkiye İş Kurumu |
| İYK | İşbirliği Yapılacak Kurumlar |
| KOM | Kamu Orta Malı |
| MBF | Muhtar Bilgi Formu |
| OP | Operasyonel Politikası |
| PEH | Projeden Etkilenen Haneler |
| PEK | Projeden Etkilenen Kişi |
| SB | Sulama Birliği |
| SEA | Sosyo-Ekonomik Anket |
| SGK | Sosyal Güvenlik Kurumu |
| STK | Sivil Toplum Kuruluşu |
| SUTEM | Sulama Tesisleri Mekansal Bilgi Sistemi |
| SYDV | Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı |
| TAMBİS | Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi |
| TEYAP | Tarımsal Yayım ve Eğitim Programı |
| TSMP | Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi |
| TSO | Ticaret ve Sanayi Odası |
| USD | Amerikan Doları |
| YAS | Yeraltı Sulama Kuyuları |

# Tablo ve Şekiller Listesi

**Tablolar**

[Tablo 1‑1. Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşimler 18](#_Toc49263273)

[Tablo 1‑2. Mülkiyet Dağılım Tablosu 18](#_Toc49263274)

[Tablo 1‑3. Özel Mülkiyete Ait Parsellerin Dağılımı 19](#_Toc49263275)

[Tablo 1‑4. Çalışma Kapsamındaki Yerleşimler 19](#_Toc49263276)

[Tablo 1‑5. Anket Sayısı ve Bilgi Toplanan Şahıs Parseli Sayısı 20](#_Toc49263277)

[Tablo 1‑6. Saha Çalışmasında Görüşülen Paydaşlar 22](#_Toc49263278)

[Tablo 1‑7. Görüşme Yapılan Muhtarlar 22](#_Toc49263279)

[Tablo 1‑8. Yerleşimlere Göre Anket Dağılımı 23](#_Toc49263280)

[Tablo 1‑9. Arazi Edinimi Türleri 24](#_Toc49263281)

[Tablo 2‑1. Proje Sahasındaki Nüfusun Dağılımı ve Yerleşim Karakteristiği 27](#_Toc49263282)

[Tablo 2‑2. Yerleşimlerdeki Kayıtlı Seçmen Sayısı 28](#_Toc49263283)

[Tablo 2‑3. Hanelerin İkamet Durumu 29](#_Toc49263284)

[Tablo 2‑4. Hanehalkı Üyelerinin Demografik Bilgisi 29](#_Toc49263285)

[Tablo 2‑5. Hane Reislerinin Cinsiyet Dağılımı 31](#_Toc49263286)

[Tablo 2‑6. Yerleşimlerdeki Eğitim Kurumları 31](#_Toc49263287)

[Tablo 2‑7. Yerleşimlerde Altyapı Durumu 31](#_Toc49263288)

[Tablo 2‑8. Hanelerin Gelir Gider Göstergeleri 34](#_Toc49263289)

[Tablo 2‑9. Yerleşimlerde Ana Gelir Kaynağı 36](#_Toc49263290)

[Tablo 2‑10. Hanelerin Gelir Bilgileri 37](#_Toc49263291)

[Tablo 2‑11. Hanelerin Gelir Kaynağı Önceliklendirmesi 38](#_Toc49263292)

[Tablo 2‑12. Hanelerin Gider Bilgileri 38](#_Toc49263293)

[Tablo 2‑13. Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri 39](#_Toc49263294)

[Tablo 2‑14. İlçe Bazlı Ürün Deseni 40](#_Toc49263295)

[Tablo 2‑15. Tarım Arazilerinin İlçe Bazında Dağılımı (Da) 40](#_Toc49263296)

[Tablo 2‑16. İlçelerde Arazi Büyüklüklerine Göre İşletme Dağılımları 41](#_Toc49263297)

[Tablo 2‑17. Isparta Tarım Arazilerinin Sulama Durumu 41](#_Toc49263298)

[Tablo 2‑18. Sulanan Tarım Arazilerinde Sulama Kaynağı Dağılımı (Ha) 42](#_Toc49263299)

[Tablo 2‑19. Hanelerin Mevcut Arazi Varlığı 42](#_Toc49263300)

[Tablo 2‑20. Proje Sahasında Bulunan İlçelerde 2019 Yılında Tarım Alanlarının Kullanımı 43](#_Toc49263301)

[Tablo 2‑21. Yerleşimlerde Gelir Amaçlı Üretilen Meyveler 43](#_Toc49263302)

[Tablo 2‑22. En Fazla Yetiştirilen Ürünlerin Yıllık Gelirleri 44](#_Toc49263303)

[Tablo 2‑23. PEK'lerin Sulama Suyu İle İlgili Görüşleri 45](#_Toc49263304)

[Tablo 2‑24. Kendisine Ait Olmayan Arazi Kullanımı 47](#_Toc49263305)

[Tablo 2‑25. Yetiştirilen Ağaç Türü ve Sayısı 47](#_Toc49263306)

[Tablo 2‑26. Isparta İli Hayvan Sayıları 47](#_Toc49263307)

[Tablo 2‑27. Isparta İli Hayvancılık İşletme Sayıları 48](#_Toc49263308)

[Tablo 2‑28. İlçelere Göre Süt Toplama Merkezleri 48](#_Toc49263309)

[Tablo 2‑29. Isparta İli İhracatı Yapılan Su Ürünleri 49](#_Toc49263310)

[Tablo 2‑30. İlçe Bazlı Genç Çiftçi Programı Destekleri 50](#_Toc49263311)

[Tablo 2‑31. Yerleşimlerde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayıları 51](#_Toc49263312)

[Tablo 2‑32. Yerleşimlerde Arıcılık ve Kümes Hayvancılığı 51](#_Toc49263313)

[Tablo 2‑33. Hayvansal Ürün Satan Haneler 52](#_Toc49263314)

[Tablo 2‑34. Yerleşimlerde Mera Büyüklükleri 53](#_Toc49263315)

[Tablo 2‑35. İlçelere Göre Kooperatif Dağılımı 53](#_Toc49263316)

[Tablo 2‑36. Etkilenen Yerleşimerden Ziraat Odalarına Üye Sayısı 54](#_Toc49263317)

[Tablo 2‑37. PEK'lerin Örgütlenme Durumu 54](#_Toc49263318)

[Tablo 2‑38. Sulama Birliğine Bağlı Yerleşimlerde Sulama Alanı, Oranı, Ortalama Parsel Büyüklüğü 55](#_Toc49263319)

[Tablo 2‑39. Son 3 Yıla Ait Atabey Sulama Birliği Sulama Verileri 56](#_Toc49263320)

[Tablo 2‑40. Hanelerin Faydalandığı Sosyal Yardım Destekleri\* 58](#_Toc49263321)

[Tablo 3‑1. Yerleşimlere Göre Etkilenen Parsellerin Dağılımı 59](#_Toc49263322)

[Tablo 3‑2. Etkilenen Parsellerin Türlerine Dağılımı 59](#_Toc49263323)

[Tablo 3‑3. Arazi Edinim Şekli ve Etki Türleri 60](#_Toc49263324)

[Tablo 3‑4. Etkilenen Alan ve Tapu Alanı Büyüklükleri 62](#_Toc49263325)

[Tablo 3‑5. Şahıs Parsellerinin İmar Durumu 63](#_Toc49263326)

[Tablo 3‑6. Arazi Edinim Şekli ve Etki Türleri 64](#_Toc49263327)

[Tablo 3‑7. Parselin Tamamı Kamulaştırmadan Etkilenen Şahıs Parselleri 65](#_Toc49263328)

[Tablo 3‑8. PEK’lerin Etkilenen Şahıs Parselinde Bulunan Ağaç Sayısı ve Türleri 66](#_Toc49263329)

[Tablo 3‑9. Büyükgökçeli ve Harmanören’de Şahıs Parselinde Etkilenen Ağaç Sayısı ve Türleri 66](#_Toc49263330)

[Tablo 3‑10. Büyükgökçeli ve Harmanören’de Diğer Parsel Türlerinde Etkilenen Ağaç Sayısı ve Türleri 67](#_Toc49263331)

[Tablo 3‑11. Tamamı Etkilenen Parsellerde Ağaç Sayısı ve Türleri 67](#_Toc49263332)

[Tablo 3‑12. Muhtarlara Göre Projenin Faydaları 68](#_Toc49263333)

[Tablo 3‑13. PEK'lerin Projeye Yaklaşımları 68](#_Toc49263334)

[Tablo 4‑1. Boşluk Analizi ve Farklılıkların Giderilmesine Yönelik Tedbirler 80](#_Toc49263335)

[Tablo 5‑1. DSİ Birimlerinin Sorumlulukları 88](#_Toc49263336)

[Tablo 5‑2. Hak Sahipliği Matrisi 94](#_Toc49263337)

[Tablo 7‑1. Paydaş Katılımı Saha Bulguları 108](#_Toc49263338)

[Tablo 7‑2. İç Paydaşların AEP Paydaş Katılım Sorumlulukları 111](#_Toc49263339)

[Tablo 7‑3. AEP Dış Paydaş Katılım Planı 113](#_Toc49263340)

[Tablo 8‑1. Muhtarların Şikayet ve Talepleri 121](#_Toc49263341)

[Tablo 9‑1. İzleme-Değerlendirme Göstergeleri 123](#_Toc49263342)

[Tablo 10‑1. AEP Bütçe 129](#_Toc49263343)

[Tablo 10‑2. AEP İş Planı 133](#_Toc49263344)

**Şekiller**

[Şekil 1‑1. Proje Kapsamındaki Yerleşimlerin Konumu 18](#_Toc49263460)

[Şekil 1‑2. PEK'lerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem 21](file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\Atabey%20AEP%20SRM%2025%2008%2020.docx#_Toc49263461)

[Şekil 2‑1. Proje Alanı Uydu Görüntüsü ve Mesafe Bilgisi 27](#_Toc49263462)

[Şekil 2‑2. Yerleşimlerin Yaz ve Kış Nüfusları 28](#_Toc49263463)

[Şekil 2‑3. Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı 32](#_Toc49263464)

[Şekil 2‑4. İstihdamın Sektörel Dağılımı 33](#_Toc49263465)

[Şekil 2‑5. Hanelerin Gelir Kaynaklarının Dağılımı 37](#_Toc49263466)

[Şekil 2‑6. Hanelerin Harcama Kalemleri 39](#_Toc49263467)

[Şekil 2‑7. Isparta İli Yıllara Göre Tarımsal Üretim 40](#_Toc49263468)

[Şekil 2‑8. Isparta Tarım Arazilerinin Sulanabilirliği 41](file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\Atabey%20AEP%20SRM%2025%2008%2020.docx#_Toc49263469)

[Şekil 2‑9. Etkilenen Mahallerin Tarla Bitkileri Ekim Alanının Isparta İline Oranı (%) 45](#_Toc49263470)

[Şekil 2‑10. PEK'lerin Sulama Kaynaklarının Dağılımı 45](#_Toc49263471)

[Şekil 2‑11. Proje'nin Ürün Desenine Olası Etkisi 46](#_Toc49263472)

[Şekil 2‑12. PEK'lerin Sulama İle İlgili Belirttiği Öncelikli Sorunların Dağılımı (%) 46](#_Toc49263473)

[Şekil 2‑13. İlçelerin Isparta Süt Toplama Kapasitesindeki Payı 48](file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\Atabey%20AEP%20SRM%2025%2008%2020.docx#_Toc49263474)

[Şekil 2‑14. İlçe Bazlı Toplam Otlatma Alanı Durumu 49](#_Toc49263475)

[Şekil 2‑15. İlçe Bazlı Alabalık Yetiştiricilik Tesisleri 50](#_Toc49263476)

[Şekil 2‑16. Hayvancılık Yapan Hane Sayıları 51](#_Toc49263477)

[Şekil 2‑17. Etkilenen Yerleşimlerde Hayvan Sayısı ve Hayvancılık Yapan Hane Sayısı 52](#_Toc49263478)

[Şekil 2‑18. Hanelerin Yem Bitkisi Bilgileri 53](file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\Atabey%20AEP%20SRM%2025%2008%2020.docx#_Toc49263479)

[Şekil 2‑19. Atabey Sulama Birliği'ne Kayıtlı Üretim 57](#_Toc49263480)

[Şekil 2‑20. SYDV Desteği Alan Hanelerin Dağılımı 58](#_Toc49263481)

[Şekil 5‑1. Kamulaştırma Süreci 86](#_Toc49263482)

[Şekil 5‑2. Uzlaşma, Dava Açma ve Ödeme Süreci 87](#_Toc49263483)

[Şekil 8‑1. Şikayet Mekanizması Kanalları ve Süreci 119](file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\Atabey%20AEP%20SRM%2025%2008%2020.docx#_Toc49263484)

[Şekil 8‑2. Şikayet Başvuru Merciileri 120](#_Toc49263485)

# Giriş

Bu Arazi Edinim Planı (AEP), Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılması planlanan Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi (ASYP) için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan arazi edinim çalışmaları için hazırlanmıştır. Halihazırda DSİ tarafından bir Arazi Edinim Çerçevesi (AEPÇ) hazırlanmış olup, AEPÇ’de uygulanacak arazi edinimi ilkeleri, yapısal düzenlemeler ve tasarım kriterleri belirtilmiştir. AEP ile projeden etkilenen kişi ve topluluklar tespit edilmiş, arazi ediniminden kaynaklanabilecek olası olumsuz etkilerin azaltılması için tedbirler geliştirilmiş, kayıpların nasıl tazmin edileceği tanımlanmıştır.

Bu AEP, öncelikle Türk kanun ve yönetmeliklerine, bunlara ek olarak da Dünya Bankası’nın OP 4.12 No.lu Operasyonel Politikasında geçen ilke ve amaçlar ve AEPÇ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

## AEP Amaç ve Hedefleri

ASYP geçici ve kalıcı arazi edinimi gerektirmektedir. Proje arazi ediniminin olumsuz etkisini azaltmak için tedbirler geliştirmiş, fiziksel yeniden yerleşimi engellemiştir. Arazi edinimi fiziksel yer değişimine sebebiyet vermese de projenin ekonomik yerinden etme etkisi beklenmektedir. AEP’nin amacı:

* Arazi edinimi kaynaklı ekonomik yerinden edilmeyi mümkün olduğunca önlemek ve en aza indirmek
* Projenin ekonomik yerinden edilmeye etkilerini tanımlamak
* Taşınmazların edinimi sırasında izlenecek mevzuat yaklaşımını analiz etmek
* Arazi ve diğer varlıkların edinilmesinde izlenecek prosedürlerin detaylandırılması
* Arazi edinimi için kurumsal düzenlemeleri özetlemek
* Hanehalkı anketleri, derinlemesine görüşmeler, doğrudan gözlemler ve odak grup toplantıları ile PEKlerin sosyo-ekonomik profilini tanımlamak
* Gelir ve geçim kaynaklarının restorasyonu için mevcut ve potansiyel proje etkilerini ve fırsatlarını belirlemek
* Proje’nin hak sahipliği matrisini sunmak
* Projeye karşı tutumlar ve yardım öncelikleri hakkında bilgi vermek
* Hassas grupları belirlemek ve projenin arazi ediniminden olumsuz etkilenmemelerini sağlamak için tedbirler almak;
* Paydaşları projeye dahil etmek, projenin arazi edinimi için izlediği paydaş ilişkilerini aktarmak;
* Projenin ayrıntılı uygulama programını sunmak;
* Gelirlerin/geçim kaynaklarının varlık alımı ve restorasyonu için izleme ve değerlendirme çerçevesini tasarlamak.
* Şikayet prosedürlerini tanımlamak
* Arazi edinimine konu istişare sürecini tanımlamak ve uygulamak
* AEP bütçesini sunmak.

**Bu AEP, daha önce açıklanan AEPÇ belgesinin yapılan saha çalışmaları sonucunda genişletilmiş versiyonudur**. Bu çerçeve belgenin kapsamı, Projeden Etkilenen Kişi (PEK) kategorilerine yönelik sosyo-ekonomik referans bilgileri, ihtiyaçlar ve geçim kaynakları üzerindeki etkiler ve geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılmasına özgü program ve destekleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. AEP bütçesi ve belirlenen zaman çizelgesinin de dahil olduğu uygulamaya yönelik düzenlemeler de sunulmuştur.

## Projenin Tanıtımı

Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi (TSMP)’nin Bileşen 1’i kapsamında öncelikli olarak finansman sağlanacak altyapı yatırımları, mevcut açık kanal sistemlerinin (kanal ve dağıtım yapıları) kapalı ve basınçlı sistemlerle değiştirilmesini içermektedir. Bu bileşen DSİ tarafından uygulanacak olup, bileşen aynı zamanda işletmenin geliştirilmesi, bakım ve Sulama Birliklerinin (SB) kapasitelerinin güçlendirilmesi için desteği de kapsayacaktır. TSMP kapsamında gerçekleştirilecek olan proje, mevcut Isparta Atabey Ovası sulamasının modernizasyon kapsamında yapılacak inşaat çalışmaları ile sulama sisteminin işletilmesidir.

DSİ tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nda (ÇSYP) ekonomik ve fiziki ömrü tükenmekte olan tesisin yenilenme ihtiyacının kaçınılmaz olduğu; hem sulama oranının (%32,5), hem de sulama randımanının (%37) düşüklüğüne sebep olan eski teknolojiyle inşa edilmiş şebekenin değiştirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Isparta Atabey Ovası Sulama projesi halen işletmede olup, mevcut durumda, projede, göl kenarında kurulan ve 4200 kW kurulu güce sahip Bedre Pompa İstasyonu ile 44,50 metre terfi ettirilen su 4+231 m tünel, 104+996 m ana kanal 447+985 m yedek ve tersiyer kanallarla (beton kaplamalı açık kanal ve kanalet) sulama sahasına hizmet vermektedir. Tünel çıkışından sonra 8 adet pompa istasyonu ile muhtelif yüksekliklere terfi ettirilmektedir.

Proje ile Eğirdir Gölü kenarında mevcut Bedre I ve Bedre II Pompa istasyonları yerine yapılacak Bedre pompa istasyonu vasıtasıyla terfi ettirilecek su, Atabey Tüneli çıkışından itibaren inşa edilecek kapalı borulu sisteme alınarak 6 adet pompa istasyonu ve sulama şebekesi ile brüt 13.834 ha tarım alanı sulanabilecektir. Pompa istasyonları için ilave arazi edinimi yapılmayacaktır.

Modernizasyon çalışmaları ile işletme sorunları, şebekede oluşan aksaklıklar, kanallarda meydana gelen işletme ve bakım zorlukları, kanallardaki yıpranma ve deformasyon sonucu ortaya çıkan su kaçakları, suyun istenilen noktalara ulaşamaması gibi sorunların çözülmesi hedeflenmektedir. İnşaat çalışmaları kapsamında mevcut açık kanallar, kapalı sistem (borulu basınçlı sistem) dahilinde damlama ve yağmurlama ile değiştirilecektir.

Sulama şebekesinin tamamı kapalı (basınçlı borulu) sistem olarak tasarlandığından projenin arazi ediniminin fiziki olarak yeniden yerleşim etkisi yaratması öngörülmemektedir. Projede yer alacak bileşenler şunlardır;

1. **Yükleme havuzu:** 955,18 m su kotunda yükleme havuzu yapılarak ana boru hattına su bu vasıtayla alınacak ve mevcut sağ ve sol klasik kanallara ait tarım arazileri bu ana boru vasıtasıyla sulanacaktır.
2. **Basınçlı borulu şebeke uzunluğu:** 410 km
3. **Pompa istasyonu:** 6 adet pompa istasyonu kurulacaktır.
4. **Sulama hidrantı:** 500 adet tek çıkışlı, 1.200 adet çift çıkışlı sulama hidrantı
5. **Kontrol, regülasyon, emniyet vanaları:** 5.000 adet civarında kontrol, regülasyon veya emniyet vanası yer alacaktır.
6. **Ana iletim boru hatları:**
   1. Bedre ana iletim boru hattı uzunluğu 6.037 m
   2. Ana iletim boru hattı uzunluğu 22.759 m
   3. Büyükgökçeli ana iletim hattı uzunluğu 4.417 m
   4. Sav ana iletim boru hattı uzunluğu 8+625 m
   5. Sevinçbey ana iletim boru hattı uzunluğu 4+718 m
7. **Şantiye sahası:** Bir merkez (ana) şantiye ile gerekli olan yerlerde mobil veya geçici destek üniteleri şeklinde olacaktır. Ön görülen, ana şantiye sahasının büyüklüğü yaklaşık 2.600 m2’dir.
8. **Servis yolları:** Servis yollarının 10 m genişlikte standart yol kesiti (genişliği) kabul edilmektedir. İnşaat bünyesinde; şantiye yerine ulaşım için 1.000 m, agrega ocağına ulaşım için 1.000 m, şantiye içi ve iş yerlerine ulaşım için 2.500 m olmak üzere toplam 4.500 m yol yapılacağı öngörülmektedir.
9. **Malzeme ocakları:** Beton agregasının proje alanına yakın iki ayrı yerden temin edilebileceği öngörülmektedir.

*Atabey - Medini Deresi Gereç Alanı Yeri:* Atabey ilçenin kuzeyinde ilçeye yaklaşık 3,5 km mesafede Medini deresinin sol sahilinde Karahanımlar çeşmesi civarında yer almaktadır.

*Isparta-Antalya Yolundaki Kum Ocağı Gereç Alanı Yeri:* Isparta yerleşim yerinin doğusunda ve Isparta Antalya çevre yolu çıkışında, yaklaşık 1 km mesafede, Isparta merkezinden gelen Isparta Çayı kenarında yer almaktadır.

1. **Diğer tesis ve yapılar:** Projenin inşaatı sırasında kanal kazılarından çıkacak olan fazla malzemenin depolanması için hafriyat depo sahalarına ihtiyaç duyulabilecektir.

## Atabey Sulama Birliği’nin Tanıtımı

Atabey Ovası Sulama projesi, DSİ gözetiminde, sol sahil sulama birliği ile işletilmektedir. Bu projenin tatbikinden sonra da yine sulama birlikleri tarafından işletileceği kabul edilmiştir.

Atabey Sulama Sistemi 1974 yılında devreye alınmıştır ve o tarihten bu yana bir açık sistem olarak işletilmektedir. DSİ tarafından verilen 2019 verilerine göre SB’nin toplam parsel sayısı 16.490’dır. SB’nin üye sayısı 5.225 kişidir. Su kullanıcısı kadın sayısı 925 olup SB üyelerinin % 18’i kadındır.


## Projenin Etki Alanı ve İlgili Arazi Edinimi

Sulama altyapı yenileme çalışmalarından etkilenen ilçe sayısı 4 olup bunlar Merkez, Atabey, Eğirdir ve Gönen ilçeleridir. Atabey’e bağlı 3 köy, 1 mahalle; Eğirdir’e bağlı 2 köy, Gönen’e bağlı 1 köy, 1 mahalle; Merkez’e bağlı 1 belde, 7 köy arazi ediniminden etkilenmektedir.

Projenin arazi edinimi çalışmalarından etkilenen yerleşim sayısı 16’dır. Bu yerleşimlerden 1’inde sadece toplulaştırma, 4’ünde hem kamulaştırma ve toplulaştırma, 11’inde ise sadece kamulaştırma ile arazi edinimi yapılacaktır.

Toplulaştırma kapsamında yapılacak olan çalışmalar AEP’in kapsamı dışındadır. AEP’in kapsamında yer alan yerleşimler kamulaştırma ile arazi edinimi yapılacak yerleşimler ile sınırlı olup, buna göre proje etki alanı kamulaştırma yapılacak olan bu 15 yerleşimdir.

Etkilenen yerleşimlerin listesi aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 1‑1. Proje Kapsamındaki Yerleşimlerin Konumu[[1]](#footnote-1)

Tablo 1‑1. Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşimler

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | İlçe | Yerleşim | Yerleşim Türü | Kamulaştırma | Kamulaştırma + Toplulaştırma | Toplulaştırma |
| 1 | Atabey | Bayat | Köy | X |  |  |
| 2 | Atabey | Harmanören | Köy |  | X |  |
| 3 | Atabey | İslamköy | Köy |  | X |  |
| 4 | Atabey | Onaç | Mahalle |  |  | X |
| 5 | Eğirdir | Beydere | Köy | X |  |  |
| 6 | Eğirdir | Sevinçbey | Köy | X |  |  |
| 7 | Gönen | Cami | Mahalle | X |  |  |
| 8 | Gönen | Senirce | Köy | X |  |  |
| 9 | Merkez | Aliköy | Köy | X |  |  |
| 10 | Merkez | Bozanönü | Köy |  | X |  |
| 11 | Merkez | Büyükgökçeli | Köy | X |  |  |
| 12 | Merkez | Büyükhacılar | Köy | X |  |  |
| 13 | Merkez | Kuleönü | Belde |  | X |  |
| 14 | Merkez | Küçükgökçeli | Köy | X |  |  |
| 15 | Merkez | Küçükhacılar | Köy | X |  |  |
| 16 | Merkez | Yazısöğüt | Köy | X |  |  |

Kaynak: DSİ, 2020

HAPA firması tarafından hazırlanan 1. Kısım (78 km) için Atabey’e bağlı Harmanören, Eğirdir’e bağlı Beydere ve Sevinçbey ile Merkez ilçelerine bağlı Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli olmak üzere toplam 5 yerleşimi kapsayan kamulaştırma planlarına göre projeden etkilenen parsel sayısı 1.462 olup bunun 1.341’i (%92) özel mülkiyettir. Kamulaştırılacak alan 86.878 m² (87 dekar), daimi irtifak 93.481 m² (93 dekar), geçici irtifak 93.166 m²’dir (93 dekar). Etkilenen parseller arasında 3 adet de davalı parsel bulunmaktadır. Davalı taraflar arasında şahıslar bulunmamaktadır. Davalar idari kurumlar (Maliye ve Orman İşletme) arasındadır. Saha çalışmasında da bu arazilerin kullanıcıları tespit edilmemiştir.

Tablo ‑. Mülkiyet Dağılım Tablosu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mülkiyet Dağıtım Tablosu | Parsel Sayısı Adet | Parsel Sayısı % | Hissedar Sayısı | A. Daimi İrtifak Alanı (m²) | B. Geçici İrtifak Alanı (m²) | C. Kamulaştırılacak Alan (m²) | Toplam Etkilenen Alan (m²) (A+B+C+D) | Toplam Etkilenen Alan (m²) (A+B+C+D) % |
| Özel Mülkiyet | 1.341 | 92% | 2.604 | 83.188 | 86.412 | 62.423 | 232.023 | 85% |
| Maliye Hazinesi | 23 | 2% | 0 | 2.999 | 1.059 | 3.838 | 7.895 | 3% |
| Tüzel Kişilik | 9 | 1% | 0 | 914 | 1.754 | 368 | 3.035 | 1% |
| Kamu Orta Malı | 5 | 0% | 0 | 1.329 | 2.480 | 314 | 4.123 | 2% |
| DSİ | 81 | 6% | 0 | 4.754 | 1.462 | 19.093 | 25.308 | 9% |
| Davalı | 3 | 0% | 0 | 298 | 0 | 643 | 941 | 0,3% |
| Genel Toplam | **1.462** | 100% | **2.604** | **93.481** | **93.166** | **86.678** | **273.325** | **100%** |
| Dekar | | | | 93 | 93 | 87 | 273 |  |
| % | | | | 34% | 34% | 32% | 100% |  |

Kaynak: HAPA, 2020

Projeden etkilenen araziler incelendiğinde, parsellerin %11’i tüm arazi edinim yöntemlerinden etkilenmektedir. Bu bağlamda 142 parselden 256 hissedar kamulaştırma, daimi irtifak ve geçici irtifaktan kaynaklı arazi ediniminin hepsinden etkilenmektedir. Sadece kamulaştırmadan etkilenen parsellerin oranı % 7, hissedarların oranı ise % 8’dir. Etkilenen şahıs parsellerinden toplam hissedar sayısı 2.604 kişidir. Detaylar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1‑3. Özel Mülkiyete Ait Parsellerin Dağılımı

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Özel Mülkiyete Ait Parsellerin Dağılımı** | **Parsel Sayısı** | **Parsel Sayısı %** | **Hissedar Sayısı** | **Hissedar Sayısı %** |
| **Sadece Daimi İrtifak** | 173 | 13% | 274 | 11% |
| **Sadece Geçici İrtifak** | 133 | 10% | 218 | 8% |
| **Sadece Kamulaştırma** | 88 | 7% | 205 | 8% |
| **Daimi İrtifak+ Geçici İrtifak.** | 500 | 37% | 992 | 38% |
| **Daimi İrtifak+Kamulaştırma** | 301 | 22% | 633 | 24% |
| **Geçici İrtifak+ Kamulaştırma** | 4 | 0% | 26 | 1% |
| **Daimi İrtifak+ Geçici İrtifak.+ Kamulaştırma** | 142 | 11% | 256 | 10% |
| **Genel Toplam** | 1.341 | 100% | 2.604 | 100% |

Kaynak: HAPA, 2020

## Yöntem

AEP hazırlanırken masabaşı ve saha çalışması gerçekleştirilmiştir.

**Masabaşı çalışma**

Hapa firması tarafından hazırlanan 78 km’yi kapsayan toplam 5 yerleşim için hazırlanan 1. Kısım taslak kamulaştırma planlarından hareketle sahada görüşülecek PEK’ler ve bilgi alınacak parseller (hazine, vd ortak amaçlı kullanılan parseller dahil olmak üzere) tespit edilmiş ve DSİ tarafından onaylanan bir hane halkı sosyo-ekonomik anket (SEA) formu ve Muhtar Bilgi Formu (MBF) oluşturulmuştur.

Tablo 1‑4. Çalışma Kapsamındaki Yerleşimler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | İlçe | Yerleşim | Türü |
| 1 | Atabey | Harmanören | Köy |
| 2 | Eğirdir | Beydere | Köy |
| 3 | Eğirdir | Sevinçbey | Köy |
| 4 | Merkez | Büyükgökçeli | Köy |
| 5 | Merkez | Küçükgökçeli | Köy |

Kaynak: HAPA, 2020

Etkilenen yerleşimlere dair nüfus, ürün deseni, tarımsal faaliyetler, geçim kaynakları, vb. bilgiler de masabaşı çalışmada incelenmiştir.

Rapor yazımında kullanılan tablolarda okunurluğu artırmak amacıyla virgül **sonrası değerler genelde yuvarlanmıştır**.

**Görüşülecek PEK’lerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem**

Görüşme yapılacak PEK’ler 1. Kısım taslak kamulaştırma planlarının kapsadığı 5 yerleşimde Hapa firması tarafından belirlenmiş olan malik ve kullanıcı listelerinden seçilmiştir.

HAPA listelerine göre mülkiyet kamulaştırmasının toplam parsel büyüklüğüne oranı % 1,32 olduğu için kamulaştırmadan etkilenen şahıs parsellerinin malik ve kullanıcıları ölçütlerden biri olarak kabul edilmiştir.

Diğer ölçüt ise projeden etkilenen şahıs parseli olmayan arazilerin kullanıcıların tespitine yönelik olmuştur. Muhtarlarla ile yapılan görüşmelerde şahıs parseli olmayan arazilerin (DSİ, Hazine, Kamu Orta Malı) bireysel kullanıcılar tarafından kullanılmadığıdır. Alınan bilgi bu arazilerin hayvancılık faaliyetleri için ortak amaçlı kullanıldığı yahut da kullanılmadığı yönünde olmuştur.

Sadece kamulaştırma, kamulaştırma + daimi irtifak + geçici irtifak, daimi irtifak + kamulaştırma ölçütleri esas alınarak her yerleşim için bilgi alınması hedeflenen şahıs parselleri sayısı belirlenmiştir. Buna göre anket çalışmaları sonucunda toplam 197 şahıs parseline dair bilgi alınması hedeflenmiş, saha çalışması sonucunda ise toplam 112 anket yapılarak 251 şahıs parseline dair bilgi toplanmıştır. Bu sayede etkilenen şahıs parsellerinin % 19’una dair bilgi toplanarak örneklemin evreni temsil kabiliyeti sağlanmıştır.

Tablo 1‑5. Anket Sayısı ve Bilgi Toplanan Şahıs Parseli Sayısı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlçe | Yerleşimler | Şahıs Parseli Sayısı | Bilgi Alınması Hedeflenen Parsel Sayısı | Toplam Anket | Toplam Bilgi Alınan Şahıs Parseli | Toplam Bilgi Alınan Şahıs Parseli % |
| Atabey | Harmanören | 258 | 38 | 27 | 48 | 19% |
| Merkez | Büyükgökçeli | 749 | 109 | 60 | 158 | 21% |
| Eğirdir | Beydere | 215 | 32 | 12 | 29 | 13% |
| Merkez | Küçükgökçeli | 27 | 4 | 2 | 2 | 7% |
| Eğirdir | Sevinçbey | 92 | 14 | 11 | 14 | 15% |
|  | Toplam | 1341 | 197 | 112 | 251 | 19% |

Yerleşimler ziyaret edilerek ziyaret esnasında yerleşimde ulaşılabilen PEK’ler ile görüşme yapılmıştır. Yerleşimler ziyaret edilmeden önce isim listeleri muhtarlara whatsapp ile gönderilerek PEK’leri haberdar etmeleri istenmiştir.

Buna göre görüşme yapılan PEK’lerin belirlenmesinde kullanılan aşamalar aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 1‑2. PEK'lerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem

**Saha çalışması**

14-24 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Saha çalışması süresince toplam 20 kurumdan (12 kamu kurumu, 4 belediye, 4 STK) 22 paydaş ile görüşme yapılmıştır. Aşağıdaki tablo yapılan görüşmeleri göstermektedir.

Tablo 1‑6. Saha Çalışmasında Görüşülen Paydaşlar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Paydaş Türü | Kurum Adı | Ünvanı |
| 1 | Kamu | DSİ Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Birimi | Müdür |
| 2 | Kamu | DSİ Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Birimi | Müdür |
| 3 | Kamu | Atabey Sulama Birliği | Başkan |
| 4 | Kamu | Atabey Sulama Birliği | Müdür |
| 5 | Kamu | Atabey Kaymakamlığı | Kaymakam |
| 6 | Kamu | Eğirdir Kaymakamlığı | Kaymakam |
| 7 | Kamu | Gönen Kaymakamlığı | Kaymakam |
| 8 | Belediye | Isparta Belediyesi | Başkan Yardımcısı |
| 9 | Belediye | Atabey Belediyesi | Başkan |
| 10 | Belediye | Eğirdir Belediyesi | Başkan |
| 11 | Belediye | Gönen Belediyesi | Başkan |
| 12 | Kamu | Atabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | Müdür |
| 13 | Kamu | Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | Müdür |
| 14 | Kamu | Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | Müdür |
| 15 | Kamu | Atabey SYDV | Başkan |
| 16 | Kamu | Eğirdir SYDV | Başkan |
| 17 | Kamu | Gönen SYDV | Başkan |
| 18 | Kamu | Isparta SYDV | Başkan |
| 19 | STK | Atabey Ziraat Odası | Başkan |
| 20 | STK | Eğirdir Ziraat Odası | Başkan |
| 21 | STK | Gönen Ziraat Odası | Başkan |
| 22 | STK | Isparta Ziraat Odası | Başkan |

Saha çalışması süresince Atabey Sulama Birliği’nin alanında bulunan toplam 16 yerleşimin muhtarı ile görüşülmüş ve anket çalışması yapılmıştır. Onaç köyü sadece toplulaştırmadan etkilendiğinden dolayı analizlere dahil edilmemiştir. Görüşülen muhtarların yerleşim listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1‑7. Görüşme Yapılan Muhtarlar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | İlçe | Yerleşim |
| 1 | Atabey | Bayat |
| 2 | Atabey | Harmanören |
| 3 | Atabey | İslamköy |
| 4 | Atabey | Onaç |
| 5 | Eğirdir | Beydere |
| 6 | Eğirdir | Sevinçbey |
| 7 | Gönen | Cami |
| 8 | Gönen | Senirce |
| 9 | Merkez | Aliköy |
| 10 | Merkez | Bozanönü |
| 11 | Merkez | Büyükgökçeli |
| 12 | Merkez | Büyükhacılar |
| 13 | Merkez | Kuleönü-Kemal |
| 14 | Merkez | Küçükgökçeli |
| 15 | Merkez | Küçükhacılar |
| 16 | Merkez | Yazısöğüt |

Toplam 12’si kadın kullanıcı/malik olmak üzere toplam 112 PEK ile hane halkı anketi yapılmış ve projeden etkilenen kullandıkları ve/veya maliki oldukları 251 şahıs parseline dair bilgiler alınmıştır. Görüşme yapılan yerleşimlerde ki anket sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1‑8. Yerleşimlere Göre Anket Dağılımı

|  |  |
| --- | --- |
| Yerleşimler | Toplam Anket |
| Harmanören | 27 |
| Büyükgökçeli | 60 |
| Beydere | 12 |
| Küçükgökçeli | 2 |
| Sevinçbey | 11 |
| Toplam | 112 |

## Kısıtlar

Çalışma sadece 1. etap 78 km’lik kısımda yer alan 5 yerleşim ile sınırlıdır. Etkilenen tüm yerleşimlerin geriye kalan kamulaştırma planları tamamlandığında, etkilenen arazilerdeki varlıkların tespitine bağlı olarak 2021 yılı sonunda AEP’in güncellenmesi gereklidir.

1. etapta projeden etkilenen imar planı içinde kalan arsa niteliğinde şahıs parseli bulunmamaktadır. Mevcut durumda ikinci etapta projeden etkilenen Kuleönü Belde Belediyesi imar alanı içinde kalan arsa niteliğinde parseller bulunmaktadır. Bu parsellerle ilgili etkiler ve alınacak tedbirler ikinci etap kamulaştırma planı çalışmaları kapsamında DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir. II. etapta kalan kamulaştırma planları henüz kesinleşmemiştir. Ancak bu konuyla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından alınacak aksiyonlar ilerideki süreçte netleşecektir. Bu parsellerin etkilenme durumu ve alınan tedbirler AEP güncellemesinde detayları ile açıklanacaktır.

AEP’in güncellenebilmesi için DSİ tarafından parsel kullanıcı listelerinin oluşturulması, cinsiyete göre ayrıştırılması ve projeden etkilenme durumlarının (toplam arazisinin %20 ve üzerini kaybeden, vb.) belirlenmesi gerekmektedir. Bu bilgilere göre AEP güncellenebilecektir.

Kullanıcıları tespit edilememiş ve/veya çalışma kapsamında ortaya çıkmamış şahıs parselleri dışında etkilenen diğer parsellerin kullanıcıları araziye giriş aşamasında tespit edilecektir. Bununla ilgili olarak DSİ tarafından oluşturulan forma göre kullanıcılar tespit edilecektir.

## Takip Edilecek Arazi Edinimi Süreci

Arazi edinimi gereksinmelerini asgariye indirmek için belirlenen uygun yerleşimlerde toplulaştırma yapılmasına karar verilmiştir. Ancak arazi toplulaştırması yöntemiyle temin edilemeyen veya arazi toplulaştırması için teknik yönden uygun olmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırma yoluyla sağlanmaktadır. Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi, DSİ’nin çeşitli yatırımlarında başvurduğu yöntemlerden biri olmakla beraber DSİ, devlet veya özel arazilerin kamulaştırılmasında gönülsüz fiziksel yeniden yerleşimden mümkün olduğunca kaçınmaktadır.

Sulama sistemlerinin modernizasyonu sırasında DSİ’nin projelerin kalıcı arazi edinimi ihtiyaçları için kamu arazilerinden öncelikli olarak yararlanmayı seçmiştir. Proje tasarımı mevcut sulama sisteminin takip edilmesini ve ulaşım yolu olarak mevcut yolların kullanılmasını öngörmektedir. Etkilenen şahıs parselini azaltmak ve yeniden yerleşim etkisi meydana getirmemek için şahıs arazisi edinimini minimize etmek için gerekli yerlerde güzergâh değişikliği yapılmıştır.

Arazi edinim sürecinde kamulaştırma ile arazi edinimi uygulanacaktır. Takip edilecek arazi edinimi süreci aşağıda gösterilmiştir.

1. I. Kısımda 78 km’lik kısımda yer alan yerleşimlerde projeden etkilenen 1.462 parsel, parsel türü ve etkilenme durumu tespit edilmiştir.
2. Tespitlerden hareketle yaklaşık 6.000 parsel için uygulanacak arazi edinimleri için Hapa firması tarafından Arazi Piyasası Araştırma Raporu hazırlanmıştır.
3. Bu raporda etkilenecek arazi ve arsaların kıymet takdiri, arazi ve arsalardaki yapı değerlemesi, geçici irtifak hakkı, daimi irtifak hakkı, ikame masraf bedeli, ağaç bedelinin belirlenmesinde kullanılacak ve uluslararası standartlar ile uyumlu yöntemler tanımlanmıştır.
4. II. Kısımda kalan kısımlar için (yaklaşık 377 km) kamulaştırma planları Nisan 2021’e kadar hazırlanacaktır.
5. Kamulaştırma ile arazi edinim işlemleri DSİ tarafından gerçekleştirilecektir.

Arazi ediniminde kullanılacak olan yöntem;

* Vana, hidrant yeri, vb. tesis yerleri için mülkiyet kamulaştırması
* Boru hattının geçtiği yerler için kullanım hakkını 49-99 yıllığına kısıtlayan daimi irtifak hakkı (bu hattın üzerine yapı inşa edilmesi ve/veya ağaç vb. bitkiler eklenmesi 20 tondan ağır iş makinesi, kamyon gibi araçların boru hattı üzerinden geçmesi yasaktır).
* İnşaat süresince (1 ila 6 yıl) kullanım hakkını kısıtlayan geçici irtifak hakkıdır. Bu süre gerektiği takdirde uzatılabilir.

AEPÇ’de pompa binası ve enerji hatlarının halihazırda mevcut bulunması sayesinde ilave kamulaştırma ihtiyacı öngörülmeyeceği belirtilmiştir. Ancak ihtiyaç olması durumunda pompa binası ve direk yerleri için mülkiyet kamulaştırması yapılacak, enerji nakil hattı için ise irtifak hakkı tesis edilecektir. Ek kamulaştırma gerekmesi halinde AEP’de belirlenen yöntemlere göre uygulama yürütülecektir.

Enerji nakil hatları DSİ tarafından tesis edilip ilgili elektrik dağıtım kurumuna işletilmek üzere devredilebileceği gibi, iki kurum arasında yapılacak protokol ile maliyeti DSİ tarafından karşılanmak koşuluyla inşaatı ilgili kuruma verilebilecektir.

Sulama Modernizasyonu Projesi bileşenleri için tesis edilecek olan hakları özetlemektedir.

Tablo 1‑9. Arazi Edinimi Türleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje Bileşeni | Tesis Edilecek Hak | Süresi |
| İnşaat güzergahı | Geçici irtifak hakkı | 2-9 yıl |
| Sulama boru hattı | Daimi irtifak hakkı | 49-99 yıl |
| Depolama alanı / tesisi | Mülkiyet hakkı | daimi |
| Pompa istasyonu | Mülkiyet hakkı | daimi |
| Ulaşım yolları | Mülkiyet hakkı | daimi |
| Havuz, vana yerleri | Mülkiyet hakkı | daimi |
| Enerji nakil hatları | Direk yerleri için mülkiyet hakkı, nakil hatları için irtifak hakkı | Direk yerleri için daimi nakil hatları için 49 yıl |

Kaynak: AEPÇ, 2019

Yapılan I. Kısım kamulaştırma haritası çalışması sonucunda vana-hidrant yerlerinden etkilenen parsel alanlarının oldukça az olması nedeniyle parselin kalan kısmının kamulaştırılmasını gerektirecek bir durum olmayacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte daha fazla alan gerektiren tesis yerlerinin yapımından kaynaklı olarak artık parsellerin kamulaştırılmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Kalan parsel alanının ekime imkan vermeyecek kadar küçük olması, artık parselin geometrik durumunun tarımsal faaliyetler için elverişsiz olması, araziye erişimin ortadan kalkması, vb. gibi durumlarda artık parselin kamulaştırılması gerekebilir. **AEP güncellenirken artık parsel kamulaştırma durumunun meydana gelip gelmeyeceği değerlendirilecek ve böyle bir ihtimalin ortaya çıkması halinde artık parsel kamulaştırılması için her bir parsel ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.**

Çalışma güzergahlarında irtifak tesisinde çalışma koridoru 4-6 metre arasında değişmektedir. Ç**alışma döneminde irtifak şerit genişlikleri genelde 6 metredir.** Yasal çerçeve, Değerleme ve Arazi Edinim Süreci bölümlerinde konuyla ilgili detaylı bilgi verilmiştir.

Türkiye sınırları içerisinde “kamu yararı” olan projelerde Devlet adına arazi edinimi çalışmalarını yürütmek “2942 (4650 Sayılı Kanunla Değişik) Sayılı Kamulaştırma Kanunu esas alınarak yapılmaktadır.” DSİ tarafından gerçekleştirilen tüm kamulaştırma faaliyetleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yapılmaktadır. Projeyle ilgili kamulaştırma kararı 13 Haziran 2009 tarihinde kabul edilmiştir. Proje kapsamında özel mülkiyete konu arazilerin edinimi söz konusu olduğunda, DSİ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesi uyarınca, öncelikle uzlaşma görüşmeleri yoluyla araziyi satın alma yöntemine başvurmaktadır.

Uzlaşma yoluyla anlaşma sağlanamayan veya adresleri tespit edilemeyen hak sahipleri ile mülkiyeti ihtilaflı olan araziler için; Kamulaştırma Kanunu Madde 10 uyarınca ilgili asliye hukuk mahkemesinde kıymet takdiri ve tescil için dava açılmaktadır. Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilir. Açılan dava sonucu mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli kamulaştırılan gayrimenkulün sahibine ödenmek üzere bir banka hesabına yatırılır. Mülkiyeti ihtilaflı veya davaya konu olmuş gayrimenkullerin kamulaştırma bedelleri ise 3’er aylık vadeli bir hesaba yatırılarak malik kesinleştikten sonra hak sahibine ödeme yapılmaktadır.

Gerek anlaşma, ya da mahkemeye başvurmak için kamulaştırılacak taşınmaz malların piyasa değerleri göz önüne alınarak arazi bedellerinin belirlenmesi işi, yenileme bedelini de kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Kamulaştırma bedelleri, Kamulaştırma Kanunu Madde 11’de belirtilen ölçütlere göre taşınmazın değerine etki eden bütün unsurlar dikkate alınmak suretiyle tespit edilmektedir.

Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi DSİ Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Kamulaştırmaya konu arazilerin mülkiyet tespiti, tapu kayıtları, uydu fotoğrafları ve diğer belgeler DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Kamulaştırmaya konu olacak taşınmazlar uygulama projesi üzerinden proje ve inşaat grubu ile birlikte belirlenecektir. Arazi edinimi uygulamasında kamulaştırma kanununun 27. maddesi (acele el koyma) yoluna gidilmeyecektir. DSİ hak sahiplerine ödenecek kamulaştırma bedellerini bankaya yatırmadan arazilere girmeyecektir. Bu nedenle kamulaştırma işlemlerinin arazilere girmeden önce tamamlanabilmesi için inşaat programına bağlı olarak arazi edinimi planlaması yapılacaktır.

# Sosyo-Ekonomik Mevcut Durum

Yerleşimlerde Proje’den etkilenen hanelerin (PEH ) sosyo-ekonomik durumlarını tespit edebilmek için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Masabaşı çalışması ve anket çalışmasından elde edilen bilgilerin sonuçları aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

Kamulaştırma ile arazi ediniminden etkilenecek olan 15 yerleşim ve bağlı oldukları ilçelerin geneline ait mevcut duruma da kısaca değinilmektedir.

## Demografi

Proje etki alanında bulunan 15 yerleşimin yer aldığı Isparta, nüfusu 2011 yılından itibaren düzenli bir şekilde artış gösteren, şehirleşme, okuma-yazma oranı, istihdam seviyesi gibi sosyoekonomik göstergelerde Türkiye ortalamasının üstünde bir ildir. Isparta’nın nüfus yoğunluğu 2019 yılında 53,76 olarak gerçekleşmiştir ve bu sayı Türkiye ortalaması olan 108,05’in oldukça altındadır. Isparta nüfusunun %50,3’ü kadın, %49,7’si erkektir. İlde ortalama hane halkı büyüklüğü 2,9 ile Türkiye ortalamasının (3,4) altındadır[[2]](#footnote-2). 2019 nüfus verilerine göre il nüfusunun %69’u 15-64 yaş arasındadır. Yıllık nüfus artış hızı ise ‰7,9’dur.

Kentleşmenin artmasıyla Türkiye genelinde görüldüğü gibi Isparta’ya bağlı 13 ilçe arasından da en yüksek nüfusa sahip olan Merkez ilçedir. Proje kapsamına giren ilçelerin son 5 yıldaki nüfus değişimine bakıldığında yalnızca Merkez ilçe nüfusunun düzenli olarak arttığı görülmektedir. Proje etki alanındaki ilçelerden Atabey ve Gönen, nüfus açısından Isparta’nın en küçük 5 ilçesi arasında yer almaktadır.

Şekil 1: Proje Alanında Nüfusun Yıllara Göre Değişimi

DSİ tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nda (ÇSYP) ekonomisi tarıma dayalı olan bölgede hızlı nüfus kaybının ana sebebinin mevcut sulama sisteminin yeterli hizmeti verememesi olduğu belirtilmektedir. Yine aynı planda; yaş ortalamalarına bakıldığında Atabey, Eğirdir ve Gönen’de yaşlanan bir nüfus olduğu, nüfusun yaz mevsiminde arttığı, kış aylarında ise azaldığı ifade edilmektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atabey | Eğirdir | Gönen |
| Merkez | 24 km | 36 km | 25 km |



Şekil 2‑1. Proje Alanı Uydu Görüntüsü ve Mesafe Bilgisi

Proje sahasındaki ilçe, belde ve köyler Isparta il merkezinde veya merkeze yakın konumda bulunmaktadır. Bu açıdan nüfusu kalabalık, tarımla uğraşmasına rağmen kırsal özellikler yerine kentsel özellikleri öne çıkan (kentsel altyapısı oturmuş) yerleşimlerdir. Aşağıdaki tabloda verilen bilgiler ışığında, Proje’den etkilenen 15 yerleşimin toplam nüfusunun, Isparta nüfusunun yaklaşık %3’ünü oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 2‑1. Proje Sahasındaki Nüfusun Dağılımı ve Yerleşim Karakteristiği

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bağlı İlçe | Yerleşim | Türü | Nüfusu |
| 1 | Merkez | Kuleönü | Belde | 2.669 |
| 2 | Eğirdir | Beydere | Köy | 213 |
| 3 | Gönen | Cami | Mahalle | 460 |
| 4 | Atabey | Bayat | Köy | 80 |
| 5 | Atabey | Harmanören | Köy | 313 |
| 6 | Atabey | İslamköy | Köy | 897 |
| 7 | Eğirdir | Sevinçbey | Köy | 220 |
| 8 | Gönen | Senirce | Köy | 501 |
| 9 | Merkez | Aliköy | Köy | 1.340 |
| 10 | Merkez | Bozanönü | Köy | 547 |
| 11 | Merkez | Büyükgökçeli | Köy | 1.366 |
| 12 | Merkez | Büyükhacılar | Köy | 1.118 |
| 13 | Merkez | Küçükgökçeli | Köy | 220 |
| 14 | Merkez | Küçükhacılar | Köy | 1.021 |
| 15 | Merkez | Yazısöğüt | Köy | 470 |
| Toplam | | | | 11.435 |

Kaynak: TÜİK, 2019

Yapılan muhtar anketlerinden elde edilen bilgilere göre proje’den etkilenen yerleşimlerde yaz-kış nüfusu genelde değişmemektedir. Ancak bazı yerleşimlerde yaz ve kış nüfusu oldukça büyük bir fark göstermektedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bu farkın en yüksek olduğu yerleşim İslamköy’dür (Atabey). Bunu Merkez ilçeye bağlı yerleşimler olan Küçükhacılar, Aliköy ve Bozanönü takip etmektedir.

Şekil 2‑2. Yerleşimlerin Yaz ve Kış Nüfusları

Proje’den etkilenen yerleşimlerde muhtarlarla yapılan anketlere göre son yerel seçimde yerleşimlere kayıtlı seçmen sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre, en fazla seçmen sayısı Merkez ilçeye bağlı olan Kuleönü, Büyükgökçeli ve Aliköy yerleşimlerine aittir.

Tablo 2‑2. Yerleşimlerdeki Kayıtlı Seçmen Sayısı

|  |  |
| --- | --- |
| Yerleşim | Kayıtlı Seçmen |
| Aliköy | 960 |
| Bayat | 75 |
| Beydere | 180 |
| Bozanönü | 410 |
| Büyükgökçeli | 1100 |
| Büyükhacılar | 786 |
| Cami | 440 |
| Harmanören | 290 |
| İslamköy | 755 |
| Kuleönü | 1980 |
| Küçükgökçeli | 200 |
| Küçükhacılar | 715 |
| Senirce | 358 |
| Sevinçbey | 165 |
| Yazısöğüt | 360 |

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

Muhtarlardan alınan bilgilere göre 15 yerleşimin 7’sinde[[3]](#footnote-3) dışarıya göç durumu yaşanmaktadır. Bu muhtarlardan 6’sı işsizliği, 1’i ise eğitimi göç sebebi olarak belirtmiştir. Göçler genellikle ilçe merkezlerine veya Isparta il merkezine yapılmaktadır. Köylerin göç alması durumunda ise genellikle emekliliğin etkili olduğu belirtilmiştir. Muhtarlardan alınan bu bilgi, ilerleyen kısımlarda yer verilecek hanehalkı anketlerindeki bilgilerle de paralellik göstermektedir. Hanehalkı anketlerinde de görüleceği gibi etkilenen yerleşimlerde emekli hane reisi sayısı ve gelir kaynağı olarak emeklilik geliri öne çıkmaktadır.

Yerleşimlerde yapılan hanehalkı anketlerine göre hanelerin %76’sı bu yerleşimlerde sürekli ikamet etmektedir. Dönemsel ikamet edenlerin çoğunluğu ise (24 haneden 16’sı) Isparta’da yaşamaktadır.

Tablo 2‑3. Hanelerin İkamet Durumu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hanelerin Yerleşimde İkamet Durumu | Hane Sayısı | % |
| Sürekli | 85 | 75,9 |
| Dönemsel | 24 | 21,4 |
| Nadiren | 3 | 2,7 |
| Toplam | **112** | **100** |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

Sosyoekonomik Hane halkı anket sonuçlarına göre üyelerinin demografik bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre;

* Hanehalkı büyüklüğü 3,3 olup Isparta ortalamasının üstünde, Türkiye ortalamasına yakındır.
* Hanelerin büyük çoğunluğu çekirdek ailedir.
* Hanelerde 41-64 yaş arası nüfus yoğunlukta olup yaş grupları arasında en az nüfusa 18 yaş altı sahiptir.
* Hane reislerinin %93’ü evlidir.
* Eğitim seviyesi incelendiğinde yaklaşık %50’si ilkokul mezunudur.
* %43’ü emekli ve %41’i çiftçidir (emekli olanların çoğu aynı zamanda çiftçidir).
* Hane reislerinin %68’i SGK’lıdır.

Tablo 2‑4. Hanehalkı Üyelerinin Demografik Bilgisi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demografik Göstergeler | Hane Üyesi Sayısı | % |
| Cinsiyet | | |
| Erkek | 185 | 51 |
| Kadın | 182 | 49 |
| *Toplam* | **367** | **100** |
| Yaş | | |
| 18 ve altı | 60 | 16,3 |
| 19-40 | 89 | 24,3 |
| 41-64 | 129 | 35,1 |
| 65+ | 89 | 24,3 |
| *Toplam* | **367** | **100** |
| Medeni Hali\* | | |
| Evli | 104 | 92,9 |
| Bekar | 2 | 1,8 |
| Dul | 6 | 5,4 |
| Boşanmış | - | - |
| Geçerli Değil | **-** | **-** |
| *Toplam* | **112** | **100** |
| Eğitim\* | | |
| Okur-yazar, okul bitirmemiş | 1 | 0,9 |
| İlkokul mezunu | 55 | 49,1 |
| Ortaokul mezunu | 25 | 22,3 |
| Lise mezunu | 20 | 17,9 |
| Yüksekokul mezunu | 11 | 9,8 |
| *Toplam* | **112** | **100** |
| Çalışma Durumu\* | | |
| Çiftçi | 68 | 41 |
| Serbest meslek | 5 | 3 |
| Memur | 12 | 7,2 |
| Ev Hanımı/Kızı | 2 | 1,2 |
| Emekli | 72 | 43,4 |
| İşsiz | 7 | 4,2 |
| *Toplam\** | **166** | **100** |
| Hanedeki Öğrenci Sayısı | | |
| İlkokul | 18 | 30 |
| Ortaokul | 10 | 16,7 |
| Lise | 14 | 23,3 |
| MYO/Üniversite | 18 | 30 |
| *Toplam* | **60** | **100** |
| Sosyal Güvenlik Durumu\*\* | | |
| SGK | 76 | 67,6 |
| Genel Sağlık Sigortası | 1 | 0,9 |
| Bağkur | 25 | 22,5 |
| Yok | 3 | 2,7 |
| Diğer | 7 | 6,3 |
| *Toplam* | **112** | **100** |
| Engellilik Durumu\* | | |
| Evet | 7 | 6,4 |
| Hayır | 105 | 93,4 |
| *Toplam* | **112** | **100** |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

\*Görüşülen bazı hane reisleri hem emekli hem de çiftçi oldukları için birden fazla verdikleri yanıtlar toplanarak elde edilmiştir. Bilgi alınan hane reisi toplamı 112’dir.

\*\*Bu göstergeye ilişkin veri sadece hane reisini kapsamaktadır. Hane üyeleriyle ilgili bilgi alınamamıştır.

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi proje sahasındaki hanelerde de hane reislerinin büyük çoğunluğu erkektir. Sahada yürütülen bire bir görüşme ve anket çalışmalarında proje kapsamındaki arazilerin tapu sahiplerinin ve hane reislerinin çoğunun erkek olması nedeniyle erkek PEK’lerin hem hanelerin tarımsal faaliyetleriyle hem de proje ile ilgili daha fazla söz sahibi oldukları gözlenmiştir.

Tablo 2‑5. Hane Reislerinin Cinsiyet Dağılımı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hane Reislerinin Cinsiyet Dağılımı | Sayı | % |
| Erkek | 100 | 89,3 |
| Kadın | 12 | 10,7 |
| Toplam | **112** | **100** |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

## Eğitim, Sağlık, Altyapı

* Yapılan muhtar anketlerine göre yerleşimlerin çoğunluğunda ilkokul bulunmaktadır. Ortaokul az sayıda yerleşimde bulunurken hiçbir yerleşimde lise yoktur. Taşımalı eğitimden faydalanan çocuk sayısı ise toplam 530’dur.

Tablo 2‑6. Yerleşimlerdeki Eğitim Kurumları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Köyde ilkokul var mı? | Ortaokul var mı? | Lise var mı? |
| Evet | 9 | 6 | 0 |
| Hayır | 6 | 9 | 15 |

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

* Yerleşimlerden 7’sinde sağlık evi bulunmaktadır. Sağlık evi bulunmayan 8 yerleşimde yaşayan PEK’ler sağlık hizmetlerini öncelikle haftanın belli günlerinde gelen sağlık görevlisinden, gerek duyulduğu takdirde ise Atabey Merkez ve Isparta Merkez’deki sağlık kuruluşlarından almaktadırlar.

Anket yapılan muhtarlardan yerleşimlerde görülen en yaygın sağlık sorunlarının sırasıyla diyabet, yaşlılık kaynaklı sorunlar ve kanser olduğu öğrenilmiştir.

* Altyapıya ilişkin muhtarların görüşleri sorulmuştur. Aşağıdaki tabloya göre 15 yerleşimin büyük çoğunluğunda su, elektrik, yol ve telekomünikasyon altyapısı yeterli durumdadır.

Tablo 2‑7. Yerleşimlerde Altyapı Durumu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yerleşimde içme suyu deposu var mı? | İçme suyu yeterli ve kaliteli mi? | Elektrik hizmeti kesintisiz mi? | Cep telefonu sorunsuz çekiyor mu? | Yol altyapısı iyi mi? |
| Evet | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Hayır | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

* Yerleşimlerden sadece 1 tanesinin (Harmanören) yolu asfalt olup diğerlerinin yolu sathi kaplamadır.
* Yerleşimlerin 13’ünde kadastro ve tapu çalışmaları tamamlanmıştır.
* Bugüne kadar 6 yerleşimde arazi toplulaştırma işlemi yapılmıştır. Bu yerleşimlerin tamamının muhtarları yapılan toplulaştırmayla ilgili hem kendilerinin hem de PEK’lerin olumlu düşündüklerini belirtmişlerdir.
* Yerleşimlerin 9’unda bakkal, 10’unda kahvehane, 2’sinde lokanta bulunmaktadır.
* 6 yerleşimde tescilli, 1 yerleşimde tescilsiz olmak üzere 7 yerleşimde tarihi eser alanı vardır.

## Gelir Kaynakları ve Giderler

Ekim 2018’de DSİ tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’na (ÇSYP) göre söz konusu 15 yerleşimin **ana geçim kaynağı tarımsal faaliyetlerdir**. Ekonomik gelir sağlayan en önemli tarım ürünleri ise arpa, buğday ve yulaf olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, bölgede meyvecilik de birincil tarım faaliyetleri arasındadır. Hayvancılık ise ikincil geçim kaynağı olarak belirtilmiştir.

Sulaması yeterli olan bazı hanelerde **seracılık** yapılmaktadır. Bazı hanelerin ise sulama yetersizliği ve maliyetlerin yüksek olmasından dolayı meyvecilik ve sebzecilikten hayvancılığa yöneldikleri anlaşılmıştır. Hayvancılığın artması ile işgücünde kadın oranının arttığı görülmüştür. Bunun nedeninin, kadınların yemleme ve hayvan bakımı konusunda daha fazla rol alması olduğu düşünülmektedir.

Isparta merkezli faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)[[4]](#footnote-4) ve Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü verilerine göre;

* Isparta genelinde üretim yapan sanayi tesisleri işletme sayısı açısından gıda, mobilya, metal işleme ve maden sektörlerinde yoğunluk göstermektedir. En fazla istihdam sağlanan sektörlerde ise maden, gıda, tekstil ve orman ürünleri başta gelmektedir.

Şekil 2‑3. Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı

Şekil 2‑4. İstihdamın Sektörel Dağılımı

* Gıda sanayisi giderek artan oranda gelişme göstermektedir. Mevcut un fabrikaları Isparta ve çevresinden temin ettikleri buğdayı işleyerek Isparta ve çevre illerin un ihtiyacını karşılamaktadır.
* Isparta’da yetiştirilen yaklaşık 500.000 ton elmanın muhafazası ve ihracata yönlendirilmesi için il genelinde yaklaşık 320.000 ton kapasiteye yaklaşan soğuk hava tesisleri faaliyet göstermektedir. Elma üretimine dayalı meyve suyu ve konsantresi fabrikaları mevcuttur.
* Isparta ilinde küçükbaş, büyükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliği başlıca hayvansal üretim faaliyetleridir. Arıcılık faaliyeti de Isparta’da önemli yere sahiptir.
* Isparta’da geleneksel üretim alanlarının bugüne yansıması olarak tekstil, halıcılık, gül ve gülyağı üretimi, dericilik sanayisi gelişmiş olup son yıllarda sanayi üretime çimento, yonga levha, barit, mermer, kereste gibi alanlar da eklenerek ilin üretim çeşitliliği artmıştır.
* 2019 yılı ihracat verilerine göre Isparta’nın başlıca ihracat kalemlerini madencilik ürünleri, yaş meyve-sebze, kimyevi madde-mamuller (gül yağı, gül konkreti, gül absolütü, lavanta ve diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin ürünleri) ve hazır giyim oluşturmaktadır.[[5]](#footnote-5)
* Isparta ilinde yabancı sermaye yatırımları bulunmaktadır. Özellikle gıda ve kozmetik sanayinde yabancı sermaye ortaklığı ile çeşitli işletmeler kurulmuştur.
* Eğirdir Gölü’nden avlanan sudak balığı ile bölgeden temin edilen balık ve kerevit, il merkezi ve Eğirdir ilçesinde kurulu tesislerde işlenerek, tamamı ihraç edilmektedir. Meyve üretimi olarak başlıca elma, kiraz ve kayısı üretimi yapılmaktadır. Elma üretimine dayalı olarak ilde meyve suyu ve konsantresi üretiminde de gelişme kaydedilmiştir.
* Isparta ilinin %40’lık alanının ormanlık olması, kereste ve ağaç ürünleri sektörünü önemli hale getirmiştir.
* Isparta’da 1’i Deri İhtisas olmak üzere 2 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmakta ve bu OSB’lerde toplam 2.880 kişi istihdam edilmektedir[[6]](#footnote-6).
* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Isparta ve çevresinde yatırım alanı olarak teşvik ettiği sektörlerin başında ise seracılık, meyve işleme tesisleri, süt ve besi hayvancılığı, mobilya ve orman ürünleri ile kozmetik ve tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi gelmektedir.

Proje’den etkilenen hanelerin gelir ve giderlerine dair detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Buna göre;

* Hanelerin ortalama yıllık geliri ortalama yıllık giderden yüksektir.
* Hanelerin borçlanma oranı %14,3’tür.
* Meyvecilikle uğraşan hanehalkı sayısı, tarımla uğraşan hanehalkı sayısından fazla olup ortalama meyvecilik geliri ortalama tarım gelirinden yüksektir.
* Küçükbaş hayvancılık geliri büyükbaş hayvancılık gelirinden yüksektir.
* Geçimini “zor” olarak değerlendiren hanelerin oranı yaklaşık %38’dir.

Tablo 2‑8. Hanelerin Gelir Gider Göstergeleri

| Gösterge | Birim | Yanıt veren hane sayısı | Değer |
| --- | --- | --- | --- |
| *Gelir Gider* | | | |
| Yıllık hane geliri (TL) | Ortalama | 112 | 110.797 |
| Medyan | 54.000 |
| Minimum | 7.000 |
| Maksimum | 1.364.000 |
| Yıllık hane gideri (TL) | Ortalama | 112 | 69.620 |
| Medyan | 29.950 |
| Minimum | 1.600 |
| Maksimum | 941.500 |
| Borçlanma oranı | % 14,3 |  |  |
| *Ekonomik Faaliyet* | | | |
| Tarımla uğraşan hane halkı (hh) | % 39,3 |  |  |
| Meyvecilikle uğraşan hane halkı (hh) | % 53,6 |  |  |
| Büyükbaş hayvan sayısı (Süt) | Ortalama (n) |  | 8,81 |
| Büyükbaş hayvan sayısı (Besi) | Ortalama (n) |  | 12,08 |
| Küçükbaş hayvan sayısı | Ortalama (n) |  | 37,50 |
| Tarım geliri (TL) | Ortalama | 44 | 65.230 |
| Minimum | 350 |
| Maksimum | 1.187.000 |
| Meyvecilik geliri (TL) | Ortalama | 60 | 73.417 |
| Minimum | 2.000 |
| Maksimum | 125.500 |
| Tarım ve meyvecilik geliri toplam (TL) | Ortalama | 86 | 83.758 |
| Minimum | 1.000 |
| Maksimum | 1.255.000 |
| Büyükbaş hayvancılık geliri (TL) | Ortalama | 14 | 71.280 |
| Medyan | 52.700 |
| Minimum | 3.240 |
| Maksimum | 200.000 |
| Küçükbaş hayvancılık geliri (TL) | Ortalama | 2 | 85.000 |
| Medyan | 85.000 |
| Minimum | 70.000 |
| Maksimum | 100.000 |
| Hayvancılık geliri toplam (TL) | Ortalama | 16 | 72.995 |
| Medyan | 64.700 |
| Minimum | 3.240 |
| Maksimum | 200.000 |
| Hayvancılık gideri toplam (TL) | Ortalama | 29 | 35.548 |
| Medyan | 20.000 |
| Minimum | 1.140 |
| Maksimum | 180.000 |
| *Hayat Standardı* | | | |
| Geçimini zor olarak değerlendiren haneler | % 37,5 |  |  |
| Geçimini kolay olarak değerlendiren haneler | % 18,8 |  |  |
| Ekonomik durumunu 1 yıl öncesine göre daha kötü görenler | % 66,1 |  |  |
| Ekonomik durumunu 1 yıl öncesine göre daha iyi görenler | % 10,7 |  |  |
| Ekonomik durumunu 1 yıl öncesine göre aynı görenler | % 20,5 |  |  |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

### Gelir Kaynakları

Muhtarlarla yapılan görüşmelere göre hazırlanan aşağıdaki tabloya göre yerleşimlerin çoğunda tarım ve meyvecilik ana gelir kaynağıdır.

Tablo 2‑9. Yerleşimlerde Ana Gelir Kaynağı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarım/ Meyvecilik | Büyükbaş H. | Küçükbaş H. | Emeklilik | Ticaret | İşçilik |
| Bayat | **X** | **X** |  |  |  |  |
| Beydere | **X** |  |  |  |  |  |
| Büyükgökçeli | **X** |  |  |  |  |  |
| Cami | **X** |  |  |  |  |  |
| Harmanören | **X** |  |  |  |  |  |
| İslamköy | **X** |  |  | **X** | **X** |  |
| Küçükgökçeli | **X** |  |  |  |  |  |
| Senirce | **X** |  |  |  |  |  |
| Sevinçbey | **X** |  |  |  |  |  |
| Aliköy |  | **X** |  |  |  |  |
| Bozanönü |  | **X** |  |  |  |  |
| Büyükhacılar |  |  | **X** |  |  |  |
| Yazısöğüt |  |  |  |  |  | **X** |
| Küçükhacılar |  |  |  |  | **X** |  |
| Kuleönü |  |  |  | **X** |  |  |

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

Görüşme yapılan PEK’lerden alınan bilgilere göre ise; proje alanındaki hanelerin temel geçim kaynakları[[7]](#footnote-7) sırasıyla emeklilik, meyvecilik ve tarımdır. Aşağıdaki grafikte hanelerin gelir kaynaklarının dağılımı yer almaktadır. Buna göre; hanelerin yaklaşık %72’si emeklilik, %55’i meyvecilik, %40’ı tarım ve yaklaşık %13’ü büyükbaş hayvancılık geliri elde etmektedir.

Şekil 2‑5. Hanelerin Gelir Kaynaklarının Dağılımı

Gelir kaynakları ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı aşağıdaki tablo incelendiğinde; en yüksek ortalama gelirin esnaflık ve küçükbaş hayvancılıktan, en düşük ortalama gelirin ise sezonluk işçilik ve kiradan elde edildiği görülmektedir. **Tablodan çıkarılabilecek bir diğer sonuç, meyveciliğin hem hane sayısı hem de ortalama gelir açısından tarımdan daha önce geldiğidir**.

Proje’den etkilenen yerleşimlerde birçok hanenin birden fazla gelir kaynağı bulunmaktadır. Hane başına düşen gelir kaynağı sayısı 2,1’dir.

Tablo 2‑10. Hanelerin Gelir Bilgileri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelir Kaynağı | Hane Sayısı | Ortalama Gelir (TL) | Min. Gelir (TL) | Max. Gelir (TL) | Medyan Gelir (TL) |
| Tarım | 44 | 65.230 | 350 | 118.700 | 8.750 |
| Meyvecilik | 60 | 73.417 | 2.000 | 1.255.000 | 25.000 |
| Büyükbaş Hayvancılık | 14 | 71.280 | 3.240 | 200.000 | 52.700 |
| Küçükbaş Hayvancılık | 2 | 85.000 | 70.000 | 100.000 | 85.000 |
| Emeklilik | 78 | 35.592 | 2.500 | 300.000 | 26.300 |
| Esnaflık | 3 | 103.333 | 24.000 | 250.000 | 36.000 |
| İşçilik | 12 | 39.538 | 4.000 | 72.000 | 36.000 |
| Kira | 9 | 14.173 | 400 | 65.000 | 8.000 |
| Memuriyet | 4 | 66.000 | 54.000 | 84.000 | 63.000 |
| Sezonluk İşçilik | 3 | 13.533 | 6.000 | 28.000 | 6.600 |
| Engelli Maaşı | 1 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
| TOPLAM | 112 |  |  |  |  |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

Hanelerin öncelikli gelir kaynakları en fazla gelir edilen ve aşağıdaki tabloda yer alan alanlara göre incelendiğinde; meyvecilik geliri elde eden toplam 56 haneden 22’sinin meyveciliği birincil öncelikli gelir kaynağı olarak belirttiği görülmektedir. Tarım geliri elde eden toplam 28 haneden tarımı ikincil gelir görenlerin sayısı daha yüksektir. Büyükbaş hayvancılık geliri elde eden hanelerin ise büyük çoğunluğu için bu faaliyet birincil gelir kaynağıdır. Tabloda dikkat çekici bir diğer husus, emeklilik gelirinin toplam hanelerin %42 gibi büyük bir kısmı için birincil gelir kaynağı olmasıdır. Bunu yaklaşık %20 ile meyvecilik takip etmektedir. Aşağıdaki tabloda detaylar verilmiştir.

Tablo 2‑11. Hanelerin Gelir Kaynağı Önceliklendirmesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toplam hane sayısı | Birinci gelir kaynağı olan hane sayısı | % | İkinci gelir kaynağı olan hane sayısı | % |
| Tarım | 28 | 12 | 10,7 | 16 | 14,3 |
| Meyvecilik | 56 | 22 | 19,6 | 34 | 30,4 |
| Büyükbaş Hayvancılık | 11 | 8 | 7,1 | 3 | 2,7 |
| Emeklilik | 68 | 47 | 42 | 21 | 18,8 |
| İşçilik | 10 | 9 | 8 | 1 | 0,9 |
| Esnaflık | 2 | 2 | 1,8 | - | - |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

### Giderler

Hanehalkı anketlerine göre hanelerin yıllık giderlerine ait detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 2‑12. Hanelerin Gider Bilgileri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giderler | Hane Sayısı | Ortalama Gider (TL) | Min. Gider (TL) | Max. Gider (TL) | Medyan Gider (TL) |
| Altyapı (Isınma, elektrik, su, telefon vb.) | 106 | 5.437 | 500 | 36.000 | 5.000 |
| Mutfak | 108 | 9.749 | 400 | 50.000 | 9.300 |
| Giyim | 40 | 2.930 | 300 | 12.000 | 1.750 |
| Eğitim | 28 | 10.800 | 200 | 50.000 | 5.000 |
| Sağlık | 19 | 1.016 | 100 | 5.000 | 1.000 |
| Ulaşım | 3 | 1.900 | 200 | 5.000 | 500 |
| Yakıt | 69 | 7.039 | 1.000 | 30.000 | 5.000 |
| Hayvancılık | 29 | 35.548 | 1.140 | 180.000 | 20.000 |
| Zirai | 87 | 40.602 | 300 | 600.000 | 14.000 |
| Borç/Kredi | 24 | 32.003 | 600 | 150.000 | 11.000 |
| Diğer | 1 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| Toplam | 112 |  |  |  |  |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

Tablodaki verilerden yola çıkılarak oluşturulan aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi hane harcamalarında en fazla yer alan 4 kalem mutfak, altyapı, zirai giderler ve yakıttır. Diğer yandan, yapılan harcamalar arasında en fazla ortalama gider zirai giderler ve hayvancılık harcamalarına aittir. Buna göre; PEK’lerin büyük çoğunluğunun hanehalkı harcamalarında tarım, meyvecilik ve hayvancılık giderlerinin önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Bölümün başında yer verilen Tablo 5’te belirtildiği gibi hanelerin borçlanma oranı %14,3’tür. Bu veriyle paralel olarak şekilde borç/kredi ödemelerinin 3’üncü sırada geldiği dikkat çekmektedir.

Şekil 2‑6. Hanelerin Harcama Kalemleri

## Tarımsal Faaliyetler ve Arazi Kullanımı

Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta’da da kayıtlı çiftçi sayısı ekilen tarım parseli büyüklüğü yıllar itibariyle azalış göstermektedir. Halihazırda Isparta’da toplam çiftçi sayısı 40.000, ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı ise 21.673’tür. İşletme başına ortalama arazi büyüklüğü 39,15 dekar olup Türkiye ortalamasının (59 dekar) altındadır.

Tablo 2‑13. Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÇKS | Çiftçi Sayısı | Ekili Alan (Da) | Ortalama Parsel Büyüklüğü (Da) | İşletme Başına Ortalama Arazi Büyüklüğü (Da) | Parsel Sayısı | İşletme Başına Ortalama Parsel Sayısı |
| 21.673 | 848.575 | 3,10 | 39,15 | 269.484 | 12 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

DSİ tarafından ÇSYP kapsamında yapılan çalışmalarda elde edilen Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre 12.587 ha alana sahip olan Atabey SB’nin %46,4’ü Atabey’e bağlı 5 yerleşim yerine aittir. Söz konusu alanların 5.509 ha’lık kısmı Atabey SB’ye kayıtlı olup 2.714 ha’lık alanında sulu tarım gerçekleştirilmektedir. Proje alanında 16.350 parsel bulunmakta ve ortalama parsel büyüklüğü 0,3 ha olarak kaydedilmektedir.

ÇKS’ye göre 5.509 ha alanda yağmura dayalı tarım gerçekleştirilmekte ve en önemli ürünler arpa, burçak ve buğday olarak kaydedilmektedir. Sulu tarım yapılan alanlarda ise en çok yonca, kavak, mısır ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. Meyve ve sebze alanında ise öne çıkan ürünler elma, vişne, kiraz, kayısı, üzüm, çilek, barbunya ve taze fasulyedir. Isparta elma üretiminde Türkiye’de ilk sırada, vişne üretiminde 5 ve kiraz üretiminde ise 7’nci sırada gelmektedir.

Aşağıdaki grafik incelendiğinde son 5 yılda sebze-meyve üretiminde oldukça hızlı bir artış görülmektedir.

Şekil 2‑7. Isparta İli Yıllara Göre Tarımsal Üretim

Kaynak: TÜİK, 2019.

Son yıllarda hızla gelişen tıbbi ve aromatik bitkiler, kimyevi maddeler alanında öne çıkan tarım ürünleri gül, lavanta ve karanfildir. Isparta, Türkiye gül üretiminin %83, lavanta üretiminin %51’ini ve karanfil üretiminin %13’ünü karşılamaktadır.

İlçe bazlı ürün deseni incelendiğinde; Proje sahasında yer alan yerleşimlerin tamamında Isparta için stratejik önemde bir ürün olan elmanın yetiştirildiği görülmektedir. Arpa, yonca ve domates de Proje alanında yaygın yetiştirilen ürünler arasındadır. Yine Isparta’nın Türkiye üretiminde önemli bir pay sahibi olduğu karanfil ve yağlık gül de Merkez ve Eğirdir ilçelerinde ekimi yapılan ürünlerdendir.

Tablo 2‑14. İlçe Bazlı Ürün Deseni

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlçe | Tarım Alanı (ha) | | | Mevcut Ürün Deseni | Havza Bazında Desteklenecek  Ürün Deseni |
| Ekilen | Ekilmeyen | Toplam |
| Merkez | 14.938 | 2.487 | 17.425 | Sofralık Domates, Arpa, Yonca, Elma, Karanfil | Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Aspir, Yulaf |
| Atabey | 7.006 | 1.473 | 8.479 | Şekerpancarı, Elma, Arpa, Silajlık Mısır, Yonca | Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Aspir |
| Eğirdir | 13.513 | 7.977 | 21.490 | Elma, Buğday, Yonca, Sofralık Domates, Gül (Yağlık) | Arpa, Buğday, Yem Bitkileri |
| Gönen | 13.596 | 3.981 | 17.577 | Arpa, Elma, Sofralık Domates, Yonca, Şekerpancarı | Arpa, Aspir, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

Tarım arazilerinin ilçeler bazında dağılımı ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre; Proje etki alanındaki ilçeler arasında meyve ekiminin Eğirdir’de, sebze ekiminin Merkez’de, tarla bitkilerinin ise Merkez ve Gönen’de diğerlerine göre daha geniş bir alanda yapıldığı görülmektedir. Süs bitkileri ise sadece Merkez’de ekilmektedir. Toplama alan olarak en geniş tarım arazisi ise Eğirdir’de bulunmaktadır. 4 ilçenin toplam tarım arazisi, Isparta ilinin toplam tarım arazisinin yaklaşık %26’sını oluşturmakta ve bu alanın %25’i ise ekilmemektedir.

Tablo 2‑15. Tarım Arazilerinin İlçe Bazında Dağılımı (Da)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlçeler | Meyve | Nadas | Sebze | Süs Bitkileri | Tarla | Ekilmeyen Arazi | Toplam |
| Merkez | 27.170 | 43.112 | 7.110 | 646 | 71.341 | 24.870 | 174.249 |
| Atabey | 10.441 | 16.000 | 3.142 | 0 | 40.476 | 14.730 | 84.789 |
| Eğirdir | 64.627 | 40.162 | 1.989 | 0 | 28.352 | 79.770 | 214.900 |
| Gönen | 14.445 | 48.000 | 1.774 | 0 | 71.737 | 39.810 | 175.766 |
| Isparta | 415.741 | 321.618 | 56.003 | 646 | 1.236.266 | 482.550 | 2.512.824 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

Tarımın temel geçim kaynağı olduğu Proje alanında tarımsal işletme dağılımlarına bakıldığında işletmelerin büyük çoğunluğunun **küçük ölçekli arazilerde yoğunlaştığı** görülmektedir. İlçeler arasında yalnızca Gönen’de 501-1000 arazi büyüklüğünde 6 işletme göze çarpmaktadır. Proje etki alanında tarımsal işletmelerin %58’i 20 dekarın altında, %36’sı ise 21-100 dekar arasında arazi büyüklüğüne sahiptir. En fazla tarımsal işletme Eğirdir, en az tarımsal işletme ise Atabey ilçesinde yer almaktadır. Proje alanındaki işletmeler Isparta ilinin toplam tarımsal işletmelerinin %30’unu oluşturmaktadır.

Tablo 2‑16. İlçelerde Arazi Büyüklüklerine Göre İşletme Dağılımları

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlçeler | <5-20 | 21-100 | 101-500 | 501-1000 | 1001-2500 | Toplam |
| Merkez | 994 | 707 | 102 | 2 | 0 | 1.805 |
| Atabey | 497 | 304 | 79 | 2 | 1 | 883 |
| Eğirdir | 1.758 | 685 | 22 | 0 | 1 | 2.466 |
| Gönen | 510 | 637 | 124 | 6 | 0 | 1.277 |
| Isparta | 10.142 | 10.093 | 1.420 | 14 | 4 | 21.673 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

Arazi sahipleri dönemsel olarak tarımsal işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Sezonluk işgücüne hasat ve arazi düzenlemesinde ihtiyaç duyulmaktadır. Sulama için görece daha az sezonluk işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Sezonluk işçiler Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim aylarında söz konusu ilçelerde aileleri ile birlikte ikamet etmektedirler. Günlük işçiler ise yakınlardaki yerleşim yerlerinden sağlanmaktadır. Erkek işçilerin kazancı 60-70 TL/gün olarak kaydedilirken, kadınların geliri 50-60 TL/gün aralığındadır.

Isparta ilinde yer alan tarım arazilerinin sulanabilirliğine ilişkin verilere göre toplam tarım arazilerinin %99’u sulanabilir arazidir.

Şekil 2‑8. Isparta Tarım Arazilerinin Sulanabilirliği

Fakat bu sulanabilir arazilerin yalnızca %20’ye yakını fiili olarak sulanmaktadır. Bu durum, sulama konusunda modernizasyon gerektiğinin açık göstergelerinden biridir.

Tablo 2‑17. Isparta Tarım Arazilerinin Sulama Durumu

|  |  |
| --- | --- |
| Sulama Durumu | Alan (Ha) |
| Toplam Tarım Arazisi | 251.282 |
| Sulanabilir Arazi | 248.173 |
| Sulanan Arazi | 49.257 |
| Sulanamayan Arazi | 3.109 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

### 

Tarımsal sulamanın kaynaklarını gösteren aşağıdaki tabloya göre toplam sulanan arazide kullanılan sulama kaynakları arasında yer üstü sulamasının payı %57’dir ve bu sulamanın %82’si DSİ sulama kanalları yoluyla sağlanmaktadır. Aynı şekilde yer altı sulamasının payı ise %26’dır ve bunun yaklaşık %22’si DSİ tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bilgiler ışığında, özellikle DSİ yer üstü sulama kanallarının modernizasyonunun bölgede tarımsal sulama açısından önemli bir fark yaratacağı anlaşılmaktadır.

Tablo 2‑18. Sulanan Tarım Arazilerinde Sulama Kaynağı Dağılımı (Ha)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Su Kaynağı | DSİ | Toplam |
| Gölet-Baraj | 14.831 | 18.505 |
| Yer Üstü Sulama | 56.428 | 68.847 |
| Yer Altı Sulama | 6.741 | 30.979 |
| Toprak Su Kredisi | 0 | 2.157 |
| Toplam | 78.000 | 120.488 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

### Tarım

Aşağıdaki tabloda anket yapılan hanelerin mevcut arazi varlığına dair bilgiler verilmiştir. Buna göre; en yaygın olan meyvecilik faaliyetinin yapıldığı arazilerin ortalama büyüklüğü yaklaşık 18 dekar, tarım yapılan tarlaların ortalama büyüklüğü ise yaklaşık 43 dekardır. Bağ, sebze ve ağaçlıklar oldukça küçük arazilerde bulunmaktadır. Bu verilerden yola çıkılarak etkilenen yerleşimlerde arazilerin parçalı bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Sulama açısından bakıldığında parçalı arazilerin fazla olmasının sulama oranı ve randımanını düşüren etkenlerden biri olduğu tahmin edilebilir.

Tablo 2‑19. Hanelerin Mevcut Arazi Varlığı

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tür |  | Hanehalkı  Sayısı (n) | Hanehalkı Sayısı (%) | Ortalama (dekar) | Medyan (dekar) | Min. (dekar) | Max. (dekar) |
| Bağ |  | 16 | 8,6 | 2,5 | 2,1 | 0,1 | 7,0 |
| Tarla | Tapulu | 56 |  | 30,7 | 10,5 | 0,5 | 70 |
| Tapusuz | 4 |  | 187,3 | 22,5 | 2,0 | 702 |
| Toplam | 58\* | 31,4 | 42,9 | 11,2 | 0,5 | 742,4 |
| Sebze bahçesi |  | 13 | 7 | 2,7 | 2,0 | 0,5 | 10 |
| Meyve bahçesi |  | 86 | 46,5 | 17,6 | 11,0 | 0,2 | 97 |
| Ağaçlık (kavak, ceviz vb.) |  | 2 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Diğer |  | 10 | 5,4 | 3,9 | 3,5 | 0,2 | 10 |
| Toplam |  | 185 |  |  |  |  |  |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

\*2 kişinin hem tapulu hem tapusuz arazisi olduğu için toplam hanehalkı sayısı 60 değil, 58’dir.

Aşağıda yer alan tarım alanlarının kullanımı tablosuna göre:

* Atabey ilçesinin toplam tarım alanı 57.046 da olup bu alanın %63,42’si tahıllar ve diğer bitkilerin, %17,50’si meyveler, içecek ve baharat bitkileri, %14,4’i nadas alanını, %4,47’si sebze ekim alanlarını oluşturmaktadır.
* Eğirdir ilçesinin toplam tarım alanı 97.108 da olup bu alanın %25,78’si tahıllar ve diğer bitkilerin, %67,29’unu meyveler, içecek ve baharat bitkileri, %5,15’ini nadas alanını, %1,30’unu sebze ekim alanlarını oluşturmaktadır.
* Gönen ilçesinin toplam tarım alanı 133.850 da olup bu alanın %51,89’unu tahıllar ve diğer bitkilerin, %10,29’unu meyveler, içecek ve baharat bitkileri, %35,86’sını nadas alanını, %1,79’unu sebze ekim alanlarını oluşturmaktadır.
* Merkez ilçesinin toplam tarım alanı 148.420 da olup bu alanın %50,93’ünü tahıllar ve diğer bitkilerin, %26,13’ünü meyveler, içecek ve baharat bitkileri, %23,68’ ini nadas alanını, %2,72’unu sebze, %0,18’ini süs bitkileri ekim alanlarını oluşturmaktadır.
* Proje sahasında kalan Eğirdir, Gönen, Atabey ve Merkez ilçeleri Isparta ili toplam tarım arazilerinin %23,22’sini oluşturmakta olup yine bu 4 ilçe toplam tahıllar ve diğer bitkisel ürün ekim alanının %17,89’unu, meyveler, içecek ve baharat bitkileri ekim alanının %27,85’ini, nadas alanının %39,55’ini, sebze alanının %22,11’ini, süs bitkileri ekim alanının ise tamamını oluşturmaktadır.

Tablo 2‑20. Proje Sahasında Bulunan İlçelerde 2019 Yılında Tarım Alanlarının Kullanımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlçeler | Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı | | Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı | | Nadas Alanı | | Sebze Alanı | | Süs Bitkileri Alanı | | TOPLAM | |
| Da | % | Da | % | Da | % | Da | % | Da | % | Da | % |
| Atabey | 36.294 | 63,62 | 9.982 | 17,50 | 8.219 | 14,41 | 2.551 | 4,47 | - | - | 57.046 | 100 |
| Eğirdir | 25.030 | 25,78 | 65.342 | 67,29 | 5.000 | 5,15 | 1.736 | 1,79 | - | - | 97.108 | 100 |
| Gönen | 69.460 | 51,89 | 14.655 | 10,95 | 48.000 | 35,86 | 1.735 | 1,30 | - | - | 133.850 | 100 |
| Merkez | 75.586 | 50,93 | 24.072 | 16,22 | 42.132 | 28,39 | 5.861 | 3,95 | 769 | 0,52 | 148.420 | 100 |
| Toplam | 206 370 | 47,29 | 114.051 | 26,13 | 103.351 | 23,68 | 11.883 | 2,72 | 769 | 0,18 | 436.424 | 100 |
| Isparta Toplam | 1.153.808 | | 409.517 | | 261.289 | | 53.756 | | 769 | | 1.879.139 | |
| % | 17,89 | | 27,85 | | 39,55 | | 22,11 | | 100,00 | | 23,22 | |

Kaynak: Arazi Piyasası Araştırma Raporu, HAPA, 2020

Muhtarlarla yapılan anketlere göre yerleşimlerde gelir amaçlı üretilen meyveler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında gelir amaçlı üretilen meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu (4 çeşit) yerleşimler olarak Beydere (Eğirdir), Büyükgökçeli (Merkez), Harmanören (Atabey), Aliköy (Merkez) ve Kuleönü (Merkez) öne çıkmaktadır. Yine Merkez ilçeye bağlı bir yerleşim olan Küçükhacılar’da ise gelir amaçlı meyve üretiminin olmadığı görülmektedir. Önceki kısımlarda açıklandığı gibi Küçükhacılar ticaretin ana gelir kaynağı olduğu bir yerleşimdir.

Tablo 2‑21. Yerleşimlerde Gelir Amaçlı Üretilen Meyveler

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiraz | Elma | Şeftali | Ceviz | Erik | Kayısı | Gül | Vişne |
| Bayat | **X** | **X** |  |  | **X** |  |  |  |
| Beydere | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** |  |  |
| Büyükgökçeli | **X** | **X** | **X** |  | **X** |  |  |  |
| Cami |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |
| Harmanören | **X** | **X** | **X** |  | **X** |  |  |  |
| İslamköy | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  |
| Küçükgökçeli | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| Senirce |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  |
| Sevinçbey | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| Aliköy | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| Bozanönü | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  |
| Büyükhacılar | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| Yazısöğüt | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Küçükhacılar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuleönü | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

Anket yapılan hanelerde en fazla yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgilerin yer aldığı aşağıdaki tabloya göre üretici hane sayısının en fazla olduğu ürünler şeftali ve elma, yıllık ortalama **gelirin en fazla** olduğu ürünler ise **erik ve elma**dır.

Tablo 2‑22. En Fazla Yetiştirilen Ürünlerin Yıllık Gelirleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ürün adı | Elde Edilen Ortalama Yıllık Gelir  (TL) | Üretici Hane Sayısı |
| Elma | 57.500 | 37 |
| Şeftali | 22.278 | 41 |
| Kiraz | 9.558 | 22 |
| Arpa | 9.321 | 21 |
| Ceviz | 6.400 | 18 |
| Erik | 139.100 | 11 |
| Gül | 6.588 | 10 |
| Üzüm | 2.417 | 9 |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

HAPA tarafından hazırlanan Arazi Piyasası Araştırması Raporu’ndan alınan aşağıdaki şekilde Proje sahasında kalan mahallelerde yetiştirilen tarla bitkilerinin Isparta ili tarla bitkilerim ekim alanlarına oranı verilmiştir. Atabey ilçesinde tarla bitkileri ekim alanının Isparta iline oranı %3,19, Eğirdir ilçesinin oranı %2,12, Gönen ilçesinin oranı %6,05, Merkez ilçesinin oranı %6,35’tir. Proje sahasında kalan araziler haricindeki ilçelerin payı ise %82,29’dur. Hanehalkı anketleriyle paralel bir şekilde bu veriler de etkilenen yerleşimlerde meyveciliğin tarla bitkilerine göre çok daha yaygın olduğunu göstermektedir. Bu yerleşimlerde diğer tarla bitkilerine göre öne çıkan arpadır.

Şekil 2‑9. Etkilenen Mahallerin Tarla Bitkileri Ekim Alanının Isparta İline Oranı (%)

Yapılan hanehalkı anketlerine göre yerleşimlerde tarımsal sulama %97 oranında sulama kanalı yoluyla yapılmakta olup kuyu ve dere suyu kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu durum, bölümün girişinde verilen Isparta geneli tarımsal sulama kaynaklarının dağılımını gösteren Tablo 2.18 ile de uyumludur. Isparta genelinde de yer üstü sulama, yer altı sulamadan 2 kat daha fazladır.

Şekil 2‑10. PEK'lerin Sulama Kaynaklarının Dağılımı

Yapılan görüşmelerde PEK’lerin sulama ile ilgili görüşleri sorulmuştur. PEK’lerin yaklaşık %65’i sahip oldukları sulu tarım arazilerini ekmektedir. **Yerleşimlerde kullanılmayan sulu tarım arazilerinin oranı da yüksektir.** Fakat bu arazilerin kullanılmama sebepleri arasında sulama suyunun yetersizliği ana sebep olarak görünmemektedir çünkü PEK’lerin %73’ü sulama suyunun yeterli olduğunu düşünmektedir.

Tablo 2‑23. PEK'lerin Sulama Suyu İle İlgili Görüşleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tüm parselleri ekiyor musunuz? | Kullanılmayan sulu arazi var mı? | Sulama suyu yeterli mi? | Sulama modernizasyonu ürün desenini değiştirir mi? |
| Evet (%) | 63,4 | 58,0 | 73,1 | 29,6 |
| Hayır (%) | 36,6 | 42,0 | 26,9 | 70,4 |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

Öte yandan, muhtarlarla yapılan görüşmelerde muhtarların büyük çoğunluğu **sulama suyunu köyün en önemli sorunu olarak belirtmiştir**. Sulama suyunu önemli bir sorun olarak belirten yerleşimler; Aliköy (Merkez), Bayat (Atabey), Bozanönü (Merkez), İslamköy (Atabey) ve Senirce’dir (Gönen).

PEK’lerin sulama altyapısının modernizasyonundan sonra ürün deseninin değişeceği yönündeki beklentileri düşüktür. Ankete katılanlardan ürün deseninin sulamanın modernizasyonu ile değişeceğini düşünenlerin hangi ürüne yönelim olacağı ile ilgili öngörüleri aşağıda gösterilmektedir. Bu ürün tercihleri sıralandığında PEK’ler ekmeyi tercih edecekleri birinci ürünler olarak en çok **yonca, fasulye ve cevizi** belirtmişlerdir. İkinci tercihleri sebze ve meyve çeşitleri, üçüncü tercihleri ise arpa ve buğday yönünde olmuştur.

Şekil 2‑11. Proje'nin Ürün Desenine Olası Etkisi

Anket yapılan hanelerden sulu tarım yapanların sulamayla ilgili belirttiği sorunlar arasında su yetersizliği başı çekmektedir. Yüksek ücretler, suyun geç gelmesi ve suyun erken kesilmesi ise en fazla belirtilen diğer sorunlardır. Sulama Modernizasyon Projesi’nin özellikle bu sorunları ortadan kaldıracağı beklenmektedir.

Şekil 2‑12. PEK'lerin Sulama İle İlgili Belirttiği Öncelikli Sorunların Dağılımı (%)

Anket yapılan PEK’lerde kendisine ait olmayan arazi kullananların oranı yaklaşık %17’dir. Bu arazilerin çoğunun hane sayısı bakımından kiralanan sulu arazi, ortalama dekar bakımından ise kiralanan kuru arazi olduğu görülmektedir.

Tablo 2‑24. Kendisine Ait Olmayan Arazi Kullanımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapusuz arazi | Hane sayısı | Ortalama (Dekar) | Medyan (Dekar) | Minimum (Dekar) | Maksimum (Dekar) |
| Kiralanan kuru arazi | 7 | 119 | 20 | 7 | 700 |
| Tapusuz Hazine arazisi | 2 | 14 | 14 | 2 | 25 |
| Sözleşmesiz başkasının sulu arazisini kullanan | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Kiralanan sulu arazi | 12 | 42 | 10 | 2 | 200 |
| Toplam | 19 | 71 | 12 | 3 | 702 |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

Anket yapılan hanelerin yetiştirdikleri ağaç türleri ve sayılarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. En fazla hane tarafından yetiştirilen ilk 3 ağaç sırasıyla şeftali, elma ve kiraz; en fazla sayıdaki ağaçlar ise sırasıyla elma, erik ve şeftalidir. Yukarıda sulama modernizasyonu sonrası artacak ürünler arasında cevizin de öne çıktığı belirtilmişti. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere ceviz sahibi olan hane sayısına göre sahip olunan ortalama ceviz ağacı sayısı diğerlerine göre oldukça düşüktür. Yapılan görüşmelere göre PEK’lerin sulama ile birlikte ceviz ağacı ekimini artıracağı öngörülebilir.

Tablo 2‑25. Yetiştirilen Ağaç Türü ve Sayısı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ağaç Türü** | **Hane Sayısı** | **%** | **Ağaç Sayısı (Ortalama)** |
| **Şeftali** | 56 | 28,5 | 335 |
| **Elma** | 50 | 25,5 | 1130 |
| **Kiraz** | 30 | 15,3 | 100 |
| **Ceviz** | 28 | 14,3 | 20 |
| **Erik** | 15 | 7,7 | 361 |
| **Ayva** | 12 | 6,1 | 88 |
| **Asma** | 5 | 2,6 | 264 |
| **TOPLAM** | **196** | **100** |  |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

### Hayvancılık

Göller yöresinin merkezi konumundaki Isparta ilinde, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığı ile tatlı su balıkçılığı ile arıcılık yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 2002 ve 2018 arasındaki hayvan sayısı değişimine bakıldığında özellikle büyükbaş ve kanatlı hayvan sayısında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Türkiye sıralamasında ise Isparta küçükbaş hayvancılık konusunda daha ön sıralarda yer almaktadır.

Tablo 2‑26. Isparta İli Hayvan Sayıları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gösterge | Hayvan Sayısı (Baş-Adet) | | | 2018 Türkiye Sıralaması |
| **2002** | **2018** | **Değişim (%)** |
| Büyükbaş | 62.413 | 145.012 | 132 | 48 |
| Küçükbaş | 312.638 | 491.550 | 57 | 36 |
| Kanatlı Hayvan | 199.549 | 445.574 | 123 | 54 |
| Arılı Kovan | 22.562 | 32.527 | 44 | 64 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

İldeki hayvancılık işletme sayılarını gösteren aşağıdaki verilere göre büyükbaş hayvancılık işletmeleri küçükbaş hayvancılık işletmelere göre 3 kat daha fazladır. Gerek büyükbaş gerekse küçükbaş hayvancılık işletmeleri 50 baş ve altı hayvan sayısına sahip olan işletmelerde yoğunluk göstermektedir. Büyük ölçekli işletmeler küçükbaş hayvancılıkta daha fazla sayıdadır.

Tablo 2‑27. Isparta İli Hayvancılık İşletme Sayıları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İşletme Büyüklüğü (Baş) | Büyükbaş | Küçükbaş |
| 1-20 | 12.013 | 1.115 |
| 21-50 | 1.091 | 1.040 |
| 51-100 | 336 | 995 |
| 101-200 | 62 | 942 |
| 200-500 | 7 | 605 |
| 501 ve üzeri | 2 | 78 |
| Toplam | 13.511 | 4.775 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

Isparta ilinde toplam 120 adet süt toplama merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin Proje alanındaki ilçelere dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İlçelerdeki bu merkezlerin kapasite miktarlarına göre Isparta ilinin toplamında aldıkları pay yaklaşık %14’tür. En fazla kapasite Merkez ve Atabey ilçesindedir. Gönen’de süt toplama merkezi sayısı bu ilçelerle hemen hemen aynı olsa da merkezlerin kapasite miktarı düşüktür.

Tablo 2‑28. İlçelere Göre Süt Toplama Merkezleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İlçe | Adet | Kapasite (Lt./Gün) |
| Merkez | 8 | 19.912 |
| Atabey | 6 | 17.165 |
| Eğirdir | 3 | 2.202 |
| Gönen | 7 | 5.823 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

Şekil 2‑13. İlçelerin Isparta Süt Toplama Kapasitesindeki Payı

İlçelerdeki otlatma alanları incelendiğinde en fazla otlatma alanının Merkez ilçede, en az ise Eğirdir ilçesinde olduğu ve proje alanında Merkez dışındaki ilçelerde yaylak bulunmadığı görülmektedir.

Şekil 2‑14. İlçe Bazlı Toplam Otlatma Alanı Durumu

Su ürünleri ihracatı Isparta ilinin önemli gelir kaynakları arasında giderek yükselmektedir. 3 adet su ürünleri işleme tesislerinde işlenerek ihracatı yapılan su ürünlerinin başında alabalık, sudak ve kerevit gelmektedir. Bununla birlikte bölgede yılan balığı da üretimi yapılan diğer su ürünüdür.

Tablo 2‑29. Isparta İli İhracatı Yapılan Su Ürünleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cinsi | İhracat Miktarı (Kg) | İhracat Tutarı |
| Alabalık | 564.356 | 150.512 Dolar |
| 1.715.000 Euro |
| Sudak Balığı | 215.226 | 1.130.522 Dolar |
| 475.279 Euro |
| Kerevit | 348.514 | 980.610 Dolar |
| Yılan Balığı | 21.719 | 213.391 Dolar |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

Bölge ekonomisi açısından önemli bir gelir kaynağı olan alabalığın Proje alanındaki ilçelerdeki durumu aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Buna göre; en fazla alabalık tesisi Eğirdir’de, en yüksek üretim kapasitesi Gönen’de, en yüksek üretim miktarı ise Eğirdir ve Gönen’dedir. Merkez ilçede tesis sayısı yüksek olmasına rağmen üretim miktarı oldukça düşüktür. 4 ilçe Isparta ilinin toplam alabalık üretiminin yaklaşık %10’unu karşılamaktadır.

Şekil 2‑15. İlçe Bazlı Alabalık Yetiştiricilik Tesisleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Genç Çiftçi Programı’na 2018 yılında başvurarak destek alan çiftçilerin ilçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2018’de Isparta genelinde söz konusu program kapsamında desteklenen toplam proje sayısı 183’tür. Proje alanındaki ilçelerden en fazla projeye destek alan ilçe Eğirdir’dir. 4 ilçenin tamamına bakıldığında en fazla proje başvurusunun büyükbaş (sığır) alanında olduğu görülmektedir. Çok yıllık yem bitkisi ve büyükbaş (manda) alanlarında ise bu ilçelerden hiçbir başvuru olmamıştır.

Tablo 2‑30. İlçe Bazlı Genç Çiftçi Programı Destekleri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlçe | Arıcılık | Büyükbaş (Sığır) | Çok Yıllık Yem Bitkisi | Kanatlı | Küçükbaş (Koyun) | Mantarcılık | Örtüaltı Tesisi | Tıbbi Aromatik Bitkiler | Büyükbaş (Manda) | Toplam |
| Merkez | 2 | 8 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 14 |
| Atabey | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Eğirdir | 3 | 11 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 26 |
| Gönen | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

Muhtarlarla yapılan anketlere göre büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan hane sayılarının yerleşimlere dağılımı aşağıdaki şekil ve tabloda yer almaktadır. Büyükbaş hayvancılık yapan hane sayısının en fazla olduğu yerleşimler sırasıyla Aliköy, İslamköy, Büyükgökçeli ve Bozanönü iken, küçükbaş hayvancılık yapan hane sayısının en fazla olduğu yerleşimler sırasıyla Küçükhacılar, Büyükhacılar, Kuleönü ve Senirce’dir. Bu veriler ışığında her iki hayvancılık türünün de Merkez ilçeye bağlı yerleşimlerde çok daha yaygın olduğu söylenebilir.

Şekil 2‑16. Hayvancılık Yapan Hane Sayıları

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

Hem muhtar anketleri hem de İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri’nden alınan verilere göre yerleşimlerdeki hayvan sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre; en fazla büyükbaş hayvan Aliköy, en fazla küçükbaş hayvan ise Büyükhacılar’dadır. Bu veriler, ‘Yerleşimlerde Ana Gelir Kaynağı’ tablosu (Tablo 9) ile de uyuşmaktadır.

Tablo 2‑31. Yerleşimlerde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayıları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | İlçe | Yerleşimler | Büyükbaş Hayvan Sayısı | Küçükbaş Hayvan Sayısı |
| 1 | **Atabey** | Bayat | 200 | 600 |
| 2 | Harmanören | 1.100 | 5.000 |
| 3 | İslamköy | 3.000 | 3.000 |
| 4 | **Eğirdir** | Beydere | 180 | 2.950 |
| 5 | Sevinçbey | 310 | 1.600 |
| 6 | **Gönen** | Cami | 300 | 700 |
| 7 | Senirce | 200 | 600 |
| 8 | **Merkez** | Aliköy | 3.500 | 5.000 |
| 9 | Bozanönü | 1.400 | 2.000 |
| 10 | Büyükgökçeli | 700 | 2.000 |
| 11 | Büyükhacılar | G/D (Geçerli Değil) | 30.000 |
| 12 | Kuleönü | 300 | 800 |
| 13 | Küçükgökçeli | 100 | 150 |
| 14 | Küçükhacılar | 15 | 6.000 |
| 15 | Yazısöğüt | 600 | 300 |

Kaynak: Muhtar Anketleri ve İl-İlçe Tarım Müdürlükleri, 2020

Muhtarlardan alınan bilgilere göre kümes hayvancılığı yalnızca 3 yerleşimde, arıcılık da 4 yerleşimde yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere göre arıcılıkta Merkez ilçeye bağlı Büyükgökçeli ve Yazısöğüt, kümes hayvancılığında da yine Merkez ilçeye bağlı Bozanönü öne çıkmaktadır.

Tablo 2‑32. Yerleşimlerde Arıcılık ve Kümes Hayvancılığı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arıcılık | | Kümes Hayvancılığı | | |
| Yerleşim | **Hane Sayısı** | **Kovan Sayısı** | **Yerleşim** | **Hane Sayısı** | **Hayvan Sayısı** |
| Aliköy | 5 | N/A | Bozanönü | 2 | 250.000 |
| Bayat | 2 | 250 | Büyükgökçeli | 1 | 1.000 |
| Büyükgökçeli | 5 | 500 | İslamköy | 2 | 2.000 |
| Yazısöğüt | 5 | 500 |  |  |  |

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

Proje’den etkilenen yerleşimlerde yapılan ankete katılan 112 hanede toplam 642 baş hayvan bulunmaktadır. Bunun %53’ü büyükbaş, %47’si küçükbaş hayvandır. Hayvancılıkla uğraşan hane sayısı ise toplam 42’dir.

Şekil 2‑17. Etkilenen Yerleşimlerde Hayvan Sayısı ve Hayvancılık Yapan Hane Sayısı

Gelirler başlığında yer verilen bilgiler ve anket cevapları göz önüne alındığında, **bu hanelerin büyük çoğunluğunun hayvancılığı geçimlik yaptığı, sadece %14’ünün bu faaliyetten gelir elde ettiği görülmektedir.**

Tablo 2‑33. Hayvansal Ürün Satan Haneler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hayvanınız var mı? | Hayvansal ürün satıyor musunuz? |
| Evet | %29 | %14 |
| Hayır | %71 | %86 |

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2020

Yapılan görüşme ve anketlere göre büyükbaş hayvancılıktan elde edilen başlıca gelir süt üretimi ve satışından elde edilmektedir. Süt satışı yapan hane sayısı toplam 16’dır. PEK’ler ürettikleri sütü büyük çoğunlukla Süt Birliği’ne ve sütçülere sattıklarını belirtmişlerdir.

Muhtarlardan alınan bilgilere göre Merkez ilçeye bağlı yerleşimlerden 2 tanesinde mandıra bulunmaktadır. Büyükhacılar’da 1 mandıra bulunurken Kuleönü’nde 30 mandıra olduğu öğrenilmiştir. Kuleönü 15 yerleşim arasından belde belediyesi olan tek yer ve nüfusu en fazla olan yerleşim olarak mandıra sayısının fazla olmasıyla da hayvancılık açısından öne çıkmaktadır.

Şekil 2‑18. Hanelerin Yem Bitkisi Bilgileri

Yerleşimlerde hayvancılık yapan hanelerden 27’si yem bitkisi ekmektedir. Bu hanelerin ektiği toplam yem bitkisi arazisi yaklaşık 571 dekar olup hanelerden %51’i yem bitkisi ekimi için komşusunun arazisini kullanmaktadır. En çok ekilen yem bitkisi arpadır. 7 hane birden fazla yem bitkisi ekmektedir.

Görüşme yapılan muhtarlardan yerleşimlerdeki mera arazilerinin büyüklükleri konusunda bilgi alınmıştır. Aşağıdaki tabloda, mera büyüklükleriyle birlikte 10 yerleşimin hayvan sayıları da karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla verilmiştir. Özellikle Büyükhacılar, Küçükhacılar, Aliköy gibi hayvan sayısının çok daha fazla olduğu yerleşimlerde mera büyüklüklerinin yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Muhtarların çoğunluğu da meraların hem alan büyüklüğü hem de ot kalitesi yönünden yetersiz olduğunu vurgulamışlardır. Hayvan sahibi hanelerden alınan bilgilere göre de etkilenen **yerleşimlerde mera ve otlatma alanı yetersizdir**. Bu hanelerin %85’i otlatma alanlarını yetersiz bulmakta ve bu sebeple hayvanlarını ahırda beslemektedir.

Tablo 2‑34. Yerleşimlerde Mera Büyüklükleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yerleşim | Mera Büyüklüğü  (Dekar) | Büyükbaş Sayısı | Küçükbaş Sayısı |
| Aliköy | 600 | 3.500 | 5.000 |
| Bayat | 500 | 200 | 600 |
| Beydere | 136 | 30 | 2.000 |
| Büyükgökçeli | 60 | 700 | 2.000 |
| Büyükhacılar | 70 | - | 30.000 |
| Cami | 47 | 300 | 700 |
| İslamköy | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| Küçükgökçeli | 100 | 100 | 150 |
| Küçükhacılar | 50 | 15 | 60.000 |
| Yazısöğüt | 25 | 600 | 300 |

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

## Örgütlenme

Isparta, tarımsal örgütlenmesi gelişmiş bir il durumundadır. İl genelinde tarım ve hayvancılık alanında çok sayıda üretici ve yetiştirici birlikleri ve kooperatifler bulunmaktadır. Proje alanındaki ilçelerde bulunan kooperatifler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre; kooperatif ve üye sayısı bakımından ilk sırada Eğirdir ilçesi, ardından Merkez ilçe gelmektedir. Kooperatif örgütlenmesi açısından en zayıf ilçe Atabey’dir.

Tablo 2‑35. İlçelere Göre Kooperatif Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarımsal Kalkınma Koop. | | Sulama Koop. | | Su Ürünleri Koop. | |
| İlçe | **Sayı** | **Üye Sayısı** | **Sayı** | **Üye Sayısı** | **Sayı** | **Üye Sayısı** |
| Merkez | 10 | 994 | 11 | 2.403 | 0 | 0 |
| Atabey | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eğirdir | 15 | 1.674 | 15 | 2.954 | 4 | 217 |
| Gönen | 3 | 135 | 7 | 1.417 | 0 | 0 |

Kaynak: Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi

Isparta ilinde toplam 13 adet üretici/yetiştirici birliği bulunmaktadır. Bu birlikler arasından tüm ilçelere hizmet verenler şunlardır:

* Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği
* Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği
* Arı Yetiştiricileri Birliği
* Isparta İli İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliği
* TAR-KOOP Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği
* HAY-KOOP Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği

Ayrıca Proje alanında Merkez ilçede 2 birlik daha bulunmaktadır. Bunlar; Merkez Süt Üreticileri Birliği ve Merkez Kırmızı Et Üreticileri Birliği’dir.

Proje alanındaki Ziraat Odalarından alınan bilgilere göre Ziraat Odalarına kayıtlı kadın ve erkek PEK’lerin sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; toplam üye sayısı en fazla olan yerleşimler Kuleönü, Büyükgökçeli ve İslamköy’dür. Kayıtlı toplam üyelerden %18’i kadındır.

Tablo 2‑36. Etkilenen Yerleşimerden Ziraat Odalarına Üye Sayısı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Ziraat Odası | Yerleşimler | Kayıtlı Üye Sayısı | Kadın Üye Sayısı | Erkek Üye Sayısı |
| 1 | **Atabey** | Bayat | 31 | 6 | 25 |
| 2 | Harmanören | 189 | 35 | 154 |
| 3 | İslamköy | 351 | 55 | 296 |
| 4 | **Eğirdir** | Beydere | 168 | 52 | 116 |
| 5 | Sevinçbey | 110 | 24 | 86 |
| 6 | **Gönen** | Cami | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Senirce | N/A | N/A | N/A |
| 8 | **Merkez** | Aliköy | 245 | 52 | 193 |
| 9 | Bozanönü | 167 | 45 | 122 |
| 10 | Büyükgökçeli | 364 | 54 | 310 |
| 11 | Büyükhacılar | 91 | 10 | 81 |
| 12 | Kuleönü | 402 | 65 | 337 |
| 13 | Küçükgökçeli | 124 | 21 | 103 |
| 14 | Küçükhacılar | 103 | 11 | 92 |
| 15 | Yazısöğüt | 72 | 13 | 59 |
| Toplam | | | **2.506** | **451** | **2.055** |

Kaynak: İl ve İlçe Ziraat Odaları, 2020

Proje’den etkilenen yerleşimlerde PEK’lerle yapılan anketlere göre; PEK’lerin en fazla üye olduğu kurum türleri sırasıyla Birlikler, Odalar ve Kooperatifler; en fazla üye oldukları kurumlar ise sırasıyla Atabey Sulama Birliği (103 kişi), Isparta Ziraat Odası (41 kişi) ve Büyükgökçeli Tarım Kredi Kooperatifi (18 kişi)’dir. PEK’lerin üyeliklerine dair detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 2‑37. PEK'lerin Örgütlenme Durumu

|  |  |
| --- | --- |
| Kurum Türü | Üye Olan PEK Sayısı |
| *Kooperatifler* | |
| Antalya Tarım Kredi Kooperatifi | 1 |
| Büyükgökçeli Tarım Kredi Kooperatifi | 18 |
| Eğirdir Tarım Kredi Kooperatifi | 5 |
| Isparta Tarım Kredi Kooperatifi | 9 |
| Tarım Kredi Kooperatifi | 9 |
| TOPLAM | **42** |
| *Birlikler* | |
| Atabey Sulama Birliği | 103 |
| Isparta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği | 9 |
| Isparta Arıcılar Birliği | 1 |
| Atabey Kiraz Yetiştiricileri Kooperatifi | 2 |
| Pancar Birliği | 1 |
| Süt Birliği | 1 |
| TOPLAM | **117** |
| *Odalar* | |
| Esnaf Kefalet Odası | 1 |
| Esnaf Odası | 1 |
| Ticaret Odası | 1 |
| Atabey Ziraat Odası | 14 |
| Eğirdir Ziraat Odası | 16 |
| Isparta Ziraat Odası | 41 |
| Enerji Bir Sen | 1 |
| Ticaret Borsası | 1 |
| TOPLAM | **76** |

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2020

### Sulama Birliği

Hapa tarafından Sulama Birliği’nden (SB) alınan bilgilere göre 2019 yılı sulama sonuçları itibarıyla:

* Yerleşimlerde sulama oranı % 30,84 olup oldukça düşüktür.
* SB sulama hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı toplam 5.225, toplam parsel sayıları 16.490’dır.
* Sulamadan faydalanan ortalama parsel büyüklüğü 2,6’dır. Parsel büyüklükleri 0,94 dekar (Büyükgökçeli) ile 21, 45 dekar (Gönen) arasında değişmektedir. Medyan parsel büyüklüğü 2,6 dekardır.

Tablo 2‑38. Sulama Birliğine Bağlı Yerleşimlerde Sulama Alanı, Oranı, Ortalama Parsel Büyüklüğü

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yerleşim Birimi\* | Sulamaya Açılan Alan (da) | Fiilen Sulanan Alan (da) | Sulama Oranı % | Mükellef Sayısı | Parsel Sayısı | Ortalama Parsel (da) |
| Aliköy | 9 480 | 502,91 | 5,31 | 288 | 529 | 0,95 |
| Atabey1 | 17 100 | 3 893,79 | 22,77 | 633 | 2 267 | 1,72 |
| Bayat | 2 000 | 253,26 | 12,66 | 96 | 153 | 1,66 |
| Beydere | 2 500 | 2 400,41 | 96,02 | 126 | 835 | 2,87 |
| Bozanönü | 11 125 | 1 788,52 | 16,08 | 135 | 474 | 3,77 |
| Büyükgökçeli | 7 000 | 3 335,38 | 47,65 | 771 | 3 556 | 0,94 |
| Büyükhacılar | 2 770 | 354,02 | 12,78 | 160 | 348 | 1,02 |
| Gönen2 | 10 880 | 5 490,53 | 50,46 | 94 | 256 | 21,45 |
| Harmanören | 9 625 | 4 536,34 | 47,13 | 422 | 1 585 | 2,86 |
| İslamköy | 23 500 | 9 490,35 | 40,38 | 687 | 2 550 | 3,72 |
| Kuleönü | 27 060 | 2 923,58 | 10,80 | 1 032 | 2 071 | 1,41 |
| Küçükgökçeli | 4 335 | 2 352,21 | 54,26 | 419 | 1 006 | 2,34 |
| Pembeli3 | 2 250 | 548,52 | 24,38 | 122 | 319 | 1,72 |
| Senirce | 6 625 | 3 048,49 | 46,01 | 92 | 243 | 12,55 |
| Sevinçbey | 2 500 | 1 874,93 | 75,00 | 148 | 298 | 6,29 |
| Toplam | 138 750 | 42 793,25 | 30,84 | 5 225 | 16 490 | 2,60 |

1:Atabey olarak ifade edilen yerleşim birimi projede ilçe olarak yer almaktadır.

2: Gönen ilçesine bağlı 6 mahalleden biri olan Cami Mahallesi’nde projeden etkilenen parseller bulunmaktadır.

3: Pembeli Mahallesi proje sahasında yer almamaktadır.

\*: Proje sahasında yer alan Atabey-Onaç, Merkez-Küçükhacılar, Merkez-Yazısöğüt mahallelerine ait veriler bulunmamaktadır.

2019 yılında Atabey Sulama Birliği vasıtası ile sulanan alan 42.793 dekardır. Bu alanın;

* %30,56’sı damla sulama, %28,34’ü sondaj sulama, %27,67’si normal (vahşi) sulama, %11,95 yağmurlama sulama, %1,49’u göl sulaması şeklinde sulanmaktadır.
* 2019 yılında sulanan alanlar 2018 yılına göre %7,95 oranında, 2017 yılına göre ise %8,20 oranında azalmıştır. Sulanan alanların azalması ile birlikte vahşi sulama yapılan alanlarda da bir azalma görülmektedir.
* 2017 yılında %37,22 olan normal sulamanın payı 2019 yılında %27,67’ye gerilemiştir. 2017 yılında vahşi sulama yapılan alanlar 2019 yılında %31,75 oranında azalarak 11.841 dekara gerilemiştir.

Tablo 2‑39. Son 3 Yıla Ait Atabey Sulama Birliği Sulama Verileri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulama Türleri/ Yıllar | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| **Da** | **%** | **Da** | **%** | **Da** | **%** |
| Normal Sulama | 17.350 | 37,22 | 13.379 | 28,78 | 11.841 | 27,67 |
| Damlama Sulama | 15.500 | 33,25 | 14.760 | 31,75 | 13.076 | 30,56 |
| Motopomp Yağmurlama Sulama | 4.000 | 8,58 | 4.650 | 10,00 | 5.112 | 11,95 |
| Sondaj Sulama | 9.763 | 20,95 | 13.700 | 29,47 | 12.127 | 28,34 |
| Gölden Sulama | - | - | - | - | 637 | 1,49 |
| Toplam | 46.613 | 100 | 46.489 | 100 | 42.793 | 100 |

Kaynak: Atabey Sulama Birliği, 2020

Atabey Sulama Birliği’nden alınan verilere göre toplam 42.793 da alanda üretim yapılmaktadır. Bu alanın %41’inde meyve, %13’ünde yem bitkisi ve %11’inde şeker pancarı yetiştirilmektedir. Yetiştirilen ürünlerin dağılımı aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 2‑19. Atabey Sulama Birliği'ne Kayıtlı Üretim

## Hassas Gruplar ve Sosyal Yardım Destekleri

### Hassas Gruplar

Proje’den etkilenen yerleşimlerde yapılan anketlere göre;

* Hane reislerinin yaklaşık %11’i kadındır. Bu kadın hane reislerinin 2’si işsizdir.
* Toplam 112 hane reisinin %5’i işsizdir.
* Hane reislerinin %3’ünün herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamaktadır.
* PEK’ler arasında 7 engelli birey (bedensel, zihinsel ve işitme engeli, kronik sağlık sorunu) bulunmaktadır. Bu engelli bireylerden 2’si hane reisidir.
* 65 yaş üstü PEK’lerin toplam PEK’ler içindeki oranı ise %72’dir.
* Yapılan görüşmelerde topraksız, kendisine ait arazisi olmayan bir PEK tespit edilmemiştir.

Sosyo-ekonomik araştırma ve buna bağlı olarak hassas grupların tespiti örnekleme dayalı yapıldığından araştırma esnasında bütün hassas gruplar tespit edilememiştir. Bu nedenle AEP uygulama sürecinde hassas grupların yerleşim bazından yapılacak istişareler ve görüşmeler sonucunda Ek 11’de belirtilen formlar kullanılarak tespitleri yapılacak ve hak sahipliği matrisi doğrultusunda etki azaltıcı önlemler geliştirilecektir.

Etkilenen yerleşimlerin muhtarlarıyla yapılan görüşmelere göre ise;

* 15 yerleşimde toplam 148 yardıma muhtaç hane ve 323 yardıma muhtaç kişi vardır.
* 53 hanede, toplam 61 zihinsel/bedensiz engelli birey vardır.
* Toplam 78 kişi 65 yaş üstü ve bakıma muhtaçtır.

### Sosyal Yardım Destekleri

Saha çalışması kapsamında görüşülen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan (SYDV) alınan bilgilere göre Proje kapsamındaki yerleşimlere sağlanan desteklere ilişkin detaylar aşağıda verilmektedir. Buna göre; bu yerleşimlerde en çok kişinin faydalandığı ilk üç destek türü sırasıyla nakdi yardım, yaşlılık aylığı ve engelli aylığıdır. Desteklerden faydalanan PEK’lerin özellikle Atabey’de yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da Proje’den etkilenen yerleşimler arasında Atabey’de yer alan yerleşimlerin hassas gruplar konusunda daha dikkatle ele alınması gerektiğine işaret etmektedir.

Tablo 2‑40. Hanelerin Faydalandığı Sosyal Yardım Destekleri\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SYDV | Yerleşim | Engelli Aylığı Alan Kişi Sayısı | Engelli Yakını Aylığı Alan Kişi Sayısı | Şartlı Eğitim Yardımı Alan Kişi Sayısı | Dul Maaşı Alan Kişi Sayısı | Yaşlılık Aylığı Alan Kişi Sayısı | Nakdi Yardım Alan Kişi Sayısı |
| 1 | **Atabey** | Bayat | - | - | 3 | - | 3 | 12 |
| 2 | Harmanören | 9 | 1 | 4 | - | 21 | 40 |
| 3 | İslamköy | 3 | - | 12 | 1 | 10 | 69 |
| 4 | Onaç | - | - | 2 | - | 8 | 24 |
| 5 | **Eğirdir** | Beydere | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Sevinçbey | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 7 | **Gönen** | Cami | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Senirce | - | - | - | - | - | - |
| 9 | **Merkez** | Aliköy | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bozanönü | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Büyükgökçeli | 4 | 2 | - | 1 | 7 | 2 |
| 12 | Büyükhacılar | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kuleönü | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Küçükgökçeli | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| 15 | Küçükhacılar | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Yazısöğüt | - | - | - | - | - | - |
| Toplam |  |  | 18 | 4 | 21 | 2 | 60 | 157 |

Kaynak: İlçelerin SYDV Başkanlıkları ile yapılan görüşmeler, 2020.

\*Yardım alanların tamamına verilen kömür yardımı ve dini bayram yardımları ile gıda, kira ve barınma yardımları bu tabloya dahil edilmemiştir.

Yapılan muhtar anketlerine göre etkilenen yerleşimlerde SYDV’den herhangi bir destek alan hane sayısı 231’dir. Aşağıda destek alan hanelerin yerleşimlere göre dağılımı görülmektedir. Buna göre destek alan hane sayısı en fazla olan yerleşimlerin başında sırasıyla Harmanören (Atabey), Aliköy (Merkez), Onaç (Atabey), Senirce (Gönen) ve Kuleönü (Merkez) gelmektedir.

Şekil 2‑20. SYDV Desteği Alan Hanelerin Dağılımı

# Potansiyel Etkiler

## Proje Etkilerinin Tanımlanması

Hapa firması tarafından yapılan 78 km’lik kamulaştırma haritasına göre projeden etkilenmesi öngörülen arazi büyüklükler, parsel türleri ilgili yerlerde açıklanmıştır. Projenin olası etkileri hakkında muhtarlar, PEK’ler ve diğer yerel kurumsal paydaşların değerlendirmeleri alınmış ve analiz edilmiştir.

## Arazi Edinimi Etkisi

### Etkilenen Arazi Türleri

Hapa firması tarafından yapılan tespit çalışmaları sonucunda 5 yerleşimde toplam 1.462 adet parselde tespit gerçekleştirilmiştir. Bu parsellerin mülkiyet dağılımına bakıldığında 1.341 parsel özel mülkiyete, 23 parsel maliye hazinesine, 5 parsel kamu orta malına, 9 parsel tüzel kurumlara (Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi) 81 parsel DSİ’ye aittir. 3 parsel ise davalı durumdadır. Şahıs parsellerinde hissedar sayısı 2.604 kişi olup parsel başına ortalama 2 hissedar düşmektedir.

Tablo 3‑1. Yerleşimlere Göre Etkilenen Parsellerin Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yerleşimler/Parsel Sayısı | Özel Mülkiyet | Maliye Hazinesi | Tüzel Kişilik | Kamu Orta Malı | Dsi | Davalı | Toplam |
| Beydere | 215 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 231 |
| Büyükgökçeli | 749 | 12 | 5 | - | 53 | - | 819 |
| Harmanören | 258 | 1 | - | - | 26 | - | 285 |
| Küçükgökçeli | 27 | - | - | - | 2 | - | 29 |
| Sevinçbey | 92 | - | 3 | - | - | 3 | 98 |
| Toplam | 1341 | 23 | 9 | 5 | 81 | 3 | 1462 |
| % | 92% | 2% | 1% | 0% | 6% | 0% | 100% |

Kaynak: HAPA, 2020

Etkilenen arazilerin %34’ü daimi, %34 geçici irtifak, %32’si de kamulaştırma alanıdır. Tüm araziler için projeden etkilenen alan toplam alan tapu büyüklüğünün % 5’ine denk gelmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere etkilenen arazilerin %85 şahıs arazilerine tekabül etmektedir.

Tablo 3‑2. Etkilenen Parsellerin Türlerine Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etkilenen Alan | Özel Mülkiyet | Maliye Hazinesi | Tüzel Kişilik | Kamu Orta Malı | Dsi | Davalı | Toplam | Alan/Tapu Büyüklüğü % | Edinim Şekli /Etkilenen Arazi Büyüklüğü % |
| Toplam Tapu Alanı (m²) | 4.740.131 | 428.222 | 65.763 | 181.788 | 194.407 | 43.110 | 5.653.421 | 100% |  |
| Kamulaştırılan Alan (m²) | 62.423 | 3.838 | 368 | 314 | 19.093 | 643 | 86.678 | 2% | 32% |
| Daimi İrtifak Alanı m² | 83.188 | 2.999 | 914 | 1.329 | 4.754 | 298 | 93.481 | 2% | 34% |
| Geçici İrtifak Alanı m² | 86.412 | 1.059 | 1.754 | 2.480 | 1.462 | 0 | 93.166 | 2% | 34% |
| Toplam Etkilenen Alan | 232.023 | 7.895 | 3.035 | 4.123 | 25.308 | 941 | 273.325 | 5% | 100% |
| Etkilenen Alan/Toplam Etkilenen Alan % | 85% | 3% | 1% | 2% | 9% | 0% | 100% |  |  |

Kaynak: HAPA, 2020

### Edinim Şekline ve Etkinin Süresine Göre Şahıs Parselleri

Arazi ediniminde mülkiyet kamulaştırması, daimi irtifak ve geçici irtifak ile birlikte gerek görülürse kiralama yapılacaktır. 5 yerleşimde **şahıs parselleri** için meydana gelen etkiler her bir arazi edinimi şekli ve etkinin süresi (kalıcı etki) ve toplam etkiye göre değerlendirilmiştir. Mülkiyet kamulaştırması ve daimi irtifaktan etkilenen arazi ortalaması toplam şahıs parseli büyüklüklerinin % 2’sine tekabül ettiği için arazi edinimi etkisinin genelde düşük olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Harmanören’de 16 parselin tamamının kamulaştırmadan etkilenmesinden dolayı haneler üzerindeki etkisi önemli olabilir. Özet tablo aşağıdadır

Tablo 3‑3. Arazi Edinim Şekli ve Etki Türleri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edinim Şekli ve Etki Türleri | Şahıs Parseli Sayısı | Ortalama Parsel Büyüklüğü M² | Ortalama Etkilenen Alan M² | Etkilenen Alanın/Tapu Alanına Oranı Ort (M²) | En Az Alan M² | En Çok Alan M² |
| A. Edinim Şekli |  |  |  |  |  |  |
| 1.Mülkiyet Kamulaştırması | 535 | 5.310 | 117 | 2% | 0,1 | 2.427 |
| 2.Daimi irtifak | 1.116 | 3.493 | 75 | 2% | 0,1 | 1.725 |
| 3.Geçici İrtifak | 779 | 3.744 | 111 | 3% | 0,1 | 3.744 |
| B. Etki Süresi ve Şiddeti |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 1.Kamulaştırma + Daimi irtifak | 1.176 | 3.716 | 125 | 3% | 0,3 | 3.227 |
| 1.1. Parselinin % 100'ü Kamulaştırmadan Etkilenen | 16 | 1.144 | 1.144 | 100% | 131 | 2.427 |
| 1.2.Parselinin % 20 ve üzeri kamulaştırmadan ve Daimi İrtifaktan Etkilenen | 14 | 552 | 255 | 46% | 11 | 1.988 |
| C. Toplam Etki |  |  |  |  |  |  |
| 1.Kamulaştırma + Daimi irtifak + Geçici irtifak | 1.341 | 3.524 | 174 | 5% | 0,1 | 5.295 |
| 1.1. Parselinin Tamamı Projeden Etkilenen | 18 | 1.025 | 1.025 | 100% | 57 | 2.427 |
| 1.2.Parselinin % 20 ve üzeri Etkilenen | 136 | 1.160 | 305 | 26% | 8,2 | 2.186 |

Kaynak: HAPA, 2020

1. **Mülkiyet kamulaştırması**

Mülkiyet kamulaştırması: Kalıcı olarak etkilenen söz konusu parsellerde: servis yolu, havuz inşası, vana, hidrant yerleri için DSİ tarafından yapılan kamulaştırma çalışması sonucunda mülkiyet değişikliği meydana gelmesidir. Kamulaştırma sonucunda bu arazilerin mülkiyeti DSİ’ye geçmiş olacaktır.

İlk kısım kamulaştırması çalışmalarında **şahıs parsellerinde;**

* **Mülkiyet kamulaştırmasından** etkilenen parselsayısı 535’dir.
* **Kamulaştırmadan** etkilenen parsellerde kamulaştırma alan ortalaması 117 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 5.310 m2’nin % 2’sine tekabül etmektedir.
* Kamulaştırma alanı 0,1 ile 2.427 m2 arasında değişmektedir. Ancak ikinci aşamada etkilenen tüm parseller için yapılacak çalışmalar sonucunda yer üstü tesislerin büyüklüğüne bağlı olarak etki alanı artabilir.

1. **Daimi irtifak**

Daimi irtifak: 49 yıllığına, daimi irtifak yapılan alanda arazi kullanımının kısıtlanmasıdır. Arazi kullanıcıları bu süre içerisinde arazilerini kullanmaya devam edebilirler ancak ağaç, vb. köklü ürünler ekemezler ve barınak, bağ evi, vb. herhangi bir yapı inşa edemezler.

Daimi irtifakın genişliği 2 ila 4 metre arasında olup boru hattı boyunca geçerli olacaktır. Arazideki işler tamamlandığında arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir.

Araziye girmeden önce arazi fotoğraflanacaktır. Arazi girişi DSİ ve yüklenici firma tarafından bir tutanakla imza altına alınarak yapılacaktır.

Arazi çıkışında arazi fotoğraflanacaktır. DSİ, yüklenici firma ve köy ihtiyar heyetinden 2 kişinin imzası alınarak çıkış yapılacaktır.

İlk kısım arazi edinimi daimi irtifak çalışmalarında **şahıs parsellerinde;**

* **Daimi irtifaktan** etkilenen parselsayısı 1.116’dır. Parsellerin tamamına yakını (% 83) daimi irtifaktan etkilenmektedir.
* **Daimi irtifaktan** etkilenen şahıs parsellerinde etkilenen alan ortalaması 75 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 3.493 m2’nin % 2’sine tekabül etmektedir.
* Daimi irtifak alanı 0,1 ile 1.725 m2 arasında değişmektedir.
* Daimi irtifaktan kaynaklı olarak arazi değerinde bir düşme meydana gelebilir. Böyle bir durumun olması halinde “daimi irtifak değer düşüklüğü” ile meydana gelebilecek olumsuz etki giderilebilecektir.

1. **Geçici irtifak**

Geçici irtifakta kalıcı arazi edinimi söz konusu değildir. Geçici irtifakın genişliği 4 metre, süresi 1-4 yıl olup ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilmektedir. Boru hattıyla ilgili inşaat çalışmalarında araziye erişim, mülkiyet kamulaştırması ve daimi irtifak alanlarının tesis edilebilmesi için geçerlidir.

Süre sona erdiğinde, inşaat çalışması da tamamlanmış ise arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir.

Araziye girmeden önce arazi fotoğraflanacaktır. Arazi girişi DSİ ve yüklenici firma tarafından bir tutanakla imza altına alınarak yapılacaktır.

Arazi çıkışında arazi fotoğraflanacaktır. DSİ, yüklenici firma ve köy ihtiyar heyetinden 2 kişinin imzası alınarak çıkış yapılacaktır.

İlk kısım arazi edinimi geçici irtifak çalışmalarında **şahıs parsellerinde;**

* **Geçici irtifaktan** etkilenen parselsayısı 779 olup şahıs parsellerinin yarıya yakını (% 58) geçici irtifaktan etkilenmektedir.
* **Geçici irtifaktan** etkilenen şahıs parsellerinde etkilenen alan ortalaması 111 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 3.744 m2’nin % 3’üne tekabül etmektedir.
* Geçici irtifak alanı 0,1 ile 3.501 m2 arasında değişmektedir.

1. **Geçici arazi edinimi, arazi kiralama**

İnşaat esnasında şantiye alanları, inşaat işleri için arazi kiralaması yapılması ve/veya geçici olarak arazilerin ediniminin yapılması gerekebilir. Bu etki ancak inşaat işleri başladıktan sonra gözlemlenebilecektir. Kiralama süresi tamamlandığında arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir.

1. **Etki süresi ve şiddeti**

**Mülkiyet kamulaştırması ve daimi irtifak tesisi** kalıcı bir etki meydana getirmektedir.

İlk kısım arazi edinimi kamulaştırma ve daimi irtifak çalışmalarında **şahıs parsellerinde meydana gelen uzun süreli etkiden dolayı;**

* Etkilenen parselsayısı 1.176’dır. Parsellerin tamamına yakını (% 88) kalıcı şekilde etkilenmektedir.
* **E**tkilenen şahıs parsellerinde etkilenen alan ortalaması 125 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 3.716 m2’nin % 3’üne tekabül etmektedir.
* Etki alanı 0,3 ile 3.227 m2 arasında değişmektedir.
* Kamulaştırmadan dolayı tapu alanının tamamı etkilenen (% 100) parsel sayısı toplamı 16 olup bunların tamamı **Harmanören’dedir**. Bu da Harmanören’de projenin şahıs parseli kamulaştırma etkisinin yüksek olduğunu göstermektedir. Etkilenen alan ortalaması 1.144 m²dir.
* Etkilenen parsel büyüklüğünün tapu alanına oranı % 20 ve %89 arasında olan parsel sayısı 14’tür. Bunların 12’si **Büyükgökçeli**, 1’i Harmanören, 1’i de Beydere’de bulunmaktadır. Etkilenen alan ortalaması 255 m²’dir.

1. **Arazi ediniminin toplam etkisi**

Son olarak **mülkiyet kamulaştırması + daimi irtifak tesisi + geçici irtifak tesisinden** meydana gelen arazi edinimi etkisi **şahıs parselleri** için analiz edildiğinde;

* Etkilenen şahıs parselsayısı 1.341’dir. Etkilenen alan ortalaması 174 m2 olup etkilenen parselin ortalama tapu büyüklüğü 3.524 m2’nin % 5’ine tekabül etmektedir.
* Etki alanı 0,1 ile 5.295 m2 arasında değişmektedir.
* Harmanören’de 16 parselin tamamı kamulaştırmadan, 1 parselin tamamı geçici irtifaktan ve 1 parselin tamamı da kamulaştırma + daimi irtifak + geçici irtifaktan etkilenmektedir.
* Etkilenen parsel büyüklüğünün tapu alanına oranı % 20 ve %89 arasında olan parsel sayısı 136’dır. Bunların 20’si Beydere’de, 90’ı Büyükgökçeli’de, 25’i Harmanören, 1’i de Sevinçbey’de bulunmaktadır. Etkilenen alan ortalaması 305 m2’dir.

### Diğer Parseller Üzerindeki Arazi Edinimi Etkisi

Sevinçbey’de etkilenen 3 adet davalı parsel bulunmaktadır. Kamulaştırma ve daimi irtifaktan dolayı etkilenen alan büyüklüğü 941 m²’dir. Bu da toplam parsel büyüklüğünün % 0,3’üne tekabül etmekte olup oldukça küçük bir alandır. Davalı taraflar arasında şahıslar bulunmamaktadır. Davalar idari kurumlar (Maliye ve Orman İşletme) arasındadır. Saha çalışmasında da bu arazilerin kullanıcıları tespit edilmemiştir. Dava sonucuna göre yasal malikine tazmin bedeli ödenecektir. Ağaç ve ürün bedeli ise kullanıcısına yapılacaktır. Bununla ilgili tedbir ve uygulamalar Bölüm 5.7 Hak Sahipliği Matrisi’nde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Diğer arazi türlerinden hazine, tüzel kişilik, KOM, DSİ arazilerinde de etkilenen alanın toplam etkilenen alan ortalaması % 5 olup oldukça düşüktür. Dolayısıyla bu arazilerde meydana gelecek azalmalar otlatma gibi ortak amaçlı hayvancılık faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacaktır.

Saha çalışmasında bu arazileri ekip biçen kişilere rastlanmamıştır. Bununla birlikte bu alanlarda etkilenen ağaçları bulunabilecek PEK’ler olabilir. Etkilenen ağaç varlıklarına dair bilgiler Bölüm 3.4’te açıklanmıştır. Bu arazilerde ürün yetiştiren ve ağacı bulunan PEK’lerle ilgili tedbir ve uygulamalar Bölüm 5.7 Hak Sahipliği Matrisi’nde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Tablo 3‑4. Etkilenen Alan ve Tapu Alanı Büyüklükleri

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etkilenen Alan | Maliye Hazinesi | Tüzel Kişilik | Kamu Orta Malı | Dsi | Davalı | Toplam | Alan/Tapu Büyüklüğü % |
| Toplam Tapu Alanı M² | 428.222 | 65.763 | 181.788 | 194.407 | 43.110 | 913.290 | 100% |
| Kamulaştırılan Alan (m²) | 3.838 | 368 | 314 | 19.093 | 643 | 24.255 | 3% |
| Daimi İrtifak Alanı m² | 2.999 | 914 | 1.329 | 4.754 | 298 | 10.293 | 1% |
| Geçici İrtifak Alanı m² | 1.059 | 1.754 | 2.480 | 1.462 | 0 | 6.754 | 1% |
| Toplam Etkilenen Alan | 7.895 | 3.035 | 4.123 | 25.308 | 941 | 41.302 | 5% |
| Etkilenen Alan/Toplam Tapu Büyüklüğü % | 2% | 5% | 2% | 13% | 2% | 5% |  |

Kaynak: HAPA, 2020

### 3.2.3. Etkilenen Arsa Niteliğindeki Araziler

Projeden etkilenen arsa niteliğinde olup Kuleönü belde belediyesi imar alanı içinde kalan **108 şahıs parseli, 10 adet Kuleönü Belediyesi, 2 adet ise Kuleönü Köy Tüzel kişiliğine ait parsel olmak üzere toplam 120 parsel bulunmaktadır**. Buna göre imar durumu olarak ayrılan konut alanları toplam şahıs parsellerinin yarıya yakınını teşkil etmektedir (% 38). Bu etkilenen parseller imarlı arsa niteliğindedir. Arsa niteliğindeki taşınmazların değerlemesi bölüm 6.2’de detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Henüz kesin kamulaştırma planları hazırlanmadığı için projenin kamulaştırma ve daimi irtifaktan dolayı arsalar üzerindeki etkisi tam olarak belirnememiştir. Ancak kamulaştırma ve daimi irtifak hakkının meydana getirdiği kısıtlamalardan dolayı bu parsellerde planlanan, hedeflenen yapıların tesis edilememesi halinde projenin olumsuz etkisi olabilecektir. Bu nedenle projenin getireceği yapı kısıtlamalarını ortadan kaldırmak için imar tadilatına gidilmesi ve projeden etkilenmeyen alanlarda planlanan imarların gerçekleştirilebilmesi ya da güzergah değişikliğine gidilmesi, bunlar yapılamadığı takdirde projeden etkilenen bu durumdaki kişilerin olumsuz etkilenmemesi için arsa niteliğindeki parsellerin tamamının kamulaştırılması yoluna gidilmesi gerekebilecektir.

Tablo 3‑5. Şahıs Parsellerinin İmar Durumu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | İmar Durumu | Parsel Sayısı | % | Ortalama Parsel Büyüklüğü m² | En Az m² | En Çok m² |
| 1 | Ağaçlandırılacak Alan | 9 | 8% | 2.616 | 460 | 14.827 |
| 2 | Cami | 1 | 1% | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 3 | Üretim Tesisi | 3 | 3% | 18.113 | 14.115 | 22.649 |
| 4 | Konut Alanı | 41 | 38 | 1.509 | 30 | 4.100 |
| 5 | Küçük El Sanatları | 8 | 7% | 1.117 | 149 | 1.980 |
| 6 | Mesire Yeri | 6 | 6% | 873 | 20 | 1.530 |
| 7 | Park | 3 | 3% | 1.387 | 980 | 1.730 |
| 8 | Rekrasyon Alanı | 2 | 2% | 950 | 780 | 1.120 |
| 9 | Sağlık Tesisi Alanı | 4 | 4% | 1.153 | 870 | 1.350 |
| 10 | Sosyal Tesis Alanı | 1 | 1% | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 11 | Spor Tesisi Alanı | 3 | 3% | 1.369 | 616 | 2.030 |
| 12 | Tarım Ve Hayvancılık Tesis Alanı | 27 | 24% | 2.303 | 19 | 6.725 |
|  | **Toplam** | 108 | **100%** | **2.268** | **19** | **22.649** |

Kaynak: HAPA, 2020

### Anket Sonuçlarına Göre Arazi Edinimi Etkisi

Saha çalışmasında toplam 112 anket yapılmış ve 251 şahıs parseline dair bilgi toplanmıştır. Buna göre bir PEK’in ortalama 2,2 parseli projeden etkilenmektedir.

PEK’lerin etkilenen parsellerinin yanı sıra kullandıkları tapulu ve tapusuz (kiralama, vb.) arazi varlıkları bilgisi alınmış, toplam parselinin % 20 ve üzeri kamulaştırma ve daimi irtifaktan etkilenen ve anket yapılan PEK’lerin toplam arazi varlıkları da Hapa’nın sağlamış olduğu mülkiyet kayıtlarından kontrol edilerek etkilenen arazi varlığı PEK’lerin toplam arazi varlıklarına kıyaslanarak sonuçlar elde edilmiştir.

Yapılan saha çalışmasında, PEK’ler yapılan görüşmeler sonucunda;

* 1. **Şahıs parselleri sahipleri ve/veya kullanıcıları**
* **Kamulaştırmadan, kamulaştırma + daimi irtifaktan, kamulaştırma + daimi irtifak** **+ geçici irtifaktan** dolayı **toplam** **arazi varlığının %20 ve üzerini kaybeden** PEK bulunmamaktadır.
* Arazi edinimi etkisi PEK’lerin toplam arazi varlıklarına oranla %1 ila %2 arasında değişmektedir.

Yapılan görüşmelerde etkilenen arazilerin PEK’leri kullandıkları araziye oranı ile kıyaslandığında oldukça düşük bir etki meydana getirdiği tespit edilmiştir. Detaylar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3‑6. Arazi Edinim Şekli ve Etki Türleri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edinim Şekli ve Etki Türleri | PEK Sayısı | Toplam Arazi varlığı M² | Toplam Etkilenen Arazi M² | Etkilenen Alan/Toplam Arazi Varlığı % | PEK/Ortalama Toplam Arazi Büyüklüğü M² | PEK/Ortalama Etkilenen Alan M² | En Az Etkilenen Alan M² | En Çok Etkilenen Alan M² |
| A. Edinim Şekli | | | | | | | | |
| 1.Mülkiyet Kamulaştırması | 76 | 2.372.637 | 15.210 | 1% | 31.219 | 200 | 1 | 2.284 |
| 2.Daimi irtifak | 103 | 3.321.750 | 18.989 | 1% | 32.250 | 184 | 1 | 1.027 |
| 3.Geçici İrtifak | 93 | 3.008.268 | 20.648 | 1% | 32.347 | 222 | 1 | 1.422 |
| B. Etki Süresi ve Şiddeti | | | | | | | | |
| 1.Kamulaştırma + Daimi irtifak | 107 | 3.442.817 | 34.199 | 1% | 32.176 | 320 | 1 | 3.248 |
| 1.2.Toplam Arazi Varlığının % 20 ve üzeri kamulaştırmadan ve Daimi İrtifaktan Etkilenen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toplam Etki | | | | | | | | |
| 1.Kamulaştırma + Daimi irtifak + Geçici irtifak | 112 | 3.585.662 | 54.847 | 2% | 32.015 | 490 | 1 | 3.248 |
| 1.2.Toplam Arazi Varlığının % 20 ve üzeri kamulaştırmadan ve Daimi İrtifaktan Etkilenen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kaynak: HAPA, 2020

* 1. **Özel mülkiyet dışında kalan Parseller**

Muhtarlar ve PEK’lerle yapılan görüşmelerde şahıs parseli olmayan kamu ortak malı (KOM), hazine, DSİ, tüzel kişiliklere ait arazilerde kullanıcı tespit edilmemiştir. Ancak arazi edinimi uygulamaları esnasında kullanıcılar çıkabilir.

### 3.2.5. Parselinin % 100’ü Kamulaştırmadan Etkilenen Hanelerin Durumu

Harmanören’de 16 parselin tamamı kamulaştırmadan etkilenmektedir. Bu parsellerin 15 maliki bulunmaktadır ve saha çalışmasında 4’ü ile anket yapılmıştır. Her bir malikin kalan arazisi bulunduğu, kamulaştırmadan etkilenen arazi varlıklarının toplam arazilerinin % 3’üne denk düştüğü görülmektedir.

Tablo 3‑7. Parselin Tamamı Kamulaştırmadan Etkilenen Şahıs Parselleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOPLAM KAMULAŞTIRMA ALANI M² | TOPLAM KALAN ARAZİ VARLIĞI M² | % | HANE BAŞINA ORTALAMA KAMULAŞTIRILAN ALAN | HANE BAŞINA ORTALAMA KALAN ALAN M² |
| 18.310 | 632.947 | 3% | 1.221 | 42.196 |

Kaynak: HAPA, 2020

Anket yapılan 4 hanenin tamamı emeklidir. Yaş ortalamaları 69’dur. Aktif şekilde çiftçilikle ilgilenen hane sayısı 2’dir. Tüm hanelerin etkilenen arazileri haricinde gelir elde ettiği başka arazileri bulunmaktadır. Yıllık ortalama brüt gelirleri 69.475 TL’dir. Tüm haneler emekli maaşı almaktadır.

Gerek kalan arazi miktarı büyüklüğü gerekse de hanelerin genel ekonomik durumları değerlendirildiğinde parsellerin tamamı kamulaştırılan haneler üzerinde projenin büyük olumsuz etkilerinin **olmayacağı beklenmektedir**. Bununla birlikte görüşülen hanelerden 3’ü geçinmekte zorlandıklarını bildirmişlerdir. Hanelerin gelir miktarında meydana gelecek bir azalma bu hanelerin geçim durumlarını daha da zorlaştırabilir. Proje yenileme maliyeti ödemesi yaparak bu hanelerin arazi ediniminden kaynaklanabilecek gelir kaybını engelleyecektir.

## Etkilenen Taşınmazlar

Projeden etkilenen mesken amaçlı konut **bulunmamaktadır**. Projenin nihai kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına bağlı olarak etkilenen taşınmazların tam listesi tespit edilmiş olacaktır.

1. **Şahıs Parseli Arazilerinde Etkilenen Taşınmazlar**

Hapa firması tarafından Büyükgökçeli ve Harmanören için yapılan kamulaştırma taslak haritası çalışmaları sonucunda Harmanören’de toplam 17 parsel, Büyükgökçeli’de toplam 18 parsel olmak üzere toplam 35 parselde taşınmaz tespit edilmiştir.

Etkilenen taşınmazlar genel olarak;

* 12 parselde şahıslarca yapılan sulama sistemi (tarlalara su çekmek için kullanılan sulama boruları)
* Çeşitli ebatlarda sulama havuzu (boyutları 4,5 m2’yi geçemeyen, 5 adet Büyükgökçeli, 1 adet Harmanören’de)
* 1 sera (27 m²)
* 1 adet şahsa aitelektrik trafosu (Trafonun tekrar kullanılabilmesi halinde sökme ve nakliye desteği sağlanacaktır. Diğer hallerde kamulaştırma bedeli tazmin edilecektir)
* Çeşitli uzunluklarda tel çit
* Çeşitli uzunluklarda beton ve demir direkler
* Briket ocak
* Kilitli taş
* Ve odunluktur.

Görüldüğü üzere hanelerin ekonomik ve fiziksel yeniden yerleşimine neden olabilecek bir etkilenen taşınmaz varlık tespit edilmemiştir. Etkilenen taşınmazların bedelleri hak sahiplerine DSİ tarafından tazmin edilecektir. İstemeleri halinde enkazlar hak sahiplerine bırakılacaktır.

1. **Şahıs Parseli Olmayan Arazilerde Etkilenen Taşınmazlar**

Hapa firması tarafından Büyükgökçeli ve Harmanören için yapılan kamulaştırma taslak haritası çalışmaları sonucunda Harmanören’de şahıs parseli olmayan toplam 2 parselde Hapa tarafından bazı taşınmazlar tespit edilmiştir. Bunlar, 1 sulama sistemi ve tel çittir. Mevcut durum araştırmaları sırasında taşınmazların kullanıcıları tespit edilememiştir. Ancak AEP uygulaması esnasında kullanıcılar tespit edilecektir. Büyükgökçeli’de şahıs parseli olmayan arazilerde taşınmaz tespit edilmemiştir.

## Etkilenen Ağaçlar

Nihai kamulaştırma planlarının hazırlanması ve uygulanması ile birlikte projeden etkilenecek ağaç sayısı ve türleri kesinliğe kavuşturulmuş olacaktır. PEK’lerden alınan bilgilere göre meyvecilik yapan haneler bulunmaktadır. Bu nedenle etkilenen meyve ağaçlarının sayısı, yaşı ve verimine bağlı olarak haneler bu durumdan etkilenebilirler.

### Etkilenen Şahıs Parsellerindeki Ağaç Sayısı ve Türleri

PEK’ler yapılan görüşmelerde etkilenen şahıs parsellerinde bulunan ağaç sayısının 33.135 olduğunu bildirmiştir. Bu parsellerde bulunan ağaç türleri arasında en çok elma (% 63) yer almaktadır. Ancak bu ağaçların tamamının projeden etkilenip etkilenmeyeceği kamulaştırma planları hazırlandıktan sonra belli olacaktır. Burada belirtilen ve etkilenme olasılığı bulunan ağaçlar ekonomik değeri olan ve geçim kaynaklarında etkisi olan özelliğe sahiptirler.

Tablo 3‑8. PEK’lerin Etkilenen Şahıs Parselinde Bulunan Ağaç Sayısı ve Türleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ağaç Türü | Ağaç Sayısı | % |
| Elma | 20.990 | 63% |
| Şeftali | 4.493 | 14% |
| Erik | 3.719 | 11% |
| Kayısı | 900 | 3% |
| Kiraz | 700 | 2% |
| Asma | 633 | 2% |
| Bağ | 430 | 1% |
| Ayva | 410 | 1% |
| Badem | 308 | 1% |
| Kavak | 251 | 1% |
| Ceviz | 197 | 1% |
| Vişne | 57 | 0,2% |
| Armut | 47 | 0,1% |
| Toplam | **33.135** | **100%** |

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2020

Hapa tarafından Büyükgökçeli ve Harmanören yerleşimleri için kamulaştırma taslak planı çalışmaları başlatılmıştır. Bu taslak planlarda projeden etkilenmesi beklenen ağaç sayısı şahıs parsellerinde 4.105 olarak hesaplanmıştır. En çok etkilenmesi beklenen ağaç türleri ise gül, kiraz, badem ve diğer ağaç türleridir.

Bu iki yerleşimde etkilenen şahıs parseli sayısı 1007 (Büyükgökçeli 749, Harmanören 258 parsel) olup buna göre parsel başına ortalama etkilenen ağaç sayısı 4’tür.

Projeden etkilenen ağaç türleri Bölüm 6.10’da belirtildiği şekilde değerlemesi yapılarak yasal maliklerine tazmin edilecektir.

Tablo 3‑9. Büyükgökçeli ve Harmanören’de Şahıs Parselinde Etkilenen Ağaç Sayısı ve Türleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ağaç Türü | Etkilenen Ağaç Sayısı | % |
| Gül | 1.535 | 37% |
| Kiraz | 384 | 9% |
| Badem | 327 | 8% |
| Erik | 265 | 6% |
| Ceviz | 215 | 5% |
| Ayva | 201 | 5% |
| Şeftali | 186 | 5% |
| Asma | 175 | 4% |
| Elma | 152 | 4% |
| Kavak | 152 | 4% |
| Çeşitli (Söğüt, akasya, iğde, vb) | 151 | 4% |
| Kayısı | 131 | 3% |
| Armut | 65 | 2% |
| Vişne | 59 | 1% |
| Dut | 57 | 1% |
| Erik | 50 | 1% |
| Toplam | **4.105** | **100%** |

Kaynak: HAPA, 2020

### Etkilenen Diğer Parsellerdeki Ağaç Sayısı ve Türleri

Hapa tarafından Büyükgökçeli ve Harmanören yerleşimleri için hazırlanan kamulaştırma taslak planında şahıs parseli olmayan toplam 60 parselde (DSİ 55, hazine 1, İl Özel İdaresi 1, kamu ortak malı 3) tespit edilen ağaç sayısı toplamı 102’dir. Tespit edilen ağaç türleri badem 45 adet, kavak 21 adet, kayısı 13 adet, çam 6 adettir. 17 ağaç farklı türlere aittir. Görüldüğü üzere şahıs parseli olmayan arazilerde etkilenen ağaç sayısı oldukça azdır.

Ağaç bedelleri kullanıcısını olduğunu ispatlayan kişilere ödenecektir.

Tablo 3‑10. Büyükgökçeli ve Harmanören’de Diğer Parsel Türlerinde Etkilenen Ağaç Sayısı ve Türleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ağaç Türü | Sayısı | % |
| Badem | 45 | 44% |
| Kavak | 21 | 21% |
| Kayısı | 13 | 13% |
| Çam | 6 | 6% |
| Diğer (Ceviz, erik, iğde, vd) | 17 | 17% |
| Toplam | **102** | **100%** |

Kaynak: HAPA, 2020

### Parselin Tamamı Kamulaştırmadan Etkilenen Meyve Bahçelerinin Edinimi Etkisi

Harmanören’de 16 parselde 15 kişinin parselinin tamamı mülkiyet kamulaştırmasından etkilenmektedir. Bu parsellerden biri hariç hepsinde meyve ağaçları bulunmaktadır. Bir kişinin iki parseli etkilenmektedir.

Bu parsellerde Hapa tarafından tespit edilen meyve ağacı sayısı 649 olup bunlardan erik, badem, asma, ayva, armut, kayısı ve ceviz gelir getirici ağaç türleri arasında yer almaktadır.

Meyve veren ağaçların etkilenmesi hanelerin meyvecilikten elde ettikleri gelirlerini etkileyebilir. Örneğin 2 hanenin çeşitli yaştaki toplam 200 erik ağacı projeden etkilenecektir. Hapa tarafından hesaplanan 6-21 yaş arasındaki erik ağaçları için ortalama net gelir ağaç başına 52 TL’dir. Bu durumda iki hanenin erik ağaçlarının etkilenmesinden kaynaklı kayıpları tahminen yıllık 10 bin TL, hane başına ise ortalama 5 bin TL civarında olabilir. Şayet hanelerin diğer arazilerinden elde ettikleri gelir etkilenen arazilerinden daha az veya yakın ise haneler olumsuz etkilenebilirler. Ancak yapılan masabaşı ve saha çalışmasında parselinin tamamı kamulaştırmadan etkilenen hanelerin etkilenen arazi miktarı ortalaması 1.221 m², kalan arazi miktarı da ortalama 42.196 m² tespit edildiği için önemli ölçüde olumsuz etkilenen hane tespit edilmemiştir. Bununla birlikte PEK’lerin meyve ağaçlarının kayıplarından doğacak gelir kayıpları tazmin edilerek olumsuz etkiler azaltılacaktır.

Ağaç bedeli değerlemesinin nasıl yapılacağı Bölüm 6’da açıklanmıştır.

Tablo 3‑11. Tamamı Etkilenen Parsellerde Ağaç Sayısı ve Türleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etkilenen Ağaç Türü | Ağaç Sayısı | Hane Sayısı | Hane/Ağaç Ortalama |
| Erik | 200 | 2 | 100 |
| Badem | 143 | 11 | 13 |
| Asma | 117 | 8 | 15 |
| Ayva | 55 | 8 | 7 |
| Armut | 35 | 7 | 5 |
| Kayısı | 35 | 7 | 5 |
| Ceviz | 34 | 7 | 5 |
| Dut | 9 | 5 | 2 |
| Çam | 8 | 4 | 2 |
| Elma | 7 | 1 | 7 |
| Kiraz | 2 | 2 | 1 |
| Böğürtlen | 1 | 1 | 1 |
| İğde | 1 | 1 | 1 |
| Kavak | 1 | 1 | 1 |
| Zeytin | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | **649** | **66** | **10** |

Kaynak: HAPA, 2020

## Paydaşlardan Gelen Bildirimler

Saha çalışması kapsamında 16 muhtar, 112 PEK ile birlikte 4 belediye, 3 tarım ve orman ilçe müdürlüğü ve 4 ziraat odası ile görüşme yapılarak projenin olası olumlu ve olumsuz etkilerine dair görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

### Projeden Etkilenen Yerleşim Muhtarları

Muhtarların tamamı projenin olumlu etkileri olacağı konusunda hemfikirdir. Belirtilen olumlu etkiler sırasıyla gelir ve verimin artması, su israfının engellenmesi, sulama ve ürün yetiştiriciliğiyle ilgili masrafların azalması, suya erişim ve sulanan alanın artması ve sulama hizmetlerinin iyileşmesi olarak belirtilmiştir.

Tablo 3‑12. Muhtarlara Göre Projenin Faydaları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projenin En Büyük Faydası | Yanıtlayan Muhtar Sayısı | % |
| Gelir ve verimin artması | 15 | 38% |
| Su israfının engellenmesi | 12 | 30% |
| Maliyetlerin azalması | 5 | 13% |
| Suya erişim, sulanan alanının artması | 4 | 10% |
| Sulama hizmetlerinin iyileşmesi | 4 | 10% |
| Toplam | 40 | 100% |

Kaynak: Muhtar Görüşme Formu, 2020

Projenin **olumsuz etkilerinin olmayacağı** konusunda muhtarların tamamı (% 100) hemfikirdir. Bir muhtar (Bayat) ise projenin kapsam alanının yetersiz olduğunu belirtmiştir.

### Görüşme Yapılan PEK’ler

Görüşme yapılan PEK’lerin % 79’u **projenin olumlu etkileri olacağını** düşünmektedirler. Sadece olumsuz olacağını düşünen PEK’lerin oranı ise % 5’dir.

Tablo 3‑13. PEK'lerin Projeye Yaklaşımları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projeye Yaklaşım** | **Yanıtlayan PEK Sayısı** | **%** |
| **Olumlu** | 89 | 79% |
| **Olumsuz** | 5 | 4% |
| **Hem Olumlu Hem Olumsuz** | 8 | 7% |
| **Fikri Yok** | 10 | 9% |
| TOPLAM | **112** | **100%** |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

PEK’lere göre projenin en büyük faydası su israfının engellenmesi, suya erişimin kolaylaşması, istenilen miktarda su temini ve maliyetlerin azalması yönündedir.

Tablo 3‑14. PEK'lere Göre Projenin Faydaları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PEK'lere Göre Projenin Faydaları | Yanıtlayan PEK Sayısı | % |
| Su israfının engellenmesi | 82 | 63% |
| Suya erişim, sulama alanının artması, yeterli sulama suyu | 23 | 18% |
| Maliyetlerin azalması | 10 | 8% |
| Sulama hizmetlerinin iyileşmesi | 6 | 5% |
| Zamanında sulama | 9 | 7% |
| Toplam | 130 | 100% |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

PEK’lerin **% 83’ü projenin olumsuz etkisi olmayacağını düşünmektedir**. % 15’i inşaat döneminde sulama maliyetlerinin ve tarifelerinin artabileceğini, % 4’ü ise inşaat faaliyetlerinden dolayı arazilerinin zarar görebileceğini belirtmişlerdir.

Tablo 3‑15. PEK'lere Göre Projenin Olası Olumsuz Etkileri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PEK'lere Göre Projenin Olası Olumsuz Etkileri | Yanıtlayan PEK Sayısı | % |
| Olumsuz yanı yok. | 93 | 83% |
| Sulama tarifelerinin ve maliyetlerinin artması | 15 | 13% |
| Arazilerin, meyve ağaçlarının zarar görmesi | 4 | 4% |
| TOPLAM | **112** | 100% |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

### 3.5.3. Kurumsal Paydaşlar

Görüşme yapılan kurumsal paydaşların tamamı (4 belediye, 3 tarım ve orman ilçe müdürlüğü ve 4 ziraat odası) projenin olumlu etkileri olacağı konusunda hem fikirdir.

Bununla birlikte inşaat döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar olarak bu dönemde de SB tarafından su teminine devam edilmesi, su kullanıcılarına sulu tarım teknikleri, sulama teknolojileri (damlama, vb) ve sulu tarıma uygun ürün deseni konusunda bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Görüşülen paydaşların tamamı kurumsal olarak projeyle ilgili her türlü desteği verebileceklerini ve işbirliğine açık olduklarını, bu projenin gerçekleştirilmesinin çiftçiler açısından çok önemli olduğunu açıklamışlardır.

## Projenin Etkileri ve Önerilen Tedbirler

Projenin PEK’lerin geçim kaynakları üzerinde meydana getireceği olası etkiler aşağıda gösterilmiştir;

1. **Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkiler**

Projeden kaynaklı arazi ediniminin tarımsal faaliyetler üzerinde önemli bir olumsuz etkisinin olması beklenmemektedir. Çünkü şahıs parsellerinin edinimini azaltmak için proje güzergahı olabildiğince mevcut hat takip edilerek çizilmiş, şahıs parseli olmayan araziler tercih edilmeye çalışılmış, toplulaştırma yapmak suretiyle de kamulaştırmadan etkilenecek şahıs parseli sayısı ve alan büyüklüğü en aza indirilmeye çalışılmıştır.

Arazi ediniminin şahıs parsellerindeki etkisinin düşük olacağı öngörülmektedir, çünkü parsel başına;

* Kamulaştırmadan etkilenen alan ortalaması 117 m², daimi irtifaktan etkilenen alan ortalaması 75 m², kamulaştırma + daimi irtifaktan etkilenen alan ortalaması 125 m², kamulaştırma + daimi irtifak + geçici irtifaktan etkilene alan ortalaması 174 m²dir.
* Etkilenen şahıs parsellerinin ortalama tapu büyüklüğü 3.524 m² olup etkilenen alanların toplam tapu büyüklüğüne oranı % 2 ila % 5 oranında değişmektedir.
* Hanelerin etkilenen parselleri haricinde ekip biçtikleri başka arazileri de bulunmaktadır. En yaygın olan meyvecilik faaliyetinin yapıldığı arazilerin ortalama büyüklüğü yaklaşık 18 dekar, tarım yapılan tarlaların ortalama büyüklüğü ise yaklaşık 43 dekardır.

Bu çalışma kapsamında 5 yerleşimde etkilenen parsel büyüklüğünün tapu alanına oranı % 20 ve %89 arasında olan toplam 14 parsel tespit edilmiştir. Ancak bu parsellerin maliklerinin kalan arazi miktarı öğrenilerek daimi etkinin toplam arazi miktarının % 20’sinden az olduğu belirlenmiştir.

Harmanören’de 16 parselde 15 kişinin parselinin tamamı mülkiyet kamulaştırmasından etkilenmektedir. Bu parsellerden birinde meyve ağaçları bulunmamaktadır. Bir kişinin iki parseli etkilenmektedir. Hapa tarafından tespit edilen meyve ağacı sayısı 649 olup bunlardan erik, badem, asma, ayva, armut, kayısı ve ceviz gelir getirici ağaç türleri arasında yer almaktadır. Bu hanelerinde kalan arazi miktarlarına bakıldığında etkilenen arazi varlığının toplam arazi varlığını % 3’ünü teşkil ettiği tespit edilmiştir. 4 hane ile yapılan anket görüşmesinde etkilenen arazilerin hanelerin temel gelir kaynağını teşkil etmediği belirlenmiştir.

Görüşme yapılan hanelerin temel geçim kaynaklarının başında tarım ve meyvecilik yer almaktadır. Hanelerle yapılan görüşmelerde projenin inşaat ve işletme dönemine dair olumlu ve olası olumsuz etkilerine dair bilgi almak istedikleri gözlenmiştir.

Projenin inşaat sürecinde tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek için alınması önerilen **ana tedbirler**:

1. **Projenin Dış paydaş Katılım Planı’na göre** inşaat öncesi ve sırasında yapılacak olan sürekli istişarelerle aşağıda madde madde sıralanmış konulardaki etkilerin azaltılmasına katkı sağlanacaktır. Bu konulardan herhangi biri şikayet mekanizmasına taşınmadan önce gerekli aralıklarla ve zamanda bu konulara ilişkin halkın görüş ve önerileri alınacak, gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
2. **Kamulaştırma ve daimi irtifaktan dolayı parselinin % 20 ve üzeri etkilenen PEK’lerin sosyo-ekonomik durumlarının tespiti:** Parselinin % 20 ve üzeri kamulaştırma ve daimi irtifaktan etkilenen PEK’lerle görüşme yapılarak kalan arazi varlıkları ve geçim kaynakları tespit edilecektir. Arazi edinimi yapılacak kalan 10 yerleşimde de etkilenen parsel büyüklüklerinden hareketle PEK’lerin sosyo-ekonomik durumu DSİ yetkilileri tarafından tespit edilecektir. Geçim kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ihtimali bulunan PEK’lere kamu kurumları tarafından sağlanan gelir getirici tarım ve hayvancılık programları hakkında bilgi verilecek, bu programlara başvurmaları için destek verilecektir.
3. **Düzenli su temininin sağlanması:** İnşaat döneminde de **su teminin sağlanması**, özellikle meyvecilik başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi üreticiler açısından oldukça önemli konular arasında yer almaktadır. Mevcut durumda zamanında ve istenilen miktarda ve zamanda SB’den su temin edemediği için mahsullerinin zarar gördüğünü belirtmişlerdir. Bazı hanelerin ise sulama yetersizliği ve maliyetlerin yüksek olmasından dolayı meyvecilik ve sebzecilikten hayvancılığa yöneldikleri anlaşılmıştır. Dolayısıyla inşaat döneminde **SB tarafından sulama hizmetlerinin sağlanması**, üreticilerin sulu tarım faaliyetlerine devam edebilmesi, ürünlerin zarar görmeyeceği şekilde su temininin sağlanması gerekmektedir. Sulamayla ilgili şikayetlerin inşaat döneminde takip edilmesi ve çözümlenmesi sağlanacaktır. İnşaat programı sulama hizmetini aksatmayacak şekilde yüklenici firma ile birlikte oluşturulacaktır.
4. **Boru hattı lokasyonu ve vana yerlerinin belirlenmesinde tarla bütünlüğünün ve tarla kullanım şeklinin göz önünde bulundurulması:** Boru hattının tarlanın neresinden geçeceği, vana yerlerinin nereye yerleştirileceği de önemli bir husustur. Tarlanın tam ortasından geçecek olan boru hattı ve yerleştirilecek olan vanalar nedeniyle arazinin bölünmesi halinde sadece inşaat çalışma koridorundaki arazinin değil, tüm parselin kullanılamaz hale gelmesi riski bulunmaktadır. Bu durumda şikayet mekanizması vasıtasıyla kayıp ürün bedelinin sadece etkilenen alan için değil tüm parsel için verilmesi gerekebilir. Vana yerlerine erişimin inşaat ve işletme döneminde sağlanması önemlidir. Vana istasyonlarının şahıs parseli içinde kalması halinde su kullanıcılarının buradan su temin ederken şahıs parseline, ekili ürünlere zarar verme ihtimal bulunmaktadır. Bu tür durumlarda meydana gelebilecek zararların projenin şikayet mekanizması ile giderilmesi gereklidir. İnşaat aşamasında vana yerlerinin tespitinde bu durumlar göz önünde tutularak mevcut yollara uyacak şekilde revizyonlara gidilecektir. Parsel ortasında kalması halinde ise şartlar elverdiği müddetçe parsel sınırlarına vanaların kaydırılması sağlanacaktır.
5. **Tarıma kazandırılacak mevcut kanalet alanlarının değerlendirilmesi:** Mevcut durumda açık kanallar bazı şahıs parsellerinden geçmektedir. Bu kanalların kaldırılması ve bu alanların tarımsal faaliyete kazandırılması halinde tarımsal üreticiler olumlu yönde etkileneceklerdir. Yüklenici ile yapılan sözleşme yükümlülükleri arasında mevcut kanaletlerin kaldırılması yer almaktadır.
6. **SB ile iletişimin geliştirilmesi:** Mevcut SB şebekesinin eski ve yetersiz olması, sulama verimi düşüklüğü nedeniyle SB üyeleri ve su kullanıcıları SB hizmetlerinden memnun olmayan muhtar ve su kullanıcıları bulunmaktadır. Görüşme yapılan 16muhtardan sadece 4’ü SB hizmetlerinden genel olarak memnun kaldığını (5 üzerinden 3) belirtmiştir. SB üyesi PEK’lerle yapılan görüşmelerde de görüşülen üyelerin büyük çoğunluğu SB hizmetlerini yetersiz ve aidatını yüksek bulmaktadır. İşletme döneminde SB üyeleri ve su kullanıcılarının sulama hizmetiyle ilgili şikayetlerinin büyük ölçüde ortadan kalkacağı ve SB ile iletişimlerinin olumlu yönde gelişmesi beklenmektedir. Projenin SUTEM’i konu alan çalışmaları ve yeni sulama sisteminin etkin kullanımına yönelik SB tarafından eğitimler verilecektir.
7. **Yeraltı kuyuları ve su kaynaklarına baskının azaltılması:** Bölgede SB’den yeterli su miktarı alamadıkları için kendi imkanlarıyla yeraltı sulaması yapan haneler bulunmaktadır. Yeraltı suyu kullanan kullanıcı sayısı ve kuyu sayısı hakkında resmi bir veri bulunmamaktadır, ancak 8 yerleşim muhtarı sulama kanalı haricinde kuyu suyu ile sulama yapan haneler bulunduğunu belirtmiştir. İstenilen miktarda ve zamanda suyun temini ile yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı azalmış olacaktır.
8. **İnşaat nedeniyle arta kalan tarım arazisinin ekilememesi:** İnşaat nedeniyle tarım arazisinin bölünmesi sonucunda bir tarafta kalan ve ekonomik olarak ya da inşaat sebebiyle ekilemeyen küçük araziler ortaya çıkabilir. Bu nedenle oluşacak gelir kayıpları olması durumunda hak sahiplerinin başvurusu halinde kayıpların tazmini gerekecektir.
9. **Arsa Niteliğindeki Araziler Üzerindeki Etkiler**

Kuleönü belde belediyesi imar alanı içinde kalan 108 şahıs parseli bulunmaktadır. Bu parsellerden 41 i konut alanı, 27’si ise tarımsal üretim tesis alanı olarak imar planında işlenmiştir. Bu parsellerle ilgili etkiler ve alınacak tedbirler ikinci etap kamulaştırma planı çalışmaları kapsamında DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, bu konuyla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından alınacak aksiyonlar; i) Kuleönü Belediyesi’ne imar planı tadili için başvuru ya da ii) projeye konu arsalarının bütünü ile kamulaştırılması hususları ilerideki süreçte netleşecektir. Kamulaştırma ve daimi irtifak hakkının meydana getirdiği kısıtlamalardan dolayı bu parsellerde planlanan, hedeflenen yapıların tesis edilememesi halinde projenin büyük bir olumsuz etkisi olacaktır. Bu nedenle projenin getireceği yapı kısıtlamalarını ortadan kaldırmak için imar tadilatına gidilmesi ve projeden etkilenmeyen alanlarda planlanan imarların gerçekleştirilebilmesi veya güzergah değişikliğine gidilmesi, bunlar yapılamadığı takdirde son çare olarak tüm parselin kamulaştırılmasına gidilecektir.

1. **Hayvancılık Faaliyeti Üzerindeki Etkiler**

Projenin hayvancılık faaliyetleri üzerine önemli bir olumsuz etkisi beklenememektedir. Çünkü projeden etkilenen kamu orta malı otlatma alanlarının oranı %2 civarındadır. Görüşme yapılan PEK’lerden de hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesine yönelik bir endişe de gözlemlenmemiştir. Nitekim en çok bilgi alınmak istenen konular arasında hayvancılığın/hayvanların zarar görüp görmeyeceğine dair bir bildirime rastlanmamıştır.

Hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi beklenmiyor olmakla birlikte olası olumsuz etkilere karşı tedbirler alınacaktır. İnşaat sırasında tedbir olarak:

1. **Otlatma alanlarına erişim:** İnşaat çalışmalarından dolayı hayvanlarını otlatma alanlarına erişimlerinin kısıtlanması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle de bununla ilgili hayvanlar için geçiş alanları bırakılmalıdır.
2. **Hayvan sağlığı:** İnşaattan kaynaklanabilecek toz, çukur, araç trafiği gibi olası olumsuz etkilerden hayvan sağlığının zarar görmemesi için Ana Yüklenici firmanın gerekli tedbirleri alması sağlanmalıdır.
3. **Çevresel Etkiler**

İnşaat döneminde tüm PEK’ler projenin olası çevresel olumsuz etkilerinden olumsuz yönde etkilenebileceklerdir. Bu etkilere örnek olarak trafik, toz, gürültü, vb. etkiler gösterilebilir. Bununla ilgili olarak bir ÇSYP oluşturulmuştur. Olası etkiler, alınması gereken tedbirler, izleme çalışmaları bu ÇSYP’de tanımlanmıştır. Projenin çevresel etkileri ÇSYP kapsamında değerlendirilecektir.

**Hassas Gruplar Üzerindeki Etkiler**

1. **Kadın Su Kullanıcıları**

SB verilerine göre kadın su kullanıcı sayısı 963’tür. SB kullanıcılarının sulama yaptıkları parsellerin ortalama büyüklüğü 3,2 dekardır ve birlik su kullanıcılarının en çok yetiştirdikleri ürünler meyve (% 41), yem bitkisi (% 13) ve şeker pancarıdır (% 11).

Kapalı sulama sistemine geçiş ile birlikte kadın su kullanıcılarının ürün desenlerinde değişiklik meydana gelebilir. Bununla ilgili olarak **kadın su kullanıcılarına yönelik sulu tarımla ilgili eğitimler düzenlenmesi** önemlidir.

1. **Ortak Alanların Arazi Kullanıcıları ve Kiracıları**

Muhtarlar ve hane halkı görüşmeleri sonucunda I. Etapta yer alan etkilenen yerleşimlerde kamu arazisini kullanan izinsiz kullanıcı tespit edilmemiştir ve yapılan görüşmelerde topraksız PEK’e rastlanmamıştır. Anket yapılan PEK’lerde kendi arazisine ek olarak arazi kullananların (şahıs, Hazine) sayısı 19 PEK olup oranı yaklaşık %17’dir. Anket yapılan PEK’ler arasında projeden etkilenmeyen hazine arazisini tarımsal amaçlı kullanan hane sayısı 2, toplam kullandıkları hazine arazisi 27 dekardır. Bununla birlikte PEK’lerle yapılan görüşmelerde etkilenen şahıs parseli olmayan parsellerin kullanıcısı tespit edilmemiştir.

Bununla birlikte inşaat döneminde bu kişilerin kullandıkları ve/veya kiraladıkları arazilerdeki ürünler ve taşınmazlar ile ağaç varlıkları zarar görebilir. Ürünler, ağaçlar ve taşınmazlarla ilgili zararlar, zilyetlik ve kullanımın DSI tarafından gerçekleştirilecek aidiyet tespiti akabinde proje kapsamında tazmin edilecektir. Hazine veya 3. Kurumlara ait arazilerde alanlarda etkilenen arazi ile ilgili tazminat alabilmeleri için ise arazinin tapusunu çıkartabilmeleri halinde arazi bedeli ödenebilecektir.

Aidiyet tespiti için DSİ tarafından yerleşimlerde bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Vatandaşlarla yapılacak istişarelere göre süreç ilerleyecektir. Aidiyetler DSİ’nin desteği ile belirlenecek ve tazminatları ödenecektir.

1. **Davalı Parsellerin Maliki ve Kullanıcıları**

Sevinçbey’de 3 adet davalı parsel bulunmaktadır. Bu parsellerin tapu büyüklüğü toplamı 43.110 m², daimi etkilenen alan büyüklüğü 941 m² olup toplam etkilenen alanın oranı % 2’dir. Parselin kamulaştırma ve daimi irtifak bedeli dava sonucunda belirlenecek olan yasal malikine verilecektir. Şayet arazi üzerinde ürün ve ağaç varsa, bunların bedeli arazinin kullanıcısına verilecektir.

1. **Mevsimlik İşçiler**

Muhtarlardan alınan bilgilere göre yerleşimlerin tamamında mevsimlik işçi kullanılmaktadır. Sayıları 10 (Küçükgökçeli) ile 1500 (Harmanören) arasında değişmektedir. Mevsimlik işçiler daha çok hasat döneminde (Haziran-Eylül ayları arası) gelmektedirler. Yerleşimlerin büyük çoğunluğu mevsimlik işçi teminini komşu köy, mahalle, komşu ilçe ve bölgeden temin etmektedir. Bununla birlikte 2 yerleşim (Büyükgökçeli ve İslamköy) Güneydoğu bölgesinden de mevsimlik işçi temin ettiklerini bildirmişlerdir.

İnşaat döneminde su kullanıcılarına su temininin sağlanması halinde mevcut ürün deseninde büyük değişiklikler olması öngörülmemektedir. Ürün deseninde değişiklik meydana gelmemesi halinde mevsimlik işçi sayısında da bir değişiklik meydana gelmesi beklenmemektedir.

İşletme döneminde kapalı borulu sistem damlama-sulama sistemine geçişle birlikte ürün deseninde değişiklikler ve buna bağlı olarak temin edilen mevsimlik işçi sayısında bir değişiklik meydana gelebilir.

İnşaat döneminde su temini sağlanacağından dolayı ürün deseninde ve sulanan alanda bir etki meydana gelmesi beklenmemektedir. Dolayısıyla mevsimlik işçi sayısında da bir değişme olması öngörülmemektedir. Bununla ilgili olarak mevsimlik işçi çalıştıran çiftçilere ve inşaat esnasında bölgede çalışan mevsimlik işçilere dair bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

1. **İhtiyaç Sahibi Hassas Gruplar**

Proje etki alanında yaşayan ihtiyaç sahibi hassas gruplar bulunmaktadır. Projeden dolayı bu grubun geçim kaynaklarının olumsuz etkilenmesi halinde etki önemli düzeyde yüksek olacaktır. SYDV ve İş-kur destekleri kapsamında bu grupta yer alan hassas gruplar için çeşitli destek mekanizmaları mevcuttur. Bu grupların bu desteklerden faydalanabilmesi için haberdar olmalarının sağlanması önemlidir. Hassas gruplarla yapılacak olan istişareler detaylı bir şekilde bölüm 7.4’te belirtilmiştir.

Bununla birlikte yerel istihdamdan faydalanmak isteyen PEK sayısı oldukça azdır. PEK’lerle yapılan görüşmelerde %14’ü projenin inşaat aşamasında çalışabilecek hane bireyleri bulunduğunu belirtmiştir. Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek istihdam çalışmalarında bölgede duyuru yapılması ve vasıfsız işgücü başta olmak üzere işgücünün yerel ve bölgeden, özellikle de hassas grupta yer alan PEK’lerden sağlanması önemlidir. Bu konu ile alakalı olarak yüklenici firma ile gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Tablo 3‑16. PEK'lerin Yerel İstihdam Talebi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İnşaat Aşamasında Çalışabilecek Hane Bireyi | Yanıtlayan PEK Sayısı | % |
| Evet | 16 | 14% |
| Hayır | 96 | 86% |
| TOPLAM | **112** | **100** |

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020

# Yasal Çerçeve

Bu bölümde ulusal mevzuat ve düzenlemelerin yanı sıra Projenin arazi edinimi ve arazi toplulaştırması uygulamalarına ilişkin uluslararası standartlar ve gereklilikler ele alınmıştır.

## Ulusal Mevzuat

### Arazi Edinimi ile İlgili Yürürlükteki Ulusal Mevzuat

Türkiye'deki arazi edinimine yönelik ulusal mevzuat Anayasa, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Kamulaştırma Kanunu ve Yerleşim Kanunu gibi çok çeşitli düzenlemeleri içermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 46. Maddede belirtildiği üzere, devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma işlemi zorunlu olmasına karşın, kamulaştırma bedeli kanun uyarınca araziye giriş yapılmadan önce ödenmelidir. Ayrıca, kamulaştırılacak olan taşınmaz malın sahibi ve burada oturanlarla ilgili diğer taraflar, kamulaştırma sürecine veya takdir edilen değer ve hatalara dair adli yargı karşısında dava açabilirler.

18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 Sayılı kanunla 2644 Sayılı Tapu Kanunu, tapuya dair ana düzenlemedir. Türkiye'deki tapu tescili, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu temelinde yapılmaktadır. Kadastro Kanunu, tescilli tapusu olmayan arazi sahiplerinin tanımlanmasında veya arazi mülkiyetine dair bir karmaşıklığın bulunduğu durumlarda süreci de belirler.

DSİ önerilen sulama projeleri için ihtiyaç duyulan arazilerin edinimine yönelik olarak öncelikle arazi toplulaştırması yöntemine başvurmaktadır. Arazi toplulaştırması, arazi sahibine birçok fayda sağladığı için tercih edilen yöntemdir. Arazi toplulaştırması genellikle ürün verimliliğini ve gelirleri arttırırken, tarla kaybını en aza indirgeyen, tarla girdilerini ve ürün desenine bağlı olarak işçilik maliyetlerini azaltıcı ve arazi değerini arttırıcı bir yaklaşımdır. Toplulaştırma ile edinilecek araziler AEP’in kapsamı dışındadır.

Ancak arazi toplulaştırması yöntemiyle temin edilemeyen veya arazi toplulaştırması için teknik yönden uygun olmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırma yoluyla sağlanmaktadır.

DSİ tarafından gerçekleştirilen tüm kamulaştırma faaliyetleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na dayanmaktadır.

Türkiye’deki kamulaştırma mevzuatı, gayrimenkullerin herhangi bir iyileştirme yapmamış (bina ve/veya ağaç) kiracılarına, ortakçılara ve kaçak kullanıcılara tazminat ödenmesini gerektirmez. Ancak, malikliğini yasal belge veya mahkeme yoluyla ispat edenlere ödeme yapılabilmektedir. Diğer taraftan, başkası adına tapulu sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında binaların asgari levazım bedeli, ağaçların ise yasanın 11’nci maddesi çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenmektedir.

Kamulaştırma Kanunu 19. Maddesi gereğince kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16. maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlik iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallin-de tahkikat yapar, delilleri toplar ve bir tutanakla belirtir. İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir. Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede tespit eder.

Proje için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamu kurumlarına ait olması durumunda bu taşınmazların ediniminde;

* Kamulaştırma Kanunu Madde 30 uyarınca devir,
* Kamulaştırma Kanunu Madde 26 uyarınca karşılıklı devir (trampa),
* 5018 sayılı Kanunu Madde 45 uyarınca bedelsiz devir,
* 5018 sayılı Kanunun Madde 47 uyarınca tahsis, yöntemleri uygulanmaktadır.

Anılan yöntemlerden hangisinin uygulanacağı malik kurum ile yapılan müzakere ve anlaşmalar uyarınca tespit edilmektedir.

### İrtifak Hakkına İlişkin Ulusal Mevzuat

İrtifak hakkı Medeni Kanun’un 779'uncu maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

"Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar..."

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda irtifak hakkı tesisinin arazi edinimi çerçevesinde yapılacağı belirtilmektedir. 4.Maddeye göre “Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir.”

İrtifak hakkı kurulmak suretiyle yapılan kamulaştırmalarda, taşınmaz maliki, irtifakın türü ve niteliğinin elverdiği ölçüde taşınmazından istifade edebilecek ve mülkiyet hakkını kullanabilecektir. Taşınmaz üzerinde kurulabilecek irtifak hakkı, taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde tesis edilebilecektir.

Kamulaştırma bedeli ve irtifak hakkı karşılığının, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırılmasında kullanılan yöntemlere göre takdir edilmesi gerekmektedir. Nitekim 2942 Sayılı Kanun Madde 11’e göre, irtifak hakkı kurulmamış gibi varsayılarak taşınmazın değeri bulunacak (arazilerde gelir yöntemi ve arsalarda pazar değerine göre) ve sonra irtifak hakkı değeri belirlenecektir.

İdarenin kullanım durumu ve ihtiyacına göre irtifak hakkı tesisi ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

a) Geçici irtifak hakkı tesisi: Süresi 1-10 yıldır.

b) Daimi irtifak hakkı tesisi: Süresi 11- 99 yıl arasındadır. Genellikle 49-99 yıl olarak alınmaktadır

Geçici irtifak hakkı kurulması durumunda, taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi değer kaybı hesaplanmaz; taşınmazın o bölümünde irtifak süresince mahrum kalınan gelir veya kira dikkate alınarak, uğranılan zarar tespit edilir.

İrtifak hakkı tesisi için yapılan kamulaştırma bedeli mülkiyet kamulaştırması için belirlenen bedelin arazilerde 1/3’ünden, arsalarda ½’sinden fazla olamaz. Yargıtay uygulamalarında, taşınmazın niteliğine uygun kullanımını önemli ölçüde etkileyen özel bir durum söz konusu olmaması halinde, arazilerde irtifak nedeniyle olabilecek değer kaybının irtifaktan etkilenen alanın mülkiyet değerinin %35‘ini aşmaması gerektiği kabul edilmektedir.

### Yürürlükteki Arazi Toplulaştırmasına ilişkin Ulusal Mevzuat

Türkiye’de arazi toplulaştırması ile görevli ana kurum DSİ’dir. 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6.maddesi ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 24‘üncü maddesine istinaden hazırlanan **30679 Sayılı Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği,** arazi toplulaştırmasının hukuki altyapısını oluşturmaktadır. Bu yönetmelik 7 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce toplulaştırma süreçleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekteydi. 30679 Sayılı Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 2. Maddesine göre DSİ arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde uygulayıcı kuruluş olarak yetkilidir.

Arazi toplulaştırması ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan diğer kanunlar şunlardır:

* 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
* 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu,
* 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,
* 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu,
* 5488 sayılı Tarım Kanunu,
* 3402 sayılı Kadastro Kanunu,
* 5393 sayılı Belediye Kanunu,
* 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu.

## Dünya Bankası O.P: 4.12

### Gönülsüz Yeniden Yerleşime İlişkin Dünya Bankası’nın 4.12 No.lu Operasyonel Politikası

Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin Dünya Bankası’nın 4.12 No.lu Operasyonel Politikası (OP 4.12), imar projeleri kapsamında gerçekleştirilen gönülsüz veya zorunlu Yeniden Yerleşimlerden doğacak riskleri ele alarak bunları azaltmaya yönelik önlemler içermekte ve gönülsüz veya zorunlu bütün arazi edinimlerini konu edinmektedir.[[8]](#footnote-8)

Dünya Bankası'nın gönülsüz yeniden yerleşime ilişkin ilgili politikasının genel amaçları şunlardır:

Uygulanabilir bütün alternatif proje tasarımları göz önünde bulundurularak mümkünse gönülsüz Yeniden Yerleşimden kaçınılmalı veya asgari düzeyde tutulmalıdır.

Yeniden yerleşimden kaçınmanın mümkün olmadığı hallerde yeniden yerleşim faaliyetleri, proje kapsamında yerinden edilen kişilerin proje faydalarından pay almasını sağlayacak şekilde yeterli yatırım kaynaklarını sağlayan sürdürülebilir kalkınma programları şeklinde hazırlanarak uygulanmalıdır. Yerinden edilen kişiler ile anlamlı bir müzakere süreci işletilmeli ve bu kişilere yeniden yerleşim programlarının planlanma ve uygulanma süreçlerine katılma imkânı sağlanmalıdır.

Yerinden edilen kişilerin geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çabaları desteklenmeli veya en azından bu kaynak ve standartlar ilgili kişilerin yerinden edilmelerinden veya proje başlangıcından önce mevcut koşullar altında hangisinin daha iyi durumda olduğu dikkate alınmak suretiyle gerçek anlamda eski geri döndürülmelidir.

OP 4.12, ulusal mevzuatı bütünleyici nitelikte belli başlı hükümler içermektedir. Bu hükümler ana hatlarıyla şu şekilde özetlenebilir:

* Yürürlükteki mevzuat uyarınca arazi edinimine konu mülk için maliklere ödenecek tazminat, aynı bölgede eşdeğer bir mülkün satın alınabilmesine yeter miktarda hesaplanır,
* Kamulaştırmadan etkilenen yasal veya izinsiz kullanıcıların hak sahiplikleri ve mülkiyet durumu belirlenebilen tamamlayıcı kısım ve yenileştirmelerin maliyetleri tazmin edilir,
* Arazi edinimi sonucunda geçim kaynaklarını kaybeden veya bu kaynakları sınırlandırılan kişiler için alternatif geçim kaynakları veya destek olanakları yaratmaya yönelik çaba gösterilir veya bu kişilerin geçim kaynakları ve yaşam standartlarının ikame edilmesi için yardımda bulunulur,
* Halk proje ve projenin etkileri hakkında düzenli olarak bilgilendirilir ve istişare ve katılım süreçleri proje sürecinin tamamına dahil edilir,
* İzleme, şikayet ve talep mekanizmaları oluşturulur.

OP 4.12, etkilenen kişilerin zararı tamamen tazmin edilmeden arazi edinimi gerçekleştirilmemesini gerektirmektedir.

‘İkame bedeli’, OP 4.12 kapsamına giren varlıkların değerlemesi ile ilgili yöntemdir: “Tarım arazileri için bu maliyet, etkilenen araziye komşu ve eşdeğer üretim potansiyeline veya kullanıma sahip bir arazinin projeden önceki piyasa fiyatına ek olarak söz konusu arazinin koşullarının etkilenen arazi ile aynı düzeye getirilmesine ilişkin maliyetler ve tapu ve devir harç ve vergilerinin toplamıdır."

OP 4.12 ayrıca kamu hizmetlerine, müşterilere ve tedarikçilere erişim gibi bazı hususlarda yaşanan kayıpların parasal tazminatının zorluğu dikkate alınarak, Proje kapsamında eşdeğer veya kabul edilebilir seviyedeki kaynak ve gelir fırsatlarına erişim sağlama konusunda çaba gösterilmesini de gerektirmektedir.

OP 4.12 bütün etkilenen kişileri kapsamakla beraber, Proje kapsamında hassas durumdaki kişilere özel ilgi gösterilmesini de öngörmektedir.

## Boşluk Analizi ve Türk Mevzuatı ile Dünya Bankasının OP 4.12 No.lu Operasyonel Politikasının Uyumlaştırılmasına Yönelik Önlemler

Türkiye'de arazi edinimine ilişkin ulusal mevzuat ve süreçler uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Uygulama yılları içerisinde karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve uluslararası en iyi uygulama örneklerinin kimi gereklerini karşılamaya yönelik olarak ulusal mevzuat ve süreçler zaman içinde güncellenmiştir. Ancak, Türk mevzuatı ve OP 4.12 arasında halen bazı uyuşmazlıklar/eksiklikler bulunmaktadır. Türkiye'de Sulama Modernizasyonu Projesine ilişkin eksiklikler aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bahse konu eksikliklerin bir özeti ve bunlara karşı uygulanabilecek önlemler de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamındaki arazi edinimi gerekleri dikkate alındığında Dünya Bankası politikaları ile ulusal mevzuat arasında birtakım boşluklar mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

***Yeniden Yerleşim Eylem Planlaması:*** Yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi ailelerin tümünü kapsayıcı bir Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanması yönünde zorunlu bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, Arazi Edinim Planlarına dayalı bir planlamaya ihtiyaç vardır. DSİ, arazi edinimi gerektiren projelere yönelik olarak Arazi Edinim Planı hazırlayacaktır.

***Hassas Topluluklar Dahil Projeden Etkilenen Kişilerin Belirlenmesi:*** Türk mevzuatına göre, sadece arazinin yasal malikleri Projeden Etkilenen Kişiler (PEK) olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, tapu sahibi olmayanlar, hazine arazisi kullanıcıları, ev sahibi topluluk, (proje alanından istifade eden) mevsimlik işçiler/göçmenler diğer veya ekonomik nedenlerle yerinden edilmiş kimseler, davalı parsellerin kullanıcıları gibi PEK’lerin kayıpları dikkate alınmamakta ve bu insanlar üzerinde projelerden kaynaklı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler görülmemektedir. Türk mevzuatında bu toplulukların büyük kısmı PEK tanımına da girmemektedir.

***Yenileme Maliyeti:*** Banka politikaları uyarınca arazi ve diğer gayrimenkul türünden taşınmazların kaybı durumunda inşaat başlamadan önce tüm ikame bedellerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Elden çıkan arazilere ilişkin 'araziye karşılık arazi' yöntemi bir seçenek olmakla birlikte Türkiye'de geçerli mevzuat çerçevesinde kamulaştırmayı yapan kuruma eşdeğer bir arazi alternatifi bulmak yükümlülüğü yüklenmemiş olduğundan bu yöntemin Türkiye'de uygulama alanı bulunmamaktadır. İkame bedeline denk bir para ödemesinin de bir tazminat yöntemi olduğu dikkate alındığında, arazilerin yasal maliklerinin kayıpları tazmin edilecek, ayrıca kiracılar, kamu kullanıcıları ve izinsiz kullanıcılar bahse konu araziye yapmış oldukları yatırım oranında bir tazminat bedel almaya hak kazanacaklardır. Türk mevzuatında ancak arazinin yasal sahibinin parasal tazminat alabileceğine ve bu tutardan da (kamulaştırma için amortisman bedelinin düşüleceğine hükmolunmakla kamulaştırma bedeli OP 4.12’de belirtilen ikame bedelinden daha düşük olacağı öngörülse de yürürlükteki uygulama ile hesap edilen tazminat ikame bedelini kapsayacak kadar yeter seviyede ve ikame bedelinin karşılanacağı öngörülmektedir. Gelir kaybı tazmini, ortak mülklere erişim veya toplumsal kayıpların ise Türk mevzuatında yer almamaktadır. Tam yenileme bedeli zayi arazi ve yapılar içindir. OP 4.12 tanımına giren PEK’ler için Hak Sahipliği Matrisinde bir takım giderici önlemler belirtilmektedir.

***Yasal/izinsiz Arazi Kullanıcılarına Tazminat Uygulanması:*** Banka politikalarına göre arazinin hem yasal hem izinsiz kullanıcıları PEK tanımına girmektedir. Türk mevzuatıysa arazi/mülklerin kiracıları ile izinsiz kullanıcılarına tazminat ödenmesini gerekli görmemektedir[[9]](#footnote-9). Ancak, Banka operasyonel politikası uyarınca tüm etkilenen Kişilerin her tür yapı, bina, ağaç ve tarladaki mahsulleri tazmin edilmektedir. OP 4.12, aynı zamanda gerekmesi durumunda edinimi gerçekleşen araziden çıkartılmak neticesinde gelir/geçim kaynaklarında kayıp yaşayanların bu kayıplarının ikame olunmasını da öngörmektedir. Bu bağlamda ödenen tazminat araziyi kullanan kiracı ve diğer izinsiz kullanıcıların geçimleri yerinden edilme öncesindeki düzeyine getirilmelidir. Arazinin resmi maliklerine ödenen yasal tazminata ilave olarak herhangi bir yasal hakkı bulunmayan izinsiz kullanıcılara belediye ve/veya kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma fonlarından destek aktarılabilecektir.

***Geçim Kaynaklarının Eski Haline Getirilmesi:*** Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve geçiş döneminde destek Türk Kamulaştırma Kanunu’nda yer almamaktadır. Hassas topluluklar veya ciddi boyutta etkilenmiş PEK’ler (arazisinin veya üretim kaynaklarının %20 sinden fazlasını kaybetmiş olanlar) yönelik herhangi bir özel düzenleme Türk hukukunda yer almamaktadır. Geçim kaynaklarının eski haline getirilmesine destek, geçiş dönemi desteği ve alternatif gelir desteği için uzmanlık ve kaynak gerekmektedir. Geçim kaynaklarının mümkün olduğunca eski durumuna getirilmesi için DSİ, il düzeyinde diğer kurum/kuruluşlarla iş birliği yapacaktır.

***Halkın Bilgilendirilme Katılımı ve İstişare Süreci:*** Halkın bilgilendirme katılımı, halkla istişare süreçlerine ilişkin kamulaştırma kapsamında Türk mevzuatında yer alan hükümler sınırlıdır. Yasaya göre, kamulaştırmayı yürüten kurum PEK’lere kamulaştırma kararını bildirmekle yükümlüdür. Müzakere ve varlık değerleme istişare süreçleri de yine kamulaştırmayı yapan kurum tarafından yerine getirilir. Kanun da bunlardan ayrı bir istişare süreci yer almamaktadır. Ancak, OP 4.12, AEPÇ ve proje bazlı AEP’in halkla tam olarak paylaşılmasını gerektirmektedir. Projenin AEP’i DSİ’nin resmi internet sayfasında halka duyurulacağı gibi hassas topluluklar dahil tüm PEK’lerin erişebileceği halka açık yerlerde de konuyla ilgili bilgilendirme sağlanacaktır. Kamulaştırma ve arazi toplulaştırması süreçlerinde DSİ kendi personeli ve Sulama Birlikleri ile istişare sürecinin devamlılığını sağlar. DSİ yasal hak sahiplerine ilaveten, hazine arazisine yatırım yapmış veya kanunen hakkı bulunmaksızın araziyi kullananlar ve kiracıların da içinde yer aldığı diğer paydaşları da arazi ve mülk maliklerini bilgilendirdiği şekilde resmi yazıyla ve istişarelerle bilgilendirir. Anılan yazıda ilgili alt-projeler ve arazi ihtiyacından kaynaklanan etkilere ilişkin bilgi verilir.

***Şikayetlerin Bildirimi:*** Şikayet bildirimleri Türkiye'de 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3017 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgiye Erişim Kanunu gibi farklı çevrelerde yer almakla beraber bunlar daha ziyade daha resmi ve hukuki mekanizmalar ortaya koymaktadır. Halihazırda DSİ bünyesinde dört aşamalı bir Şikayet Bildirim Mekanizması uygulanmaktadır. Bu mekanizma proje özelinde şikayet bildirimlerini toplamak üzere tasarlanmıştır. Proje bazlı bu şikayet bildirim mekanizmaları PEK’lerin kullanımına uygun resmi ve hukuki mekanizmaları tamamlayıcı niteliktedir.

***İzleme ve Değerlendirme:*** Kamulaştırma yoluyla gerçekleştirilen arazi edinimlerinin izleme ve değerlendirilmesine yönelik özel bir uygulama bulunmamaktadır. İzleme için DSİ, temel performans göstergeleri oluşturarak aynı zamanda projenin büyüklüğü ve etkisine göre belirlenecek düzenli aralıklarla izleme faaliyetleri yürütecektir.

Tablo 4‑1. Boşluk Analizi ve Farklılıkların Giderilmesine Yönelik Tedbirler

| No | Boşluk/Farklılık | Türkiye Yasal Mevzuatı | Dünya Bankası Politika Gerekleri | Eksiklerin Giderilmesine Yönelik Önlemler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Yeniden yerleşim eylem planlaması** | Tüm yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi toplulukların tamamını kapsayıcı bir Yeniden Yerleşim Plan hazırlığına yönelik yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. | Dünya Bankası politikası Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanmasını gerektirmektedir. | Proje faaliyetleri fiziksel olarak yeniden yerleşim gerektirmemekle beraber, bazı sulama projelerinde kısmi kamulaştırmadan dolayı (daha çok irtifak hakkı nedeniyle) ekonomik anlamda bir yerinden edilme hali beklenmektedir. Bununla ilgili olarak projeye özel AEP DSİ tarafından hazırlanmıştır. |
| 2 | **Değer Takdir Yöntemi** | Elden çıkan araziler için yürürlükteki mevzuat kamulaştırmayı gerçekleştiren kurumun eş değerdeki alternatif araziler hakkında bir araştırma yapmasını gerektirmemektedir; yani Türkiye’de ‘araziye karşılık arazi’ yöntemi uygulanmamaktadır.  Yapıların tazminatı inşaat maliyeti üzerinden verilmekte ve amortisman düşülmektedir. İnşaat maliyeti yapı yaklaşık birim fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Arsa niteliğindeki, arazilerin tazmini piyasa değeri üzerinden yapılmaktadır.  Meydana gelen tapu ve işlem masrafları karşılanmamaktadır. | Arazi ve benzeri diğer sabit varlık ve taşınmazların kaybı, inşadan önceki yenileme bedeli üzerinden tazmin edilmelidir. Elden çıkan araziler için ‘araziye karşılık arazi’ yöntemi de ayrı bir seçenektir.  Amortisman ile ilgili herhangi bir kesinti yapılmaz.  PEK’lerin tapu ve işlem masraflarının da karşılanması gerekmektedir. | Elden çıkan arazi ve yapılar karşılığında eş değer nitelikteki taşınmazın edinimini sağlayacak şekilde tazmin edilecektir.  Daimi irtifak nedeniyle taşınmaz malda/arazide oluşacak değer düşüklüğü tazmin edilecektir.  Araziler üzerindeki ürün bedelleri kamulaştırma bedeline eklenecektir.  Kamulaştırma amaçlı olarak yapılacak değerleme faaliyetleri yasa ve mevzuata göre yapılacak olup tespit edilen bedelin tapu işlemleri masraflarını da içerdiği ortaya konulacaktır. Kamulaştırma bedeli yenileme bedelini kapsayacak şekilde belirlenecektir.  Kamulaştırma işlemleri ile ilgili Kamulaştırma kanunu 8. Madde kapsamında yapılan anlaşmalar sonucunda meydana gelen yasal giderler DSİ tarafından karşılanacaktır. |
| 3 | **Geçim Kaynağının Eski Haline Getirilmesi** | Kamulaştırma Kanunu’nda geçim kaynağının eski haline getirilmesi ve geçiş döneminde sağlanacak yardım ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. | PEK’lerin arazilerinin %20’den azının etkilenmesi halinde yenileme bedelini kapsayacak şekilde değeri üzerinden nakdi tazminat verilir. %20 ve üzeri olması halinde, yerinden edilen kişilere önceki yaşam standartları, gelir elde etme kapasitesi ve üretim düzeylerini iyileştirmeye yönelik çabalarında yardım etmeyi, yahut en azından bunları Proje öncesindeki seviyelerine geri getirmeyi gerektirmektedir. | Geçim kaynağı üzerindeki etkilerin olumsuzdan ziyade olumlu olması beklenmektedir.  Toplam arazinin %20 ve üzerini kaybeden, temel geçim kaynağı tarım olan ve sürekli olarak etkilenen yerleşimde ikamet eden PEK’lere arazilerinin nakdi tazminatının yanı sıra bu PEK’lerin geçim kaynaklarının geliştirilmeleri konusunda ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği programları düzenlenecektir.  Geçim kaynaklarını olumsuz etkilenmesinin tespiti halinde;  Proje kapsamında azaltıcı tedbirler de alınacaktır. Geçim kaynağının eski haline getirilmesi, geçiş dönemi ve alternatif gelir yaratımı için sağlanacak yardım uzmanlık ve kaynak gerektirmektedir. DSİ il düzeyinde diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak geçim kaynaklarını Hak Sahipliği Matrisi’nde önerilen alternatifler doğrultusunda mümkün olduğunca eski haline getirecektir.  Kamulaştırma bedeli ödenmeden araziye giriş yapılmayacaktır.  Araziye giriş ve çıkışlarda Arazi Giriş ve Çıkış Protokolleri hazırlanacaktır.  Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu arazi kullanılabilir hale getirilecektir.  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun sulama usulü seçimi, sulama zamanı planlamasının yapılması, doğru ürün münavebesinin uygulanması, su tasarrufu, modern sulama usulleri, su kayıplarının azaltılması, su hasadı, bitki deseni gibi konularda üreticileri ve su kullanıcılarını bilinçlendirecek faaliyetler düzenlenecek, eğitimler verilecektir. |
| 4 | **Hassas topluluklar dahil işgalci ve izinsiz kullanıcıların kayıpları.** | Mevzuat uyarınca PE’Kler arazi kaybı olan yasal maliklerdir. Mevsimlik işçiler/göçmenler veya ekonomik olarak yerinden edilmiş kişiler PEK kapsamında girmemektedir. Yasa gereği, Hazine arazilerindeki hem yasal malikler hem de izinsiz kullanıcıların yapı ve mahsulleri tazmin edilmektedir. Ancak, otlak ve orman arazilerindeki izinsiz kullanıcılar için herhangi bir tazminat hükmü bulunmamaktadır.  Kamulaştırma Kanunu’nun 19. maddesinde yapılan değişikliğe göre, başkalarına ait araziler üzerinde para harcayan ve bina ya da başka yapılar inşa eden kişilere ağaçlar için tam yenileme maliyeti üzerinden, binalar için ise malzeme maliyetleri üzerinden tazminat ödenmektedir.  Davalı durumundaki parsellere ait kamulaştırma bedeli, dava sonucunda belirlenecek hak sahibine yine mahkeme tarafından belirlenen oranlarda ödenir | Ekonomik anlamda yerinden edilmiş kişiler, mevsimlik işçiler, davalı parsellerin kullanıcıları ve diğer hassas toplulukların da PEK kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Mülkiyet durumlarına bakılmaksızın tüm PEK’ler uğradıkları kayıptan ötürü tazmin edilecektir. | Projeye özel Arazi Edinim Planları (AEP) çerçevesinde mülkiyet durumuna bakılmaksızın tüm PEK’ler tespit edilerek tüm arazi kullanıcılarının tazminatına göre önlemler alınacaktır.  İzinsiz kullanıcı statüsündeki tüm Etkilenen Kişilerin geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesinde DSİ tarafından aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçı uygulanacaktır.  Zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının söz konusu araziye ait tapularını alması sağlanacaktır.  Kamulaştırma Kanunun 19. Maddesine göre izinsiz kullanıcıların zilyetlik hakkını ispatlamaları halinde etkilenen ürünler ve taşınmazlar için yenileme değerini kapsayacak şekilde nakit tazminat ödenecektir.  Kamulaştırma kanununa göre söz konusu taşınmazın bedeli mahkemece tespit edilir ve bankada bloke edildikten sonra araziye giriş yapılır. Davalı durumdaki parsellere ait malik tespiti ilgili mahkeme tarafından yapılacak ve kamulaştırma bedeli mahkemenin belirlediği malike yapılacaktır.  DSİ ilgilileri kaymakamlıklara başvuru yaparak İŞKUR’un Toplum Yararı Programına veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek fondan yararlanmalarına ilişkin bilgilendirme yapacaktır.  DSİ, yüklenicilerin izinsiz kullanıcıları proje kapsamındaki iş/istihdam imkanları çerçevesinde önceliklendirmesini sağlayacaktır. |
| 5 | **İstişare ve Bilgilerin Açıklanması** | Arazi edinimi ile ilgili Türk mevzuatında bilgilerin kamuoyuna açıklanması, kamuoyunun görüşünün alınması ve katılımı ile ilgili hükümler sınırlıdır.  Kamulaştırmayı gerçekleştiren kuruluş kanunen PEK’leri bu kamulaştırma kararından haberdar etmekle yükümlüdür.  Müzakere ve istişareler ile varlıkların değer takdiri yine kamulaştırmayı gerçekleştiren kuruluş tarafından yürütülür.  Paydaş Katılım Planı hazırlanmasına yönelik bir zorunluluk olmadığından kanunen başka istişare yapılması gerekmemektedir. | OP 4.12 uyarınca:  •Projeye özgü AEP kamuoyuna eksiksiz olarak açıklanır.  •Bütün paydaşlara Proje belgelerine erişim ve bu belgeler hakkında görüş bildirme hususunda eşit olanak sağlanır, istişare toplantıları katılmak isteyen herkesin erişebileceği bir yerde düzenlenir.  •Hassas gruplar ile de istişarede bulunulur. | Projenin AEP’i DSİ İnternet sayfasında halka duyurulacağı gibi hassas gruplar dahil tüm Etkilenen Kişilerin erişebileceği halka açık yerlerde de konuyla ilgili bilgilendirme yapılması sağlanacaktır. DSİ arazi edinimi ve kamulaştırma ödemeleri için bilgilendirme broşürü hazırlayıp PEK’ları bilgilendirecektir Kamulaştırma süreçlerinde DSİ kendi personeli ve Sulama Birliği ile istişare sürecinin devamlılığını sağlayacaktır. DSİ yasal hak sahiplerine ilaveten, hazine arazisine yatırım yapmış veya kanunen hakkı bulunmaksızın araziyi kullananlar ve kiracıların da içinde yer aldığı diğer paydaşları da arazi ve mülk maliklerini bilgilendirdiği şekilde resmi yazı ve istişarelerle bilgilendirecektir. İlgili alt-projeler ve arazi ihtiyacından kaynaklanan etkilere ilişkin bilgi verilecektir.  AEP kapsamında DSİ’nin proje için paydaş katılımının nasıl olacağı tanımlanmıştır. (Daha fazla bilgi için bkz. AEP, Bölüm 7: İstişare ve Katılım) |
| 6 | **Eşik tarih (Cut-off date)** | Türk kanunu, varlık envanterinin çıkarılmasını şart koşar. Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi için projeden etkilenen taşınmaz varlıkların tam sayımının ve bu varlıkların sahiplerinin bir listesinin hazırlanması gerekir. Varlık envanteri sadece yasal hak sahipleri için hazırlanır. Tamamlanan varlık envanteri ve eşik tarih hakkında PEK’leri bilgilendirme zorunluluğu yoktur. | PEK’lerin, etkilenen arazi, ürün ve taşınmazların belirlenmesi ve hak sahiplerinin tespiti için tam sayım yapılır. | PEK’ler ve taşınmazlarla ilgili DSİ tarafından tam sayım yapılacaktır.  Hak sahiplerinin belirlenmesi için seçilmiş bir örneklemden hareketle AEP hazırlanmıştır.  AEP duyurulurken eşik tarih hakkında da bilgilendirme yapılacaktır.  Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşik tarih uygulaması yapılacaktır. Eşik tarih, PEK’lerin sayımının ve taşınmaz varlık envanterinin tamamlandığı tarih olarak belirlenecektir. Eşik tarihten sonra proje alanına yerleşen kişiler tazminat desteğinden faydalanamazlar. Taşınmaz varlık envanterinin tamamlanmasından veya ortak karar verilen başka bir tarihten sonra kurulmuş olan sabit varlıklar (örneğin yapılar, ekinler, meyve ağaçları ve ağaçlıklar) tazmin edilmeyecektir. |
| 7 | **Şikayet Mekanizması** | Ulusal düzeyde bir şikayet mekanizması tüm Etkilenen Kişilerin kullanımına sunulmuştur. | Projeye özel tasarlanmış şikayet bildirim mekanizmasına ihtiyaç vardır. | Halihazırda DSİ dört aşamalı bir Şikayet Mekanizması uygulamaktadır (daha fazla ayrıntı için, bkz. AEP, Bölüm 8: Şikayet Mekanizması). Uygulanmakta olan bu mekanizma projeye özel itiraz ve şikayetlerin toplanması dikkate alınarak geliştirilecektir. Proje seviyesinde bu şikayet bildirim mekanizmaları destek unsurlar olmakla beraber arzu etmeleri durumunda Etkilenen Kişilere sunulmuş olan yasal mekanizmaların yerine geçemez.  PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması hakkında bilgilendirilecektir.  Yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede firma tarafından verilen zararların giderileceğine dair hükümler konacaktır. |
| 8 | **İzleme ve değerlendirme** | Türk hukuku çerçevesinde arazi edinimine ilişkin bir izleme ve değerlendirme uygulaması yer almamaktadır. | AEP’lerin izleme, uygulama ve etkilerinin değerlendirilmesine yönelik düzenlemeler Dünya Bankası politika gereklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. | AEP’in izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.  İzlemeye yönelik olarak DSİ tarafından temel performans göstergeleri belirlenerek iç ve dış izleme faaliyetleri düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir (daha fazla ayrıntı için, bkz. AEP, Bölüm 9: İzleme ve Değerlendirme). |

Ulusal mevzuat/düzenlemeler ile OP 4.12 arasında ihtilafa düşülmesi halinde, bu proje kapsamında OP 4.12 ile uyumlu bu AEP geçerli olacaktır.

# Uygulama, Tazminat ve Diğer Yardımlar


## Arazi Edinimi Süreci

Arazi edinim süreci DSİ tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’una göre yerine getirilecektir. Buna göre kamulaştırma planları hazırlanır, taşınmazın maliki ile zilyetleri belirlenir, kamulaştırma kararı alınarak Tapu Müdürlüğüne bildirilir ve Kanunun 7’nci maddesi uyarınca idari şerh konulması sağlanır. Kanunun 11’nci maddesi kapsamında bilimsel ve objektif verilerden faydalanılarak taşınmaz malın tahmini bedeli tespit edilir. Öncelikle kamulaştırma kanununun 8. maddesine göre anlaşma yolu ile arazi edinimi yoluna gidilecektir.

Kamulaştırma sürecinin ilk olarak alımlarla başlaması itibarıyla, tespit edilen bedel taşınmaz malikleri ile müzakere edilerek anlaşma sağlanması durumunda mutabakat zabtı düzenlenir ve bu zabıt taşınmazın idaremiz adına res’en tescil edilmesinin hukuki dayanağını oluştur (Kanunu’n 8. Maddesi).

Taşınmaz malikiyle mutabakat sağlanamaması durumunda Kanunun 10’ncu maddesi uyarınca kamulaştırma bedeli mahkeme tarafından tespit edilerek malike ödenir ve taşınmaz malın idare adına tescili gerçekleştirilir.

Başka bir Kamu Tüzel Kişisinin taşınmazına ihtiyaç duyulması durumunda, Kanun’un 30’ncu maddesi hükmü uygulanır. Mal sahibi idareyle mutabakat sağlayamadığı takdirde konu Mahkeme tarafından kesin karara bağlanır.



Şekil 5‑1. Kamulaştırma Süreci



Şekil 5‑2. Uzlaşma, Dava Açma ve Ödeme Süreci

## Hak Sahiplerinin Belirlenmesi

Projenin mülkiyet kamulaştırması, daimi ve geçici irtifak arazi ediniminden etkilenen hak sahipleri;

* Tapulu arsa, arazi sahipleri ve kullanıcıları
* Davalı parseller de taraflardan biri şahıs olması durumunda (kamulaşan taşınmazın bedeli mahkemece tespit edilir ve bankada bloke edilir. Mülkiyet davası sonuçlandıktan sonra malike ödeme yapılır )
* Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları (Davalı parseller dahil, arazi üzerinde zilyetlik hakkı bulunanlar),
* Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları (izinsiz kullanıcılar dahil),
* Arazi tapusu bulunan ürün sahipleri,
* Resmi kiracılar (Şahıs ve kamu arazilerinde),
* Arazi tapusu bulunmayan ürün sahipleri (izinsiz kullanıcılar dahil),
* Kadın çiftçiler,
* Hassas topluluklar,
* Projeden etkilenen arazilerde otlatma yapan hayvan sahipleri,
* Projenin inşaat aşamasında zarar gören PEK’lerdir.

Malikliğini yasal belge veya mahkeme yoluyla ispat edenlere ödeme yapılabilmektedir. Başkası adına tapulu sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında binaların asgari levazım bedeli, ağaçların ise Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenecektir. Ancak bu bedeller mevcut AEP’nin hak sahipliği matrisi uyarınca tazmin edilecektir.

Yukarıda belirtilen kişi ve gruplar haklar matriksinde belirtilen desteklerden faydalanabileceklerdir.

## AEP Uygulanmasına Yönelik Olarak DSİ’nin Sorumlulukları

AEP kapsamında DSİ’nin sorumluluk kapsamında yer alan konular aşağıda gösterilmiştir;

* Mülkiyet kamulaştırması ve daimi ve geçici irtifak ile arazi edinimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
* Yapılacak tüm kamulaştırma ve etkilenen varlıklar için değerleme işlemlerinin yapılması
* Arazi edinim sürecinin takip edilmesi ve raporlanması,
* Projeyle ilgili bir şikayet mekanizmasının kurulması ve işletilmesi, şikayet ve taleplerin 30 gün içinde kapatılması,
* Hassas gruplar dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşlara yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması, AEP için bir ilan ve bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi,
* AEP’te tanımlanan hakların, haklardan yararlanabilecek uygun kişilerin, arazi edinim ve projeyle ilgili şikayet mekanizmasını tanıtacak broşür, afiş ve posterlerin hazırlanması ve dağıtılması,
* AEP’in güncellenmesi için gerekli bilgilerin (arazi kullanıcıları, hassas gruplar, etkilenme düzeyleri, vb) toplanması ve AEP’in gerektiğinde güncellenmesi,
* AEP izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması,
* İnşaatı gerçekleştirecek yüklenici firmanın belirlenmesi ve denetimi,
* Yüklenici firmanın uyması gereken uluslararası standartlar hakkında bilgilendirilmesi,
* Yüklenici firmadan kaynaklı alınacak şikayetlerin takibi ve tespiti halinde meydana gelen zararların yüklenici firma tarafından karşılanmasının sağlanması,
* İnşaat dönemi için ÇSYP’nin uygulanması ve izlenmesidir.

Aşağıda proje uygulamasında rol alacak DSİ birimleri gösterilmiştir.

Tablo 5‑1. DSİ Birimlerinin Sorumlulukları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İlgili Kurum | Birim / Başkanlık | Görev Tanımı |
| DSİ | Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı | Kamulaştırma ihtiyacı bulunan yerler için ödenek temini, alt yüklenici onayı ve Bölge müdürlüğü ile koordinasyon,  - AEP’i hazırlamak ve uygulamak  - AEP’i ön değerlendirme için DB’ye sunmak  - AEP’in kalite kontrolünü ve gözden geçirmesini yapmak  - AEP’lerin uygulanması için düzenli izleme faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak  - AEP Raporlarının hazırlanmasını takip ve koordine etmek.  Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan;  - Arazi edinimi işlerini gerçekleştirmek  - Bilgilendirme toplantılarına katılım  - Arazi edinim sürecinin takibi  - Arazi edinimi ile ilgili şikayetleri takip etmek ve sonlandırmak  - Kamulaştırma ve irtifak işlemleri ile ilgili PEK’lere ödemeleri gerçekleştirmek  - Birinci kısım dışında kalan projeden etkilenen parseller için kamulaştırma planlarını hazırlamak  - Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma bedelini belirlemek ve PEK’lerle görüşme faaliyetlerini koordine etmek |
| DSİ | İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı | Projenin yürütülmesi |
| DSİ | Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı | Koordinasyon sağlanarak ÇSYP’nin uygulanması, izlenmesi ve raporlanması. |
| DSİ | Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | - AEP’i DSİ’nin resmi WEB sitesinde yayınlamak  - Düzenli ilerleme raporları ile proje uygulaması ile ilgili çevresel ve sosyal konuları DB’ye özetlemek  - Proje uygulamasının çevresel ve sosyal koruma önlem politikaları konusunda yapılan DB denetimlerini koordine etmek ve irtibat kurmak  Modernizasyon projesinin hazırlanması.  Hazırlanan projelere göre ihtiyaç duyulan alanların kamulaştırılması veya arazi toplulaştırmasına yönelik olarak edinimine ilişkin Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının bilgilendirilmesi. |
| DSİ | Isparta 18. Bölge Müdürlüğü | - AEP’i uygulamak ve takibini sağlamak  - Arazi edinimi işlerini gerçekleştirmek,  - Bilgilendirme toplantılarına katılım,  - Arazi edinimi ile ilgili şikayetleri takip etmek ve sonlandırmak,  - Kamulaştırma ve irtifak işlemleri ile ilgili PEK’lere ödemeleri gerçekleştirmek,  - Birinci kısım dışında kalan projeden etkilenen parseller için kamulaştırma planlarını hazırlamak,  - Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma bedelini belirlemek ve PEK’lerle görüşmek  - Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak  - Projenin etkilerini, inşaat planını ve PEK’lerin hak ve hak sahipliklerini ve yerel düzeyde şikayet mekanizmasını yönetmek için ilçede görev yapacak Halka İlişkiler ve Çevre Uzmanını görevlendirmek  - AEP’in inşaat yüklenicisi tarafından uygulanmasına yönelik denetimleri yapmak tavsiyelerde bulunmak ve ek önlemlerin gerekip gerekmediğine karar vermek  - Yükleniciden kaynaklı meydana gelen şikayet ve zararları yüklenicinin gidermesini sağlamak  - Şikayet Mekanizmasını uygulamak  - İşbirliği yapılacak yerel ve bölgesel paydaşlarla koordinasyonu sağlamak, işbirliği konularını geliştirmek ve uygulamak  - DSİ saha personeli ve SB temsilcilerine cinsiyet ile ilgili hassasiyet eğitimlerinin hazırlanması için destek vermek  - İnşaat çalışmaları sırasında uygulanacak sulama programının Sulama Birlikleri ile birlikte belirlenmesi  -Arazileri eski haline getirilerek hak sahiplerine teslimini sağlamak  AEP’in ve ÇSYP’nin uygulanması, izlenmesi ve raporlanması.  - İlgili Sulama Birliği ile koordinasyon sağlanarak Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na mevcut sulama sistemleri ve sosyal yapı hakkında güncel bilgi verilmesi. |
| DSİ | DSİ Isparta 181. Şube Müdürlüğü | - AEP’i uygulamak  - Halkla istişare toplantılarını gerçekleştirmek  - Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını dağıtmak  - Şikayet Mekanizması hakkında Sulama Birliği çalışanlarını bilgilendirilmek  - Şikayet Mekanizmasını uygulanmak  - Araziye giriş ve çıkış protokollerini yapmak  - Sahada PEK’lerin tespitini yapmak (Kullanıcı, etkilenme düzeyi, vb.)  - Düzenli olarak proje hakkında gelişmeler konusunda Sulama Birliği ve PEK’leri bilgilendirmek  - Atabey Sulama Birliği ile birlikte Proje kapsamında kaldırılacak kanaletlerin v.b. takibini yapmak |
| DSİ | Atabey Sulama Birliği | - PEK’leri proje hakkında bilgilendirmek  - Şikayet Mekanizması ilgili bir veri tabanı oluşturmak, gelen şikayetlerin DSİ’ye iletmek  - Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını dağıtmak  - İnşaat döneminde PEK’lere su temini ve planlamasını yapmak, PEK’leri bilgilendirmek  - Yükleniciden kaynaklı meydana gelecek zararları yerinde incelemek ve DSİ’ye raporlamak  - Proje kapsamında kaldırılacak kanaletlerin takibini yapmak |

## Diğer İlgili Kurumların Bölgedeki Çalışmaları ve İşbirliği Olanakları

1. **Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)**

BAKA tarafından hazırlanan 2018-2023 Yılı Isparta İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’nde bölgede tarımsal ürünlerin inovatif yöntemlerle rekabetçiliğinin artırılması konusunda hedefler yer almaktadır. Ayrıca üretilen tarım ürünlerinin markalaşması ve tanıtımının yapılması da hedeflenmektedir.

Hazırlanan ana çerçeve olan Bölgesel Gelişme Planı ve bahsi geçen strateji dokümanına paralel olarak her yıl BAKA tarafından çeşitli hibe programları açılmaktadır. Açılan bu hibe programlarından uygun başvuru sahibi PEK’ler faydalanabilir. Ayrıca, Sulama Birliği tarafından ilgili kamu kurumları ve üniversiteler ile ortaklıklar kurularak da PEK’lerin bu hibe ve desteklerden faydalanmaları sağlanabilir.

1. **Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri**

Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından demonstrasyon bahçeleri kurulması, kadın çiftçiler, tarımsal yayım ve eğitim konularında birçok destek verilmektedir. Proje etki alanında öne çıkan gelir kaynaklarından olan meyvecilik ve tarımın sulama modernizasyonu ile artacak üretimi ve ürün çeşitliliğini iyi değerlendirebilmek adına bu müdürlükler önemli partnerler konumundadırlar.

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Temmuz 2020’de; "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı artırmak, gelirleri çoğaltmak ve farklılaştırmak amacıyla ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için hibe verileceği duyurusunu yayınlamıştır. 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde geçerli olacak bu hibelerden özellikle kadın ve genç PEK’lerin faydalanması Proje etki alanında olumlu etkiler yaratacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl uygun başvuru sahiplerine %50 hibeli olarak tarımsal sulama desteği (bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi) verilmektedir.

Yine Bakanlık tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) için PEK’lerin yalnızca ÇKS’ye kayıtlı üreticiler olması yeterlidir. Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri bu sisteme dahil olmak isteyen PEK’lere hizmet verecek kapasiteye sahiptir.

1. **İş-Kur**

Isparta İş-kur tarafından toplum yararına çalışma programları ve girişimcilik eğitimleri verilmektedir. İş-Kur programları hakkında PEK’lerin bilgilendirilmesi suretiyle isteklilerin bu programlardan destek almasına katkı sağlanması mümkündür.

Buna ek olarak özellikle hassas grupta yer alan işsiz PEK’lerin İş-Kur vasıtasıyla istihdam edilebilmeleri de olasıdır.

1. **Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)**

SYDV hassas gruplara yönelik çeşitli ayni ve nakdi destekler vermektedir.Bu desteklerin haricindeyoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri için verilen “Gelir Getirici Projeler” destekleri bulunmaktadır. Bu destekler uzun vadeli geri ödemesi olan bireysel projelerde 15.000 TL’ye kadar grup projelerde koyunculuk için azami 50.000 TL, süt sığırcılığı için azami 150.000 TL olan desteklerdir.

SYDV’nin başvuru için istediği kriterleri karşılayan ve hassas grup özelliği taşıyan PEK’ler SYDV desteklerinden faydalanabilirler.

1. **Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)**

Merkezi Antalya’da bulunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, tarımsal araştırmayı ve üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak Antalya, Konya, Burdur, Isparta, Denizli ve Muğla’da faaliyet göstermektedir.

BATEM tarafından özellikle sulama, tohum ıslahı, gübreleme, ürün tescil ve sertifikasyonu, demonstrasyon ve eğitim gibi konularda birçok çalışma hayata geçirilmektedir. Örneğin, 2020’nin ilk 6 ayında Isparta genelinde silajlık mısır/soya, susam, yer fıstığı ve kavun olmak üzere 4 alanda demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

BATEM Tarımsal Yayım ve Eğitim Bölüm Başkanlığı, tarımsal ziyaretler ve tarımsal konularla ilgili eğitimler konusunda hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda, Proje’den etkilenen yerleşimlerdeki PEK’ler için bu hizmetlerden faydalanabilmeleri konusunda işbirliği yapılabilecektir.

## Etki Azaltma Önlemleri

Saha çalışmasında I. Etapta yer alan yerleşimlerde **toplam kullandığı ve/veya maliki olduğu arazilerin %20 ve üzeri etkilenen PEK’e rastlanmadığı için bu sahalarda** **ilave etki azaltma tedbirlerinin uygulanmasına ihtiyaç olmayacaktır.**

Bu nedenle AEP kapsamında gelir getirici etki azaltma önlemlerine yönelik tarım ve hayvancılık programları tasarlanmamıştır. Ancak AEP’in güncellenmesine bağlı olarak DSİ tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde farklı bulgular ortaya çıkması halinde gelir getirici programlar geliştirilmesi gerekebilir.

AEP kapsamında önerilen etki azaltma önlemleri; Hak sahipliği matrisinde detaylı bir şekilde belirtilmiş olmakla birlikte;

**Arazi ve taşınmaz edinimi için;**

* Tapulu arazilerde arazi ve taşınmaz bedellerinin yenileme bedelini kapsayacak şekilde belirlenmesi
* Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi
* İmar alanı içinde bulunan arsalar için imar tadilatı değişikliği yapılması, veya proje güzergahının değiştirilmesi; bunların yapılamadığı durumda arsanın tamamının kamulaştırılması
* Tapusu olmayan arazilerde zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının zilyetlik hakkı almalarının sağlanması ve yenileme değer üzerinden arazinin ve taşınmazların hesaplanması, ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi
* İkame bedelini de kapsayacak kamulaştırma bedeli olarak tazminat ödenmesi
* Taşınmazlar için daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi
* Davalı parseller dahil olmak üzere arazi kullanıcılarının tespit edilerek ürün bedelinin kullanıcı veya resmi kiracılara ödenmesi olarak özetlenebilir.
* Kamulaştırma bedelleri bankaya yatırılmadan arazilere girilmemesi
* Davalı parseller için mahkeme sonucu beklenmeden mahkemenin belirleyeceği hesaba arazi edinimi bedeli yatırılmadan araziye giriş yapılmaması
* Arazilerin geçici irtifak sürelerinin sonunda, arazilerin eski haline getirilerek teslim edilmesi

**Geçim kaynakları ve hassas gruplar için;**

* İlgili kurumlar tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarım uygulamaları, vb. konularda eğitimler düzenlenmesi,
* Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansı gibi kurumlar tarafından verilen tarım ve hayvancılık hibe programları hakkında bilgilendirme yapılması,
* Hassas gruplara yönelik İşkur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması,
* Yüklenici firmanın özellikle vasıfsız işgücünü yerel istihdam etmesi için yönlendirilmesi,
* Su kullanıcıları için çeşitli demonstrasyon çalışmaları yapılması,
* Beton su kanallarını kaldırılarak bu alanların tarıma açılması,
* İnşaat çalışmaları esnasında hayvanların otlatma alanlarına erişimi için geçiş yerleri oluşturulması,
* İnşaat esnasında yüklenici firma tarafından meydana gelebilecek zararların firma tarafından karşılanması şeklinde özetlenebilir.

## Eşik Tarih (Cut-off date)

Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşik tarih uygulaması yapılacaktır. Eşik tarih, PEK’lerin sayımının ve taşınmaz varlık envanterinin tamamlandığı tarih olarak belirlenecektir. Son tarihten sonra proje alanında bulunan kişiler tazminat ve/veya yeniden yerleşim desteği hakkı kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır. Benzer şekilde, taşınmaz varlık envanterinin tamamlanmasından veya ortak karar verilen başka bir tarihten sonra kurulmuş olan sabit varlıklar (örneğin yapılar, ekinler, meyve ağaçları ve ağaçlıklar) tazmin edilmeyecektir. Bu tarih kamu yararı kararının ilan edilmesi tarihi olacaktır.

Birinci kısım için belirlenmiş olan eşik tarih arazide tespitlerin yapılıp envanterinin DSİ’ye teslim edildiği tarih olan 31 Ağustos 2020’dir.

2. kısım eşik tarihi kamulaştırma programına bağlı olarak projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak tespitlerin tamamlanmasına müteakip belirlenecek bir tarih olacaktır. İkinci eşik tarih de arazide tespitlerin yapılmasından önce ilan edilecek olup, tespitlerin tamamlanması ile hazırlanan envanter çıktıktan sonra sonlanacaktır.

## Hak Sahipliği Matrisi

Yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmiş olan hak sahipliği matrisi aşağıda gösterilmiştir. AEP güncellenirken ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek etkilere ve alınacak tedbirlere bağlı olarak matris güncellenecektir.

Tablo 5‑2. Hak Sahipliği Matrisi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İkame Hak Sahipliği Konusu/ Tazminata Konu Etki | Projeden Etkilenen Kişiler/ Topluluklar | Tazmin Yöntemi | Uygulayıcı Kurum | Ek Hükümler |
| Arazi | | | | |
| 1. Daimi mülkiyet edinimi | 1.1. Tapulu Şahıs Arsa/Arazi Sahipleri | * Eş değer nitelikteki taşınmazın edinimini sağlayacak şekilde nakit tazminat verilecektir * Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve araziye girişler buna göre yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. * Kamulaştırma bedeli bankaya yatırılmadan araziye giriş yapılmayacaktır. * Arazi edinimi, kamulaştırma süreci, yasal haklar, değerleme ve bedel tespiti konularında bilgilendirme yapılacaktır. * Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri ödenecektir. * İmar alanı içindeki arsalar için kamulaştırmanın tüm parselde imar hakkını ortadan kaldırması durumunda alternatifler aranacak, son çare olarak parselin tamamı için kamulaştırmaya başvurulacaktır. | DSİ ve Belediye | Arazi daimi olarak edinilir ve mülkiyeti DSİ adına kaydedilir.  Kamulaştırma iş ve işlemleri Türk mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.  Arazi ve sabit varlıklar uygun yenileme bedeli karşılığında ve Etkilenen Kişilerin (projenin başlangıç tarihinde değerlemesi yapılacak) eşdeğer varlık edinmelerine olanak tanıyacak şekilde tazmin edilir.  Arazilerin değerlemesi, yasalarda tanımlandığı usullerle, DSİ’nin belirlediği uzmanlar tarafından yapılır. Araziler, yıllık net gelirin kapitalizasyonu üzerinden değerlendirilir. Arazilere ödenecek tazminat bedellerinin belirlenmesinde “Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi Arazi Piyasası Araştırma Raporu” dikkate alınır.  Kamulaştırma işlemleri ile ilgili Kamulaştırma kanunu 8. Madde kapsamında yapılan anlaşmalar sonucunda meydana gelen yasal giderler DSİ tarafından karşılanacaktır.  İmar alanı içindeki arsalarda yapılacak kamulaştırmanın tüm parselde yapı inşasını engellemesi durumunda güzergah değişikliği, yapılamıyorsa parselde belediye tarafından imar tadilatı yapılmasına başvurulacaktır. Tüm bunlar sağlanamadığı takdirde parselin tamamı kamulaştırılacaktır.  Arazi edinimiyle ilgili olarak PEK’lere bilgilendirme yapılacaktır.  PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması hakkında bilgilendirilecektir.  Ek arazi edinimine ihtiyaç duyulması halinde AEP’de belirlenen kurallar uygulanır.  Davalı parsellerde yapılacak uygulamalarla ilgili olarak PEK’ler bilgilendirilir. |
| 1.2. Parselinin tamamı kamulaştırmadan etkilenen haneler |  |  |
| 1.2. Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları  (Hazine, tescil harici arazi, kurumlara ait arazilerde zilyetlik hakkı bulunan kullanıcılar) | * Zilyetlik hakkı bulunan araziler için Kamulaştırma Kanunun hükümlerince yasal süreç işletilecektir. Bu tip arazilerde geçici kayıplar yaşandığı takdirde aşağıdaki tazmin yöntemi geçerli olacaktır: * Eş değer nitelikteki taşınmazın edinimini karşılayacak nakit tazminat verilecektir * Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. * Kamulaştırma bedeli yatırılmadan araziye giriş yapılmayacaktır. * Arazi edinimi, kamulaştırma süreci, yasal haklar, değerleme ve bedel tespiti konularında bilgilendirme yapılacaktır. * Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri ödenir. | DSİ |
| 1.3. Taraflardan biri şahıs olan davalı parseller | * Daimi mülkiyet ediniminde belirtilen tazmin yöntemlerine ilaveten dava sonuçlanması beklenmeden kamulaştırma bedeli ilgili mahkemenin belirlediği bir hesap numarasına yatırıldıktan sonra araziye giriş yapılacaktır. Mülkiyete ilişkin Dava sonucu kesinleşince yasal maliki hesap numarasından kamulaştırma bedelini çekebilir. | DSİ ve ilgili mahkeme |
| 2. Daimi irtifak hakkı edinimi | 2.1. Tapulu Şahıs Arsa/Arazi Sahipleri/Kullanıcılar | * Arazi için Kanunun öngördüğü irtifak hakkı bedeli tapulu sahiplere ve arazi kullanıcılarına tazmin edilecektir. * Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. * İrtifak bedeli ödenmeden araziye giriş yapılmayacaktır. * Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen veya ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile Araziden Çıkış Protokolü hazırlanacak ve uygulanacaktır. Protokol DSİ, Yüklenici ve ihtiyar heyetinden iki üyenin imzası ile gerçekleştirilecektir. * Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri ödenir. * İrtifak ediniminden kaynaklı olarak arazi bedelinde azalma meydana gelmesi halinde malikler “daimi irtifak değer düşüklüğü hesaplaması” için başvurabilirler. * İrtifak hakkının tüm parselde imar hakkını ortadan kaldırması durumunda alternatifler aranacak, son çare olarak kamulaştırmaya başvurulacaktır. | DSİ ve Belediye | DSİ inşaat sırasında araziyi kullanma hakkına sahiptir. Ancak mülkiyet hakkı arazi sahibinin/sahiplerinin adına kayıtlı olmaya devam eder.  İnşaat tamamlandığında arazi, arazi sahibine iade edilir.  Daimi irtifak sahalarında arazi sahibi ve/veya kullanıcısı boru hattı üzerinde herhangi bir yapı veya ek bina inşa edemez, köklü ağaç dikemez.  Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu arazi kullanılabilir hale getirilecektir.  Arazi edinimiyle ilgili olarak PEK’lere bilgilendirme yapılacaktır.  İmar alanı içindeki arsalarda İrtifak hakkının tüm parselde yapı inşasını engellemesi durumunda güzergah değişikliği, yapılamıyorsa söz konusu parsellerde DSİ tarafından belediyeye imar tadilatı yapılması için başvurulacaktır. Tüm bunlar sağlanamadığı takdirde söz konusu parsellerin tamamı kamulaştırılacaktır. |
| 2.2. Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları (örn. Arazi üzerinde zilyetlik hakkı bulunanlar) | Zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının söz konusu araziye ait tapularını alması sağlanacaktır. Tapusu edinilen bu tip arazilerde geçici kayıplar yaşandığı takdirde aşağıdaki tazmin yöntemi geçerli olacaktır:   * Arazi için Kamulaştırma Kanunun 19. Maddesine göre irtifak hakkı bedeli tazmin edilecektir[[10]](#footnote-10). * Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. * Zilyetlik hakkı bulunan irtifak bedeli ödenmeden araziye giriş yapılmayacaktır. * Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen veya ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile Araziden Çıkış Protokolü hazırlanacak ve uygulanacaktır. Protokol DSİ, Yüklenici ve ihtiyar heyetinden iki üyenin imzası ile gerçekleştirilecektir. * Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri ödenir. | DSİ | Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu arazi kullanılabilir hale getirilecektir. |
| 2.3. Taraflardan biri şahıs olan davalı parseller (Önceden başlamış mülkiyetin aidiyetine ilişkin davalar) | * Daimi irtifak hakkı ediniminde belirtilen tazmin yöntemlerine ilaveten dava sonuçlanması beklenmeden irtifak bedeli ilgili mahkemenin belirlediği bir hesap numarasına yatırıldıktan sonra araziye giriş yapılacaktır. Dava sonucu kesinleşince yasal maliki hesap numarasından kamulaştırma bedelini çekebilir. | DSİ ve ilgili mahkeme |  |
| 3. Geçici arazi kaybı (irtifak hakkı tesisi ve arazi kısıtları)  (koridor) | 3.1. Tapulu Şahıs Arazi Sahipleri/Kullanıcılar | * Arazi için Kanunun öngördüğü irtifak hakkı bedeli tazmin edilecektir. * Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. * İrtifak bedeli ödenmeden araziye giriş yapılmayacaktır. * Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen veya ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile Araziden Çıkış Protokolü hazırlanacak ve uygulanacaktır. Protokol DSİ, Yüklenici ve ihtiyar heyetinden iki üyenin imzası ile gerçekleştirilecektir. * Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri ödenir. | DSİ | DSİ inşaat sırasında araziyi kullanma hakkına sahiptir. Ancak mülkiyet hakkı arazi sahibinin/sahiplerinin adına kayıtlı olmaya devam eder. İnşaat tamamlandığında arazi, arazi sahibine iade edilir.  Arazi sahipleri/kullanıcıları inşaat sonrasında herhangi bir kullanım kısıtı olmaksızın arazilerini kullanabilirler.  Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu arazi kullanılabilir hale getirilecektir.  Arazi edinimiyle ilgili olarak PEK’lere bilgilendirme yapılacaktır. |
| 3.2. Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları (örn. Arazi üzerinde zilyetlik hakkı bulunanlar) | * Arazi için Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye göre irtifak hakkı bedeli tazmin edilecektir. * Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. * Zilyetlik hakkı bulunan irtifak bedeli ödenmeden araziye giriş yapılmayacaktır. * Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen veya ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile Araziden Çıkış Protokolü hazırlanacak ve uygulanacaktır. Protokol DSİ, Yüklenici ve ihtiyar heyetinden iki üyenin imzası ile gerçekleştirilecektir. * Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri ödenir. | DSİ | Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu arazi kullanılabilir hale getirilecektir. |
| 4. Geçici Kullanım Hakkı (Geçici tesisler, kamp, şantiye, sok alanları, vb) | 4.1. Tapulu şahıs parselleri ve/veya kamu arazileri | * Arazi, arazi sahibi ile ortak kararlaştırılan şartlar ve bedeller üzerinden kiralanır. Yüklenici firma tarafından yapılan sözleşme sonunda arazi eski haline getirilerek sahibine iade edilir. * Arazi, sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerindeki şartlara uygun şekilde kullanılır ve iş bitiminde eski haline getirilerek sahibine iade edilir. * Yüklenici tarafından yapılacak geçici kiralamalarda hakkaniyete uygun kira ödemesi yapılacak, bu konuda firma DSİ’nin görüşünü alacaktır. | DSİ ve Yüklenici Firma | Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu arazi kullanılabilir hale getirilecektir.  Yapılan bu tür geçici kiralama kontratlarının kayıtları DSİ tarafından tutulacaktır. |
| Yapılar/ Ağaçlar ve Ekili Ürünler | | | | |
| 5. Konut harici yapılar (Ahırlar, sulama düzenekleri, su kuyuları, çitler, kümes vs.) | 5.1. Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları (izinsiz kullanıcılar dahil) | * Mevzuata uygun olarak yenileme bedelini karşılayacak düzeyde tazminat ödenecektir. * Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye göre izinsiz kullanıcıların zilyetlik hakkını ispatlamaları halinde yenileme bedelini karşılayacak düzeyde tazminat ödenecektir. | DSİ | İstekliler için, binanın yıkılmasını takiben hafriyat veya kalan malzemeler hak sahiplerine bırakılacaktır. Kullanılabilecek durumda olan varlıklar (çit, direk, boru, vb) için söküm ve nakliye desteği sağlanacaktır. |
| 6. Ağaçlar | 6.1. Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları | * Ekonomik değeri olan ağaçlar için net bugünkü değer üzerinden tazminat (ağacın türü, yaşı, ekonomik ömrü vs. dikkate alınarak) ödenecektir. * Ortak arazilerde (hazine, vb) etkilenen ağaçlar için etkilenen kişiler için DSİ ‘nin desteği ile aidiyet tespiti yapılacak ve tazminatları ödenecektir. * Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye göre ağaç bedellerinin zilyet sahibine ödenecektir. | DSİ | İstekliler için, kesilen ağaçlar hak sahiplerine bırakılacaktır. Talep edilmesi halinde yeniden dikim için söküm ve nakliye desteği sağlanacaktır. |
| 7. Ekili ürünler | 7.1. Arazi tapusu bulunan ürün sahipleri | * Beklenen üretim miktarının masrafları da dikkate alınarak hasat zamanı üretici eline geçen satış fiyatı üzerinden nakit olarak tazmin edilecektir. | DSİ | Uygulanabildiği durumlarda, ürün kayıplarını engellemek amacıyla hasat yapılabilmesi için beklenecektir. |
| 7.2. Resmi kiracılar (Şahıs ve kamu arazilerinde) | * Arazinin resmi kiracısına beklenen üretim miktarının masrafları da dikkate alınarak hasat zamanı üretici eline geçen satış fiyatı üzerinden nakit tazmin edilecektir. | DSİ | Uygulanabildiği durumlarda, ürün kayıplarını engellemek amacıyla hasat yapılabilmesi için beklenecektir. |
| 7.3. Arazi tapusu bulunmayan ürün sahipleri (izinsiz kullanıcılar dahil) | * Beklenen üretim miktarının masrafları da dikkate alınarak hasat zamanı üretici eline geçen satış fiyatı üzerinden nakit tazmin edilecektir. Aidiyetler DSİ’nin desteği ile belirlenecek ve tazminatları ödenecektir. | DSİ | Uygulanabildiği durumlarda, ürün kayıplarını engellemek amacıyla hasat yapılabilmesi için beklenecektir. |
| 7.4. Davalı parsellerin ürün sahipleri |  |
| **Geçim Kaynakları, Hassas Gruplar, Yaşam Kalitesi** | | | | |
| 8. Arazi bazlı geçim kaynağı kayıpları | 8.1. Arazi sahipleri (Kullandığı arazisinin %20’sinden fazlasını daimi kaybeden)  8.2. Parselinin tamamı kamulaştırmadan etkilenen PEK’ler  8.3. Kadın çiftçiler  8.4. Hassas topluluklar (yaşlılar, kadınlar, mevsimlik işçiler)  8.5. Diğer tüm hak sahipleri ve ilgili yerel paydaşlar | DSİ, geçim kaynaklarını eski haline getirmek için aşağıda sıralanan imkânlardan bir veya birkaçını yerine getirecektir:   * Kurumlar tarafından sağlanabilecek tarım ve hayvancılık destekleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. * Sulu tarım konusunda bilgilendirme ve kapasite güçlendirme, tarımsal danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecektir. * Akıllı sulama sistemleri/akıllı tarım uygulamaları konusunda su kullanıcılarına bilgi verilecektir. * Kadın çiftçilerin ve hassas grupların tarımsal danışmanlık/eğitim gibi SB’nin DSİ (tarla içi su yönetimi) ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile verilen hizmetlerden faydalanmaları sağlanacaktır. * İnşaat döneminde de su kullanıcılarının SB’nin sulama hizmetinden faydalanabilmeleri sağlanacaktır. * İnşaat döneminde işlevsiz kalacak açık betonarme kanallar kaldırılacaktır. * Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hibe programlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılması, proje hazırlama konularında destek verilmesi sağlanacaktır. * Projede kullanıcıların alacağı su vanaları olabildiğince ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek, şahıs tarlalarına vana yerleştirilmesinden olabildiğince kaçınılacaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda vana yerlerinde değişikliğe gidilecektir. * Sulamaya açılacak alan ve sulu tarım yapılabilecek alan miktarı arttırılacaktır. * Çiftçiler için sulama programı hazırlanacaktır. * DSİ, müteahhitlerin izinsiz kullanıcılara ve/veya hassas toplulukların ailelerine projeyle ilişkili olası geçici veya sürekli iş imkanlarında iş gücü ihtiyacına göre öncelik tanıyacağını garanti eder. * DSİ Müteahhitlerin yerelden hizmet ve mal satın alımı yapmasına öncelik tanıyacağını garanti eder. * Hassas topluluklara ve PEK’lere SYDV ve İşkur programları hakkında destek verilmesi sağlanacaktır. * Hassas topluluklara yönelik proje hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. | DSİ  İşbirliği Yapılacak Kurumlar (İYK)  (Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdaresi, SYDV’ler, İŞKUR, Ziraat Odaları, Kalkınma Ajansı  Sulama Birliği  Yüklenici Firma | Sulama sistemlerinin modernizasyonu sırasında DSİ’nin projelerin kalıcı arazi edinimi ihtiyaçları için kamu arazilerinden öncelikli olarak yararlanmayı seçmiştir.  Mümkün olan hallerde, kalıcı arazi edinimi ihtiyaçlarının arazi toplulaştırmasına konu %10’luk DOP kesintisi kapsamında değerlendirilecek ve kamulaştırmadan kaçınılacaktır.  Parselinin tamamı etkilenen PEK’lerle görüşme yapılarak kalan arazi varlıkları ve kaybedilen arazinin geçim kaynakları üzerindeki etkisi incelenecek, yüksek olumsuz etki tespiti halinde bu hanelerin kamunun gelir getirici programlarından faydalanmaları (bilgilendirme, başvuru, vb) sağlanacaktır.  Hassas topluluklarla geçim kayıpları konusundaki hakları ile ilgili olarak ek istişareler yapılacaktır.  PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması hakkında bilgilendirilecektir.  Uygun olması durumunda, DSİ’nin SUTEM uygulaması cinsiyet ile ilgili ayrıştırılmış verilerin toplanmasını sağlayacaktır.  İlgili kurumlar ile işbirlikleri oluşturulacaktır (Tarım ve Orman İl / İlçe Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdaresi, SYDV’ler, Ziraat Odaları, Kalkınma Ajansı).  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun sulama usulü seçimi, sulama zamanı planlamasının yapılması, doğru ürün münavebesinin uygulanması, su tasarrufu, modern sulama usulleri, su kayıplarının azaltılması, su hasadı, bitki deseni gibi konularda üreticileri ve su kullanıcılarını bilinçlendirecek faaliyetler düzenlenecek, eğitimler verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından eğitim çalışmaları planlı ve sürekli bir biçimde yerine getirilecektir. Eğitimlerin verimliliği her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değerlendirilerek, su kullanıcılarına ve üreticilere sertifika ya da katılım belgesi verilecektir. |
|  |  |
| 9. Geçim kaynaklarına erişimin hayvan ve insan geçişleri için yol bırakılmamasından dolayı kısıtlanması | 9.1. Çiftçiler, hayvan sahipleri | İnşaat döneminde büyükbaş ve küçükbaşların otlatma alanlarına ve su kaynaklarına erişiminin sağlanması için geçiş yerleri oluşturulacaktır.  Talep edilmesi halinde hayvanlar için içme suyu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yalaklar ve/veya su havuzları oluşturulacaktır.  Erişim kısıtlarının oluşacağı dönemlerden önce zamanlı bilgi paylaşımı ve alternatifler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. | DSİ ve Yüklenici Firma | PEK’lerden bu konuda gelen şikayet ve talepler kayıt altına alınacak ve yapılacak uygulamalar ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirileceklerdir. |
| 10a. İnşaat sırasında yapılara, yollara, evlere ve ürünlere verilen zararlar | 10.1 Diğer tüm PEK’ler | * Yükleniciden kaynaklanan zarar ziyanlarda İnşaat yüklenicisi gerçekleşen zararların tazmini ve giderilmesi için gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yapacaktır. Zarar ve hasarların giderilemediği durumlarda zarar gören yapılar Arazi Edinimi Politikası gereğince yüklenici tarafından tazmin edilecektir. * İnşaat sürecinde koridordan teknik zaruret dışında taşmalar olması durumunda, oluşan zararlar yüklenici tarafından hakkaniyete uygun olarak karşılanacaktır. Bu gibi durumlarda araziler kullanılabilir halde bırakılacaktır. | DSİ ve Yüklenici Firma | PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması (ŞM)hakkında bilgilendirilecektir.  ŞM ile ilgili bilgileri yaymak için DSİ Halkla İlişkiler Uzmanı (veya uzmanları) görevlendirecektir.  Proje kapsamında gelebilecek şikayetler dört seviyede ele alınacaktır (Yerleşimler, İl Müdürlüğü, Bölgesel ve Ulusal düzeyde).  Yapılacak çalışmalar hakkında yerel kurumlar ve paydaşlar düzenli olarak bilgilendirilecektir.  Yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede firma tarafından verilen zararların giderileceğine dair hükümler konacaktır. |
| 10b. İnşaat esnasında altyapı ve üstyapıya verilen zararlar | * Mevcut alt ve üstyapılara (telekomünikasyon hatları, köprüler, yüksek gerilim hatları, sulama sistemleri, vb.) zarar vermekten mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Teknik zaruret dışında verilen zararlar yüklenici firma tarafından DSİ onayıyla AEP’e uygun olarak tazmin edilecektir. * Proje güzergahı konusunda ilgili kurumlar paydaş katılımı kapsamında düzenli olarak bilgilendirilecektir. | DSİ ve Yüklenici Firma |
| 11. İnşaat esnasında yaşam kalitesinin ve toplum sağlığının korunması | 11.1 PEK’ler | * İnşaat dönemi için ÇSYP önlemleri hayata geçirilecektir. | DSİ ve Yüklenici Firma | ÇSYP’de belirtilen tedbirleri uygulamaya geçirilecek ve izlenecektir (Şikayet mekanizması, toz, gürültü, trafik, atık yönetimi, tehlikeli atıklar, vd.). |

# Değerleme Yöntemi

Etkilenen varlıklar için kullanılması önerilen değerleme yönetimi Hapa firması tarafından hazırlanan Arazi Piyasası Araştırması raporunda detaylı olarak belirtilmiştir.

## Arazilerde Kıymet Takdiri

Kamulaştırılacak taşınmaz malların kıymet takdiri, piyasa değerleri göz önüne alınarak, bulunacak kapitalizasyon oranı kullanılarak, gelirlerin kapitalizasyonuna göre yapılır. Türkiye’de kamulaştırılacak arazilerin bedellerinin tespiti kamulaştırma kanununun 11.maddesinde belirlenen kriterlere göre taşınmazın değerine etki edecek bütün unsurlar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Şöyle ki;

a. Cins ve nev’ini,

b. Yüzölçümünü,

c. Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,

d. Varsa vergi beyanını,

e. Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,

f. Arazilerde, taşınmaz mal ve kaynağın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,

g. Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,

h. Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını,

ı. Bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri esas alarak, gerekçeli bir değerlendirme raporuyla belirler.

Buna göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin hesaplanmasında 4 önemli kriter kullanılmaktadır.

A. Net gelir: Arazinin kuru, sulu, eğimi, ürün verimliliği, ürün satış fiyatı gibi bir çok faktörden etkilenmektedir.

B. Kapitalizasyon oranı: Arazilerin ortalama net gelirlerinin, gerçek satış fiyatlarına (piyasa değerlerine) bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Kapitalizasyon oranını birçok faktör etkilemektedir.

C. Arazilerin pazar değerleri: Taşınmazların serbest piyasada arz-talebe bağlı olarak oluşmuş değerlerini ifade etmektedir. Kamulaştırmalarda ise arazi değerleri gelir yöntemi ile hesaplanmaktadır.

D. Arazilerin nitelikleri: Taşınmazların arsa/arazi ayrımları, konumları, sulanabilirlik durumları, eğimleri, toprak yapıları, toprak derinliği, taşkın ve erozyona maruz kalıp kalmayacaklarının, vb. tespit edilmesi gerekmektedir.

## Arsalarda Kıymet Takdiri

Arsalarda kıymet takdiri; pazar fiyatı, dönüşüm fiyatı ve tamamlayıcı kıymet kriteri olmak üzere 3 ayrı biçimde takdir edilebilir. Kamulaştırma amaçlı arsa değerlemesinde pazar fiyat kriterine göre kıymet takdiri yapılması yasal zorunluluktur.

Uygulamada arsanın kıymeti genellikle gerçek satış fiyatı bilinen benzer arsalarla doğrudan karşılaştırma yoluyla bulunur. Bunun içinde muhtelif nitelikler yönünden kıymet takdir edilen arsaya benzer arsaların gerçek satış fiyatlarının bilinmesi ve bu fiyatlardan ortalama m² fiyatının hesaplanması gerekmektedir.

## Arazi ve Arsalardaki Yapı Değerlemesi

Kamulaştırılacak alanlar üzerinde eğer yapı var ise; önce bu yapıların metrekareleri, sınıfı, yaşı belirlenir. Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan ettiği yapı birim fiyatları, birim fiyatı olmayan özel imalat yapılarda ise birim fiyat analizleri esas olarak alınır ve kamulaştırma anındaki yapı maliyetleri çıkartılır. Bu yapı değerinden Bakanlar Kurulu Kararınca yürürlüğe konulan 02.12.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Emlak Vergisine Matrah olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzüğün değişik 23. Maddesinde belirtilen yapı sınıfı ve yaşına göre belirlenmiş olan yıpranma payları düşülerek yapının kamulaştırma değeri maliyet kriterine uygun olarak bulunur. Ayrıca yapının bazı elemanlarının eksikliği ya da fazlalığı da aynı sınıf yapılar için birim metrekare değerlerini azaltır ya da artırır. Hatta aynı özelliklere sahip yapılarda dahi kullanılan malzemenin kalite değişikliği yapı değerini değiştirmektedir. Bu durumda yapılması gereken envanteri hazırlanmış yapıdaki eksiklik ya da fazlalıkların maliyetlerinin hesap edilerek yapı değerinden düşülmesi ya da yapı değerine eklenmesidir.

AEP kapsamında yapılar için yenileme bedelini karşılayacak tazminat bedeli verilecektir. **Bu projede birinci kısım arazi tespitlerinde yıpranma payına konu olabilecek yapıya (mesken, konut, vb) rastlanmamıştır.**

## Enkaz Bedeli

Enkazın mal sahibine kalması durumunda hesaplanan enkaz bedelinin toplam bedelden düşülmesi gerekmektedir. Ancak yıkma ve başka yere götürülmesi giderlerinin de hesaplanıp mal sahibine ödenmesi gerekir.

## İrtifak Hakkı Bedeli Emsal Mukayesesi

Arsalarda tesis edilecek olan irtifak hakkı bedelini bulmak için, söz konusu arsaya emsal teşkil edebilecek arsaların satış fiyatları bulunur, daha sonra irtifak hakkı tesis edildikten sonraki arsanın tümünün değerinin ne olacağı araştırılır, bu iki değer arasındaki fark, irtifak hakkı değeri olacaktır.

Arsalar için irtifak hakkı bedeli hesaplanırken taşınmazın irtifaktan önceki değeri ve irtifaktan sonraki değerinin, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlarda satış değerinden hareketle bulunacak değerler arasındaki fark irtifak bedelini verecektir.

Arsalar da irtifak sonrası taşınmaz bedeli hesaplanırken taşınmazın kullanımına getirilen kısıtlamaların (yapılaşmaya müsaade edilip edilmeyeceği, edilecekse kat sınırının ne olacağı ve yeşil alana getirilecek kısıtlamalar belirlenmelidir) dikkate alınması gerekecektir. İrtifak hakkı kurulmasında kıymet takdir komisyonu ve bilirkişi aşağıdaki hususları saptamalıdır.

1. Arazinin üzerinden veya altından suyolu, yüksek gerilim hattı, doğal gaz ve petrol boru hattı geçmesi nedeniyle kamulaştırılan arazinin değeri,

2- Bu geçiş veya kısmen yararlanma nedeniyle uğranılan zararın değeri.

Kamulaştırılan arazinin değeri, tam kamulaştırmada kullanılan yöntemlere göre bulunur. Arazi malikinin uğradığı zarar ise, net gelir yöntemine göre hesaplanır. Bunun için arazinin irtifak hakkı kurulmasından önceki ve sonraki değerleri bulunur. Aradaki fark arazinin irtifak değerini verir.

İrtifak hakkı tesisinin geçtiği taşınmazlarda, irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğünün tespitinde aşağıdaki kriterler değerlendirilecektir;

• Taşınmazın yüzölçümü,

• Taşınmazın geometrik durumu,

• Taşınmazın cinsi (arsa, arazi, yapı gibi)

• Taşınmazın kullanım şekli (yapı ise kullanım biçimi)

• İrtifak hakkı tesis edilen kesim ve taşınmazın yönü

• İrtifak hakkı tesisine konu olan kamu hizmetinin niteliği, vb.

İrtifak hakkı kurulan alanın genişliği ve taşınmazın yüzölçümü içindeki payı, algılanan/bilinen sağlık riskleri, terör ve kaza riskleri, gibi birçok unsur gözetilmelidir. İrtifak hakkının konusu olan tesisin cinsine göre ileride meydana gelebilecek arızalardan dolayı, değer düşüklüğü oranı yükseltilip düşürülemez. Meydana gelebilecek diğer zararlar, ancak genel hükümler dairesinde tazminata konu olabilecektir.

Meyve bahçesi veya meyvesiz ağaçlıklarda irtifak hakkı tesis edilebilir ve ağaçların bir kısmı veya hepsi kesilebilir. Bu durumda gelirlerin kapitalizasyonu kriterine göre irtifak hakkı değerinin hesaplanması gerekecektir. İrtifak öncesi arazinin kullanım durumuna göre elde edilecek gelire bağlı olarak hesaplanacak bedel ile irtifaktan sonrası arazi bedeli arasında ki fark irtifak bedelini verecektir. Kesilen meyve ağaçlarının bedeli hesaplanarak verilir. Çıplak arazinin de etkilenme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılır.

## Geçici İrtifak Hakkı Bedeli Hesaplaması

İrtifak hakkı kurulması süresi 2-10 yıl, yani (n) yıl olup geçici ise bu durumda: irtifak kurulan alanda, (n) yılda meydana gelecek net gelir eksilmesi, irtifak hakkı kurulduğu tarihe biriktirilir.

Geçici irtifak hakkı kurulması durumunda, taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi değer kaybı hesaplanmaz; taşınmazın o bölümünde irtifak süresince mahrum kalınan gelir veya kira dikkate alınarak, uğranılan zarar tespit edilir.

Yargıtay kararlarına göre iki yıllık irtifak hakkı karşılığı, irtifak hakkı kurulan bölümün iki yıllık geliridir. Kiraya verme durumu varsa kira bedeli, ekim yapılıyorsa elde edilecek ürün kaybı olduğu belirtilmektedir.

## Daimi İrtifak Hakkı Bedeli Hesaplaması

İrtifak hakkı kurulma süresi uzun ise 49-99 yıl gibi süresiz irtifak hakkı olarak tanımlanır. İrtifak hakkı tesis edilmeden önceki arazi değeri ile irtifak hakkı tesisinden sonraki arazi değeri arasındaki fark, kısaca arazi değerinde meydana gelen değer düşüklüğü irtifak hakkı bedelidir.

1-Net gelir eksilmesinden dolayı oluşacak gelir kaybının bulunması (verimdeki azalma ya da masraflardaki artış)

2-Kapitalizasyon faiz oranındaki değişim

3-Net gelir kaybı kapitalizasyon faiz oranındaki değişim göz önüne alınarak yapılabilir.

Net gelir eksilmesinden dolayı oluşacak gelir kaybı:

İrtifak kurulmadan önceki net gelir ile irtifaktan sonra ki net gelir arasındaki fark kapitalizasyon faiz oranına oranlanarak irtifak hakkı bulunur. İrtifak hakkı kurulduktan sonraki net gelir bulunurken;

* Taşınmazın cinsi,
* Kullanım şekli,
* Büyüklüğü,
* İrtifakın geçtiği alanın konumu,
* Yüzölçümü,
* Geometrik durumu göz önünde bulundurularak verimdeki azalma miktarı, ya da masraflardaki değişim tespit edilir.

Uzun dönemli irtifak hakkı için parsel fiyatları belirlenirken tazminat bedeli için irtifaktan etkilenen arazi değerinin %35’ini geçmez. Arsalar için ise % 50 yi geçemez. Bu oran, Türk kanunlarına göre Yargıtayın belirlemiş olduğu azami tutarı ifade eder. Arazinin sahiplik durumunda herhangi bir değişiklik olmaz ve arazinin kullanımı sona erdiğinde bu kısıtlamalar ortadan kalkar.

## Daimi İrtifak Değer Düşüklüğü Hesaplaması

İrtifak hakkı bedeli Kamulaştırma Kanunu ve Yargıtay İçtihatlarına göre; irtifak hakkı tesisinde bu kamulaştırma nedeniyle taşınmaz malda oluşacak değer düşüklüğü kamulaştırma bedeli olup, bu bedelin belirlenmesinde taşınmazın cinsi, (arsa yada arazi oluşu) kullanım şekli, büyüklüğü, irtifakın geçtiği alanın konumu, yüzölçümü, geometrik durumu ve irtifakın niteliği ile güzergahı göz önünde bulundurularak tespit edilir.

## Yenileme Maliyeti Bedeli

Uluslararası standartlar açısından, Dünya Bankası mevzuatı gereği, arazisini daimi olarak kamu hizmeti nedeniyle kaybeden kişiler için yerine koyma masrafının da ödenmesi zorunluluğu vardır. Atabey Sulaması Yenileme işinde arazisini kamulaştırma sebebiyle kaybedenler için ödenmesi gereken yerine koyma masraf bedeli kalemleri olarak;

* Tapudaki alım satım harcı,
* Tapu idaresi döner sermaye harcı,
* Ulaşım masraflarının, kişiye ödenmesi söz konusudur.

Yürürlükteki tapu mevzuatı gereği tapuda alım satım yapacak kişilerin her biri (alıcı- satıcı) tapuda beyan edilen satış bedeli üzerinden %2 tapu harcı ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, her ilçe için, belirlenen Döner sermaye harcının ödenmesi gerekmektedir. Bunlara ilaveten işlem sırasında yapacağı ulaşım masrafları olarak harcama yapılması söz konusudur.

Bu durumda kamulaştırma birim değerlerine % 2 oranında yenileme masraf bedeli olarak ilave yapılması gerekmektedir. İkame masraf bedeli ödemesi, kamulaştırma bedeli ile karşılanmış olacağından ayrıca bedele herhangi bir ekleme söz konusu olmayacak ve arazisinin tamamını ya da bir kısmını kaybeden kişilere ödenecek kamulaştırma bedeli yenileme bedelini de içeriyor olacaktır.

## Ağaç Bedelinin Belirlenmesi

Meyveli ya da meyvesiz ağaçla kaplı arazinin çıplak toprak değeri belirlendikten sonra, her ağacın yaşlarına göre fiyat belirlemesi belirlenen bir formül uyarınca yapılır.

Araştırmada belirli bir t yaşındaki ağaçlık arazinin değeri bulunduktan sonra, yaşlarına göre ağaçların değeri de hesaplanabilmektedir. Buna göre belirli bir t yaşındaki meyveli ve meyvesiz bir ağacın değerin ile arasındaki farkın dekardaki ağaç sayısına bölünmesi ile elde edilmiştir.

Ağaç Değeri= (Dt-D0)/ Dekardaki Ağaç Sayısı

# İstişare Katılım

OP 4.12, Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerde projeden PEK’ler ile önceden istişare yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda DSİ, modernizasyon çalışmaları başlamadan önce projenin etki alanı içinde kalan Sulama Birlikleri ve yerel topluluklar ile istişare toplantıları gerçekleştirerek aynı zamanda bu toplantıları belgeleyecektir. İstişare toplantılarında, projenin gerekçesi ve arazi gereksinimleri ile etkileri, etkilenmesi muhtemel kişilerin yasal hakları ve çalışma takvimi de dahil olmak üzere projeye dair genel bilgiler paylaşılacaktır. Arazi edinimi ve inşaatla ilgili diğer etkiler hakkında sorular ve sorunlar için iletişim kurulmak üzere görevlendirilen proje görevlisinin irtibat bilgileri ve kendisine ulaşılabilecek saatler tüm yerel paydaşlarla paylaşılacaktır. DSİ tarafından farklı paydaş gruplarıyla yapılacak görüşmelerde verilecek farklı mesajlar ve katılım yöntemlerinin yer aldığı Paydaş Katılım Planı bu bölümde yer almaktadır. DSİ bu görüşmelerde arazi edinimine ilişkin konuların ele alınmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde, DSİ tarafından oluşturulacak Şikayet Mekanizması arazi edinimine ilişkin itiraz ve şikayetlere de açık olacaktır. DSİ bu geribildirim ve şikayetleri elden geldiğince sulama modernizasyonu faaliyetleri çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.

DSİ, proje için bir proje birimi görevlendirecektir. Proje için atanacak olan proje iletişim sorumlusu, toplantılarda dile getirilen başlıca soru ve sorunları ve bunların çözüme kavuşturulması için atılan adımları kaydedecektir. Proje kapsamında düzenlenen toplantılara katılan kişiler için önem taşıyan konuları ileriye dönük olarak (proaktif) da açıklayacak, proje sürecinde tüm paydaşların bilgilendirilmesi yönünde çaba gösterecektir. DSİ istişareler esnasında, Şikayet Bildirim Mekanizması üzerinden ve altı aylık izleme raporları yoluyla dikkate alınarak çözüme kavuşturulan bütün itiraz ve şikayetlerin kaydını tutacaktır.

## Gerçekleştirilen Paydaş Katılımı Çalışmaları

ÇSYÇ, AEPÇ ve Atabey ÇSYP’yi tanıtmak ve görüşleri almak amacıyla 20 Haziran 2018 günü, Isparta Atabey’de bir halkın katılımı toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı, SB üyeleri, sulama görevlileri ve işçileri ile yerel halkın katılımıyla 6’sı kadın olmak üzere 120 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya DSİ’den Bölge Müdür Yardımcısı, Proje ve İnşaat Şube Müdürü, İşletme ve Bakım Şube Müdürü, DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’ndan Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürü ile Harita Mühendisi katılırken, Atabey SB’den Sulama Birliği Başkanı ile Sulama Birlik Müdürü katılmıştır.

DSİ Bölge Müdürlüğü'nün İşletme ve Bakım Şube Müdürü, Atabey sulama sistemiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmıştır. Bu girizgahın ardından Dünya Bankası tarafından finanse edilen Proje halka anlatılmıştır. DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürü, Arazi Edinimi Politika Çerçevesi'ni sunmuş ve kapsamını açıklamış ve bu çerçevede DSİ'nin ulusal ve uluslararası standartlar arasındaki eksiklik ve uyumsuzlukları gidermek için alacağı ilave tedbirleri anlatmıştır. DSİ ilk olarak arazi edinimiyle ilgili ulusal yasal çerçeveyi tanıtmış, ardından Dünya Bankası finansmanıyla desteklenen dört sulama sisteminde gözetilecek Dünya Bankası önlem ve politikalarından bahsetmiştir. DSİ tarafından tercih edilmemekle beraber sistemin bazı kısımlarında kamulaştırma yapılması gerekebilecektir. DSİ, etütlerin ve arazi edinimi planlarının Dünya Bankası politikalarına uygun olarak hazırlanacağını belirtmiştir. Katılımcılar arasında henüz arazi toplulaştırmaya konu olmamış arazi sahipleri de bulunduğu dikkate alınarak DSİ tarafından arazi toplulaştırması ve faydaları katılımcılara ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Sorulan soruların büyük kısmı arazi toplulaştırması konusunda olmuştur. DSİ proje kapsamında uygulanacak şikayet bildirim mekanizmasını da tanıtmıştır. Bununla beraber halka toplulaştırma süreci içerisinde birden fazla istişare toplantısının düzenleneceği konusunda teminat verilmiş ve DSİ yetkilileri söz konusu toplulaştırma uygulamasının vatandaşlar için herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını, bilakis anlatıldığı şekilde gerçekleştirilecek bir arazi toplulaştırmanın her tür masraf ve maliyeti azaltacağı ve 4 veya 5 parselin toplulaştırılmasıyla tasarruf ve üretimde artış sağlanacağını yinelemişlerdir. Toplantıda çiftçiler ve sulama birliklerinin arazi toplulaştırmaya olan artan talebi kayda alınmıştır.

## Paydaş Katılımı İle İlgili Saha Bulguları

Etkilenen yerleşimlerde muhtarlarla yapılan görüşmelerde tüm muhtarların Proje’den haberdar oldukları öğrenildi. Muhtarların çoğunluğunun Proje’den Sulama Birliği ve düzenlenen bilgilendirme toplantısı yoluyla haberdar olduğu ve 15 muhtardan 11’inin[[11]](#footnote-11) Proje bilgilendirme toplantısına katılım sağladığı tespit edilmiştir.

Şekil 22. Proje'den nasıl haberdar oldunuz? - Muhtarlar

Yapılan hanehalkı anketlerine göre PEK’lerin yaklaşık %95’i Proje’den haberdardır fakat sadece %20’si yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir.

Tablo 7‑1. Paydaş Katılımı Saha Bulguları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sulama Projesi’nden haberdar mısınız? | Proje hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? | Daha detaylı bilgi almak ister misiniz? |
| Evet (%) | 94,6 | 19,6 | 73,9 |
| Hayır (%) | 5,4 | 80,4 | 26,1 |

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2020

Proje’den haberdar olan PEK’lerin hangi kanalla haberdar oldukları sorulmuş ve PEK’lerin en fazla dile getirdikleri kurumlar/kişiler sırasıyla muhtarlar, aile bireyleri, Sulama Birliği ve DSİ olmuştur.

Şekil 23. Proje'den nasıl haberdar oldunuz? – PEK’ler

PEK’lerin %74’ü Proje hakkında daha detaylı bilgi almak istemektedir. En çok bilgi alınmak istenen konuların dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 24. PEK'lerin detaylı bilgi almak istediği konular

Yapılan saha çalışmasında Proje hakkında muhtarların tamamı olumlu bir etki beklediklerini belirtmiş olup sadece 1 muhtar Proje kapsamını yetersiz görmesi sebebiyle olumsuz eleştiride bulunmuştur. Muhtar anketlerine göre muhtarların Proje’den en büyük beklentileri su israfının önlenmesidir[[12]](#footnote-12).

Görüşülen PEK’lerin de Proje ile ilgili genel olarak olumlu bir izlenime sahip oldukları gözlemlenmiştir. Hanehalkı anketlerine göre PEK’lerin %80’i Proje’den kaynaklı olumlu etki beklediklerini, bu etkinin de su israfının/kaybının azaltılması olacağını belirtmişlerdir. Olumsuz etki olarak ise bazı PEK’ler su ücretlerinin artacağı endişesini dile getirmişlerdir.

## Projenin İlan ve İstişare Süreci

AEP Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Dünya Bankası tarafından onaylanarak ve hem Türkçe hem de İngilizce olarak Dünya Bankası’nın ve DSİ’nin internet sayfasında yayınlanacak ve yerel olarak da paydaşlar ve PEK'lere 2020’nin dördüncü çeyreğinde duyurulacaktır. Alınan geri bildirimler doğrultusunda AEP’nin güncellenmesi 2020 dördüncü çeyrekte yapılacak, buna göre AEP’e istişare ve duyuru çalışmalarının sonuçları eklenecek ve finalize edilen AEP yine DSİ’nin resmi internet sitesinden yayımlanacaktır.

Mart 2020’den bu yana Covid-19 pandemisinin tüm ülkede devam etmesi nedeniyle insan ve toplum sağlığını tehlikeye düşürmemek için uyulması gereken tedbirlerden dolayı istişare süreci Paydaş Katılım Planı’nda belirtildiği şekilde sürdürülememiştir. Ancak DSİ bu yönde ilgili önlemler alarak istişare sürecini olabildiğince alternatif kanallar (internet, SMS, telefon vb) vasıtasıyla sürdürecektir.

Pandemi sürecinin kısıtlamalarının kalkmasından sonra 2. Kısım çalışmaları da bu AEP dokümanına eklenerek AEP tekrar güncellenecek, DB OP 4.12’ye uygun koşullarda AEP dokümanını yeniden yayınlayarak istişare edilecektir.

Proje’nin uygulaması sırasında AEP’e konu, yapılacak değişiklikler bu belgenin ve ilgili olabilecek diğer proje dokümanlarının gözden geçirilip güncellenmesini müteakip, yine aynı şekilde paydaşlara duyurulur. Aşağıda AEP’in ilan süreci akış şeması gösterilmektedir.

Şekil 0‑4. AEP Onay ve İlan Süreci

### 7.3.1. AEP İlan, İstişare ve Geri Bildirim Süreci

Covid-19 Pandemisi sürecine denk gelen istişare çalışmaları için DSI kanunen belirlenmiş kısıtlamalara uygun olarak, proje bölgesinin ihtiyaçlarına ve iletişim altyapısına uygun, sosyal mesafenin korunduğu, sanal ve elektronik istişare yöntemlerini kullanarak projeye ve doküman içeriğine dair bilgileri paydaşları ile paylaşarak istişare sürecini yürütecektir. Bunun için başta bu AEP olmak üzere, AEP uygulaması kapsamında üretilmiş bilgilendirme dokümanlarını resmî web sitesinde yayınlayacak, elektronik posta, SMS, posta ve sosyal medya araçları üzerinden gerekli duyuruları yapacak, online formlar, DSI’ye ait telefon hatları ve yazılı ortamda iletilen geri bildirimler kayıt altına alınacaktır.

İletilen geri bildirimler doğrultusunda AEP hak sahipliği matrisi, projenin arazi edinim etkileri ve uygulanacak tedbirler gözden geçirilecek ve ilan, istişare ve geri bildirim sürecinin sonuçları da dahil edilerek AEP güncellenecektir.

AEP’in yanı sıra 10 sayfayı geçmeyecek şekilde bir AEP özeti, 2 sayfalık bir AEP broşürü, AEP özet videosu ve AEP sunumu hazırlanacak ve bunlar DSİ’nin web sayfasında yayımlanacaktır.

Covid-19 tedbirlerinden dolayı AEP tanıtımı ve materyallerin (özet, broşür, vb.) dağıtımı için düzenlenecek toplantıların yapılmasından vazgeçilmiştir[[13]](#footnote-13). DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Sulama Birliği sahasındaki ve projeden etkilenen tüm yerleşimlerde ki muhtarlara AEP özeti, AEP sunumu, AEP broşürü, AEP’le ilgili DSİ web sayfası bilgileri ve bilgi talep formları tutanak karşılığında gönderilecektir.

Resmi yazıyla Isparta, Atabey, Eğirdir, Gönen ve Kuledibi Belediyelerine, Isparta Valiliği’ne, Atabey, Eğirdir ve Gönen Kaymakamlıklarına, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Atabey, Eğirdir ve Gönen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesine ve Isparta, Atabey, Eğirdir ve Gönen Ziraat Odalarına gönderilecektir.

Atabey Sulama Birliği; DSİ AEP web sayfası bilgileri ve istişare süreciyle ilgili olarak yaklaşık beş bin üyesine SMS göndererek üyelerini bilgi ve belgelerden haberdar edecektir.

## İç Paydaşların AEP Paydaş Katılım Sorumlulukları

Tablo 7‑2. İç Paydaşların AEP Paydaş Katılım Sorumlulukları

|  |  |
| --- | --- |
| İç Paydaş | Sorumluluklar |
| Dünya Bankası | - AEP’i gözden geçirmek, onaylamak ve DB’nin resmi web sitesinde halka açmak  - DSİ saha personeli ve SB temsilcilerine cinsiyet ile ilgili hassasiyet eğitimlerinin hazırlanması için destek vermek |
| *DSİ* |  |
| Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı | - Bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesini temin etmek  - Arazi edinimi ile ilgili şikayetlerin sonlandırılmasını takip etmek  - Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma bedelini yenileme bedelini kapsayacak şekilde belirlenmesini ve PEK’lerle görüşülmesini sağlamak  -Anlaşma sağlanamaması durumunda 10. Madde davalarını açmak proje lehine arazi edinimini gerçekleştirmek  -AEP İzleme ve değerlendirme faaliyetlerini yönetmek |
| Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı | - AEP’i DSİ’nin resmi WEB sitesinde yayınlamak  - AEP’lerin uygulanması için düzenli izleme faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak |
| Isparta 18. Bölge Müdürlüğü | - Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak  - Projenin etkilerini, inşaat planını ve PEK’lerin hak ve hak sahipliklerini ve yerel düzeyde şikayet mekanizmasını yönetmek için ilçede görev yapacak Halka İlişkiler ve Çevre Uzmanını görevlendirmek  - AEP’in inşaat yüklenicisi tarafından uygulanmasına yönelik denetimleri yapmak tavsiyelerde bulunmak ve ek önlemlerin gerekip gerekmediğine karar vermek  - Yükleniciden kaynaklı meydana gelen şikayet ve zararları yüklenicinin gidermesini sağlamak  - Şikayet Mekanizmasını uygulamak  - İşbirliği yapılacak yerel ve bölgesel paydaşlarla koordinasyonu sağlamak, işbirliği konularını geliştirmek ve uygulamak  - DSİ saha personeli ve SB temsilcilerine cinsiyet ile ilgili eğitimlerin hazırlanması için destek vermek  -AEP İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinden sorumlu olmak  -Arazi kısıtlamaları ile ilgili dokümanları hazırlamak ve bilgilendirme yapmak,  Arazi edinimi ile ilgili şikayetleri takip etmek ve sonlandırmak  - Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma bedelini yenileme bedelini kapsayacak şekilde belirlemek ve PEK’lerle görüşmek |
| DSİ Isparta Bölge Müdürlüğü | - Halkla istişare toplantılarını gerçekleştirmek  - Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını dağıtmak  - Şikayet Mekanizması hakkında Sulama Birliği çalışanlarını bilgilendirilmek  - Şikayet Mekanizmasını uygulanmak  - Sahada PEK’lerin tespitini yapmak (Kullanıcı, etkilenme düzeyi, vb.)  - Düzenli olarak proje hakkında gelişmeler konusunda Sulama Birliği ve PEK’leri bilgilendirmek |
| Atabey Sulama Birliği | - PEK’leri proje hakkında bilgilendirmek  - Şikayet Mekanizması ilgili bir veri tabanı oluşturmak, gelen şikayetlerin DSİ’ye iletmek  - Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını dağıtmak  - Yükleniciden kaynaklı meydana gelecek zararları yerinde incelemek ve DSİ’ye raporlamak |
| Yüklenici | - Yüklenici seviyesinde Şikayet Mekanizmasını yönetmek, şikayetleri düzenli olarak DSİ’ye sunmak  - Saha aktivitelerini düzenli olarak izlemek (günlük haftalık ve aylık vb.)  - AEP’de belirtildiği üzere inşaat çalışmaları kapsamında ortaya çıkan hasarların telafi edilmesi ya da tamir edilmesini sağlamak (örn. Ürünlere ya da altyapıya verilen hasarlar) |

## AEP Dış Paydaş Katılım Planı

Tablo 7‑3. AEP Dış Paydaş Katılım Planı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu. | Katılımın Konusu | Katılım Ayrıntıları | Katılım Usulü\* | Hedeflenen Paydaşlar | Sıklığı (önerilen) |
| 1 | Atabey Ovası Sulama Yenileme Projesi Bilgilendirme toplantıları  (inşaat başlama bitiş tarihi, tasarım, uygulama, yatırım programı, vs.) | Görüşülen PEK’ler ve etkilenen yerleşimlerin muhtarları proje detayları hakkında bilgilendirilmek istediklerini ve en çok bilgi almak istediği konunun projenin detayları (özellikle inşaat başlangıç-bitiş tarihleri ile hat güzergahı) olduğunu belirtmişlerdir.  Buna göre projenin başlama bitiş tarihi, proje teknik tasarımı, potansiyel fayda/zararları, ihale süreçleri ve inşaat safhaları ile beklenen çıktıları hakkında DSİ ve Sulama Birliği tarafından bilgilendirileceklerdir.  Atabey Sulama Birliği, etkilenen yerleşimler vb. yerlerde gerçekleştirilecek toplantılar sayesinde Projeye ilişkin bilgi paylaşımı artacaktır.  Bilgilendirme çalışmaları projenin inşaat aşamasında düzenli olarak sürdürülecektir.  Projenin uygulanmasına ilişkin olarak DSİ tarafından yüklenici ve Sulama Birliği arasında irtibat sağlanacaktır. | DSİ İnternet Sayfası  Duyuru Panoları Telefon  SMS  E-posta  Posta  Bilgilendirme Toplantıları  Broşür ve Posterler  Proje raporlarının uygun mecralarda paylaşılması  Basın Bültenleri  Sanal toplantılar | Sulama Birliği Üyeleri | 6 ayda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | 6 ayda bir |
| Hassas gruplar | 6 ayda bir |
| Isparta Valiliği | Yılda bir |
| Isparta Belediyesi | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez Kaymakamlıkları | 6 ayda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez SYDV Başkanlıkları | 6 ayda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Belediyeleri | 6 ayda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Tarım İlçe Müdürlükleri | 6 ayda bir |
| Isparta Tarım İl Müdürlüğü | 6 ayda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez, Sevinçbey, Beydere Ziraat Odaları | Yılda bir |
| Muhtarlar | 6 ayda bir |
| Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) | Gerektikçe |
| Isparta Ticaret ve Sanayi Odası | Gerektikçe |
| Isparta Ticaret Borsası | Gerektikçe |
| Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü | Gerektikçe |
| İŞKUR | Gerektikçe |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Gerektikçe |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gerektikçe |
| Tarım işçileri (Mevsimlik vb.) | Gerektikçe |
| 2 | Şikayet Mekanizması | Projenin Resmi Şikayet Mekanizması ve Kayıt Sistemi tanıtılacak ve paydaşlar bu konuda bilgilendirilecektir. Şikayet mekanizması ve bildirim kanalları projeye ilişkin talep ve endişeleri olan herkese açık olacaktır. Projenin şikayet sistemi ve PEK’lerin şikayet ve taleplerini bildirebilecekleri iletişim kanalları gerek poster broşür gibi yazılı materyallerle gerekse de paydaş katılım toplantılarında sözlü olarak paylaşılacaktır. Paydaşlar şikayet ve taleplerinin çözüm süreçleri hakkında DSİ tarafından bilgilendirilecektir. | DSİ İnternet Sayfası  Duyuru Panoları  Telefon  SMS  E-posta  Posta  Toplantılar  Broşür ve Posterler  DSİ İnternet Sitesi  Raporlar  Basın Bültenleri  Şikayet Formları | Projeden Etkilenen Kişiler | 6 ayda bir |
| Sulama Birliği Üyeleri | 6 ayda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | 6 ayda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez Kaymakamlıkları | 6 ayda bir |
| Isparta Belediyesi | 6 ayda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Belediyeleri | 6 ayda bir |
| Tarım işçileri | Gerektikçe |
| Muhtarlar | 6 ayda bir |
| Isparta Tarım İl Müdürlüğü | 6 ayda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Tarım İlçe Müdürlükleri | 6 ayda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez, Sevinçbey, Beydere Ziraat Odaları | Yılda bir |
| 3 | Arazi Edinimi (kamulaştırma, daimi ve geçici irtifak) | PEK’lere arazi edinimi ile ilgili hakları ve meydana gelecek arazi kullanım kısıtlamaları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.  PEK’ler DSİ tarafından yürütülen arazi edinimi çalışmaları konusunda düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir.  Arazi ediniminin aşamaları konusunda PEK’ler detaylı şekilde bilgilendirilecektir.  Arazi edinimi ile ilgili şikayet ve talepler projenin şikayet ve talep sistemi kapsamında kayıt altına alınacak, çözümlenecek ve paydaşlar bilgilendirilecektir.  Kamulaştırma Kanunu 8. Madde’ye göre belirlenen kamulaştırma bedeline ilişkin olarak PEK’lerle görüşmeler yapılacaktır.  Arazi Edinimi Bilgilendirme Rehberi hazırlanıp PEK’lerle paylaşılacaktır.  Arazilerin kullanım kısıtlamaları ile ilgili broşür hazırlanıp PEK’lerle paylaşılacaktır. | DSİ İnternet sayfası  Telefon  SMS  Posta  Duyuru Panoları  E-posta  Bilgilendirme Toplantıları  Yasal evrak (bildirim, yeni parselasyon planları vb.) | Projeden etkilenen Sulama Birliği üyeleri | Arazi edinimi süresince düzenli |
| Projeden etkilenen Sulama Birliği üyesi olmayanlar | Arazi edinimi süresince düzenli |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez Kaymakamlıkları | Yılda bir |
| Isparta Belediyesi | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Belediyeleri | Yılda bir |
| Isparta Tarım İl Müdürlüğü | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Tarım İlçe Müdürlükleri | Yılda bir |
| Muhtarlar | Arazi edinimi süresince düzenli |
| Arazi ediniminden etkilen PEK’ler (yasal malikler ve zilyetlik hakkı bulunanlar) | Arazi edinimi sürecinde gerektikçe |
| 4 | Taşımaz Edinimi (su kuyusu, barınak, ağaç vb.) | PEK’lere taşınmaz edinimi ile ilgili hakları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.  Taşınmazları etkilenen PEK’ler DSİ tarafından yürütülen taşınmaz edinimi çalışmaları konusunda düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir.  Taşınmaz edinimi ile ilgili şikayet ve talepler projenin şikayet ve talep sistemi kapsamında kayıt altına alınacak, çözümlenecek ve paydaşlar bilgilendirilecektir. | Telefon  DSİ İnternet Sayfası  SMS  E-posta  Posta  Bilgilendirme Toplantıları | Taşınmaz ediniminden etkilen PEK’ler (yasal malikler ve zilyetlik hakkı bulunanlar) | Taşınmaz edinimi süresince |
| 5 | Yeraltı suyu kullanıcıları | Projenin inşaat ve işletme döneminde sulama amaçlı kullanılan su kuyularının projeden nasıl etkileneceği ve kullanım hakları ve kısıtlamaları konusunda bilgilendirmek yapılacaktır. | Telefon  DSİ İnternet Sayfası  SMS  E-posta  Posta  Bilgilendirme Toplantıları | Su kuyusu ile sulama yapan kullanıcılar | Yılda bir |
| Muhtarlar | Yılda bir |
| 6 | AEP’in güncellenmesi ve tanıtılması | AEP’in ilanından sonra paydaşlardan gelen görüşlerle doküman güncellenecek ve tekrar ilan edilecektir. Kalan arazilerin edinimine yönelik yapılacak çalışmalar sonucunda ihtiyaç görülmesi halinde AEP güncellenecek ve PEK’ler ile muhtarlar konuyla ilgili bilgilendirilecektir. | DSİ İnternet Sayfası Bilgilendirme Toplantıları | Sulama Birliği Üyeleri | Gerektikçe |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | Gerektikçe |
| Hassas gruplar | Gerektikçe |
| Arazi ediniminden etkilenen PEK’ler | Gerektikçe |
| Muhtarlar | Gerektikçe |
| 7 | Kanaletlerin kaldırılması ve açık kanal alanlarının tarıma kazandırılması | İnşaat sürecinde kanaletlerin kaldırılması ve açık kanal alanlarının tarıma kazandırılması konusunda PEK’ler DSİ ve Sulama Birliği tarafından bilgilendirilecektir. | DSİ İnternet sayfası  Broşür/poster  Duyuru Panoları  Bilgilendirme Toplantıları | Sulama Birliği Üyeleri | Yılda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | Yılda bir |
| Muhtarlar | Yılda bir |
| 8 | Tarlalara ve otlatma alanlarına erişimin sağlanması | Proje inşaatı sırasında PEK’lerin tarlalara erişiminin sağlanması ve otlatma alanlarına hayvanların geçiş yapabilmesi amacıyla gerekli görülen yerlerde geçiş noktaları oluşturulacak ve bu konuda PEK’ler bilgilendirilecektir. Konuyla ilgili gelen şikayetler takip edilecek ve çözümlenecektir. | Broşür/poster Bilgilendirme Toplantıları  DSİ İnternet sayfası | Sulama Birliği Üyeleri | Yılda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | Yılda bir |
| Muhtarlar | Yılda bir |
| 9 | İnşaat sürecinde su temini | İnşaat süresince su temininin nasıl sağlanacağı, su planlaması, su miktarları hakkında PEK’ler Sulama Birliği ve DSİ tarafından bilgilendirileceklerdir. | Toplantılar  Duyuru panoları  DSİ İnternet Sitesi | Sulama Birliği Üyeleri | Yılda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | Yılda bir |
| Muhtarlar | Yılda bir |
| 10 | Su kullanıcısı kadınlar | Toplantılar yapmak suretiyle kadınların proje hakkında bilgi düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.  DSİ tarafından su kullanıcısı kadınlara yönelik yeni sulama sisteminin özellikleri, alternatif tarım yöntemleri ve Sulama Birliklerine kaydolmaya yönelik kapasite oluşturma ve arttırma konularında bilgi paylaşım toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilecek ve toplantılar sulama mevsiminden önce gerçekleştirilecektir. (Eğitimlere katılacak kadınlar arasında bir seçim yapılması gerekeceği gibi eğitimin yeri de kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak seçilecektir. Eğitim zamanının da tarımsal faaliyetler ve kadınların tarlada olduğu zamanlar dışında tespit edilmesi gerekmektedir.) | Bilgilendirme Toplantıları  Broşür ve Posterler  DSİ İnternet Sitesi  Saha Ziyaretleri  İzleme ve değerlendirme  Raporlar  Şikayet Formları | Sulama Birliği kadın üyeleri | Yılda bir |
| Sulama Birliğine üye olmayan su kullanıcısı kadınlar | Yılda bir |
| 11 | Sulama Yöntem ve Teknikleri | Projenin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte ürün desenine göre verimi arttıracak sulama sistemlerine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.  Gerekmesi halinde, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri tarafından paydaşlara yönelik zirai eğitimler verilecektir. | Toplantılar  Broşür ve Posterler  DSİ İnternet Sitesi  Saha Ziyaretleri | Sulama Birliği Üyeleri | Yılda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | Yılda bir |
| Muhtarlar | Yılda bir |
| Ziraat Odası | Yılda bir |
| 12 | Önerilen Ürün Deseni | İnşaat ve işletme döneminde su temininde meydana gelebilecek değişikliklere bağlı olarak ürün deseni hakkında önerilerde bulunulacak ve bilgilendirme yapılacaktır.  İnşaat dönemi sonlandıktan sonra gerekmesi halinde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından paydaşlara yönelik ziraat eğitimleri verilecektir. | Toplantılar  Broşür ve Posterler | Sulama Birliği Üyeleri | Yılda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | Yılda bir |
| Tarım İl/İlçe Müdürlükleri | Yılda bir |
| 13 | Akıllı Tarım uygulamaları hakkında bilgilendirme | Akıllı Tarım uygulamalarının Tarım İl/İlçe Müdürlükleri ile birlikte PEK’lere tanıtımı yapılacaktır. Bu sayede modernizasyon inşaatı tamamlanmasının ardından PEK’ler uygulayabilecekleri Akıllı Tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilecektir. | Toplantılar  Broşür ve Posterler | Sulama Birliği Üyeleri | Yılda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | Yılda bir |
| Muhtarlar | Yılda bir |
| 14 | Yerel ve Bölgesel Kurumsal Paydaşlarla İşbirliği | PEK’lere yönelik yapılacak kapasite geliştirme çalışmaları (tarımsal yayım, eğitim vb.), düzenlenebilecek destek programlarını belirleme ve PEK’lerin haberdar olmalarını sağlama, projenin işletme döneminde yapılması gereken hazırlık çalışmalarını (ürün deseni, kullanılacak damlama-sulama sistemi vb.) yürütmek, olası sorunları tespit etmek ve karşı tedbirler geliştirilmesini sağlamak için yerel ve bölgesel paydaşlarla işbirliği konuları geliştirilecek ve yapılan çalışmalar hakkında PEK’ler bilgilendirilecektir. | Bilgilendirme Toplantıları  Çalıştaylar  Broşür ve Posterler  Proje raporlarının paylaşılması  Basın Bültenleri  DSİ İnternet sayfası  Sanal toplantılar | PEK’ler | Yılda bir |
| Hassas gruplar | Yılda bir |
| Isparta Valiliği | Yılda bir |
| Isparta Belediyesi | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Belediyeleri | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez Kaymakamlıkları | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez SYDV Başkanlıkları | Yılda bir |
| Isparta Tarım İl Müdürlüğü | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Tarım İlçe Müdürlükleri | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez, Sevinçbey, Beydere Ziraat Odaları | Yılda bir |
| Muhtarlar | Yılda bir |
| BAKA | Yılda bir |
| İŞKUR |  |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Yılda bir |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yılda bir |
| Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü | Yılda bir |
| Isparta Ticaret ve Sanayi Odası | Yılda bir |
| Isparta Ticaret Borsası | Yılda bir |
| 15 | İzleme ve Değerlendirme | Projenin ilerlemesi hakkında paydaşlara bilgilendirme yapılacaktır.  Projeye ilişkin şikayet bildirimleri ve paydaş katılım süreçlerinin izleme ve takibi yapılacaktır. | Toplantılar  Raporlar  Saha Ziyaretleri  Performans göstergeleri  İzleme ve değerlendirme formları  Sanal toplantılar | Sulama Birliği Üyeleri | Yılda bir |
| Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen, Merkez Kaymakamlıkları | Yılda bir |
| Isparta Belediyesi | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Belediyeleri | Yılda bir |
| Isparta Tarım İl Müd. | Yılda bir |
| Eğirdir, Atabey, Gönen Tarım İlçe Müdürlükleri | Yılda bir |
| Muhtarlar | Yılda bir |

\*Covid-19 pandemisi süresince katılım usüllerinde mümkün oldukça internet sitesi, duyuru panoları, posta, SMS, e-posta gibi iletişim mecraları kullanılacaktır.

# Şikayet Mekanizması

## Şikayet ve Talep Mekanizması

Proje’nin uygulanması sırasında projeden etkilenen taraflar ve diğer paydaşlar tarafından yapılacak olumlu/olumsuz geri bildirimleri veya şikayetleri kayıt altına almak ve çözmek amacıyla DSİ, kolaylıkla erişilebilecek bir şikayet mekanizması oluşturulmuştur. Şikayet mekanizması, arazi edinimi süreçleri ve/veya inşaat aşamasındaki diğer tüm çevresel ve sosyal etkiler ve sorunlar ile ilgili etkilenen paydaşlardan gelebilecek olan tüm şikayet ve talepleri yönetmeyi amaçlar. Projenin şikayet Mekanizması Dünya Bankası politikalarının gerekliliklerine uygun olarak işletilecektir.

DSİ'nin mevcut durumda dört ana kanallı bir Şikayet Mekanizması vardır:

1. Sulama Birlikleri

2. DSİ Şube Müdürlükleri

3. DSİ Bölge Müdürlükleri

4. DSİ Genel Müdürlüğü

Buna göre, etkilenen kişi veya paydaşlar itiraz ve şikayetlerini bu kurum/kuruluşlardan herhangi birisine e-posta/telefon yoluyla veya CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gibi ulusal şikayet bildirim mekanizmaları üzerinden bizzat başvuru yoluyla iletebilecektir.

Gelen arazi edinimi ile ilgili tüm şikayetler DSİ Isparta 18. Bölge Müdürlüğü’nde toplanacaktır. DSİ 181. Isparta Şube Müdürlüğü ve Atabey Sulama Birliği tarafından alınan şikayetler DSİ Isparta 18. Bölge Müdürlüğü’ne iletilecektir.

Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü’nce geliştirilmiş olan taşkınlarda erken ikaza imkan veren, arıza ve müdahalelere ilişkin ihbarların yapılabileceği “Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi”ni (TAMBİS) mobil uygulamasından da gelen ilgili şikayetler projenin şikayet talep mekanizması tarafından dikkate alınacaktır.

Alınan şikayetler DSİ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Evrak Kayıt Şubesinde elektronik kayıt altına alınır. (Yazılı dilekçeler, CİMER, Resmi kurum ve kanallardan iletilen şikayetler vb.) Elektronik kayıt altına alınan şikayetleri gerçek ve tüzel kişiler türkiye.gov.tr adresinden kimlik doğrulaması yapması suretiyle takip edebilirler. Şikayet ve talep mekanizması anonim şikayetleri almaya uygun olup, şahsi bilgilerini paylaşmak istemeyen kişilere de şikayet ya da öneri paylaşımına olanak tanımaktadır. Alınan İsimsiz/anonim şikayetler de sisteme kaydedilecektir.

Alınan şikayetler, şikayetin türü ve içeriğine göre evrak kayıt memurlarınca ilgili birimlere dağıtılarak belirtilen cevap süresinde (30 gün) incelenerek çözüme kavuşturulur. Yazılı, başvuru yoluyla veya CİMER yoluyla ulaştırılan tüm şikayetler DSİ tarafından kayıt altına alınır. Telefonla bildirilen şikayetlerin DSİ tarafından çözülmesi gereken durumlarda, şikayet sahibi yapmış olduğu itiraz ve/veya şikayetin Şikayet Mekanizması üzerinden yazılı olarak iletmeye yönlendirilir. Tüm birimlerde görevli evrak kayıt memurları hem DSİ Şikayet Mekanizması hem CİMER üzerinden iletilen şikayetlere ilişkin olarak aylık raporlar hazırlar. Ayrıca kişiler turkiye.gov.tr adresinden de DSİ’ye şikayet/talep başvurusunda bulunabilirler.

Sulama Birliği üzerinden alınan şikayetler genellikle uygulama safhasında karşılaşılan sorunlara ilişkin olmakta, öte yandan diğer birimler üzerinden gelen şikayetler ise DSİ tarafından yürütülen tüm iş ve işlemlere ilişkin olabilmektedir. Sulama Birlikleri kendilerine gelen şikayetleri gerektiğinde ve talep edilmesi halinde DSİ ile paylaşmak üzere kayıt altına alır.

Aşağıda şikayet mekanizması gösterilmektedir.

Yüklenici firmadan gelen/ talep

Şekil 8‑1. Şikayet Mekanizması Kanalları ve Süreci

Şikayet Mekanizmasının işlerliğini DSİ sağlayacaktır. DSİ’nin proje sahasında görevlendireceği Halkla İlişkiler Uzmanı telefon ile ya da doğrudan yapılan şikayetleri yazılı olarak kayıt altına almaktan sorumludur. Şikayet mekanizması ile ilgili bilgileri yaymak için DSİ Halkla İlişkiler Uzmanı (veya uzmanları) görevlendirecektir.

Proje ile ilgili Sulama Birliği’ne gelen yazılı ve sözlü şikayetlerin tamamı için Sulama Birliği tarafından bir veri tabanı oluşturulacaktır. DSİ şikayetin çözüm süreci hakkında Sulama Birliği yönetimini de bilgilendirecektir.

Projenin inşaat çalışmalarını gerçekleştirecek yüklenici firma kendisine bildirilen şikayet ve talepleri DSİ’ye iletecektir. Yüklenici firma tarafından arazi, altyapı veya ürünlere zarar gelmesi durumda DSİ Yüklenici firmanın zararı karşılamasını taahhüt eder. Yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede firma tarafından verilen zararların giderileceğine dair hükümler konacaktır.

Uygulanma sırasında itirazlar en yakın DSİ birimine (Sulama Birliği, Proje Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük) bizzat gelerek, telefonla veya elektronik posta yoluyla yapılabilecektir. Yapılan itirazların tamamı kayıt altına alınacak ve talep sahibine yazılı olarak cevap verilecektir. PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması hakkında bilgilendirilecektir.

Arazi edinimine ilişkin yasal süreç ve haklar konusunda PEK’ler DSİ yetkilileri tarafından kamulaştırma/arazi toplulaştırması ve inşaat süreçleri konusunda 6 ayda bir düzenli bilgilendirilecektir.

PEK’lerce veya diğer paydaşlarca yapılacak her türlü şikayet ve talep DSİ tarafından proje bazında kayıt altına alınacaktır. Alınan kayıtlar değerlendirilerek şikayetler kapatılacak, kapatılan şikayetler belgelendirilerek saklanacaktır.

DSİ’ye ulaşan her türlü şikayet, alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Şikayetin çözümünün 30 günden fazla sürmesi durumunda, durum şikayeti yapan başvuru sahibine bildirecek ve sorunun daha üst düzey makamlarca bir ay içerisinde çözüme kavuşturulmasına çalışacaktır.

Şikayetler yazılı dilekçe, e-posta veya şahsen başvuru yoluyla alınabilecektir. Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan (<http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/d%C3%BCnya-bankas%C4%B1-t%C3%BCrkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/i-leti%C5%9Fim>) iletişim formu doldurularak şikayetler yapılabilecektir. Bu kanaldan gelen şikayetler Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kredili Projeler Şube Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilecektir. Şikayet Mekanizması için iki ayrı şikayet formu kullanılacaktır. İlk form ‘Şikayet Başvuru Formudur.’ Şikayet ilk alındığında, doldurulan şikayet formunun bir nüshası talep etmesi halinde başvuru sahibine verilecektir. Yapılan düzeltici işlem ve şikayetin giderilmesi üzerine, şikayet görevlisi tarafından bir ‘Kapanış Formu’ doldurulacaktır. Örnek Şikayet Formları Ek 11.2’de sunulmuştur. Aşağıdaki şekil şikayet talep mekanizması için iletişim kanallarını göstermektedir.

DSİ Isparta 18. Bölge Müdürlüğü

* 0246 224 11 04
* dsi18@dsi.gov.tr

Şekil 8‑2. Şikayet Başvuru Merciileri

Katılım faaliyetleriyle DSİ projeden etkilenen tüm birey ve toplulukları mevcut Şikayet Mekanizması hakkında bilgilendirerek projenin uygulanmasına ilişkin her türlü şikayetlerini iletebilecekleri sahadaki proje görevlileri kendilerine tanıtılacaktır.

## Şikayet ve Talepler İle İlgili Saha Bulguları

Muhtarlarla yapılan görüşmelerde muhtarların daha önce Proje etki alanında sulamayla ilgili bir şikayetlerinin olup olmadığı sorulmuştur. Alınan bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Buna göre; 15 yerleşimin 5’inin muhtarı daha önce sulama konusunda şikayette, 9’unun muhtarı ise talepte bulunmuştur. Şikayet ve taleplerin neredeyse tamamı Sulama Birliği’ne bildirilmiştir. Bildirilen 14 şikayet/talebin 9’u çözüme kavuşturulmuştur. Çözülememiş şikayetlerin su yetersizliğinden/suyun geç temin edilmesiyle ilgili olduğu görülmektedir. Projenin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu sorunların ortadan kalkması beklenmektedir. Muhtarlar ve su kullanıcıları ile yapılacak paydaş bilgilendirme görüşmelerinde inşaat ve işletme aşamalarında su temininin nasıl sağlanacağına dair bilgiler de paylaşılacaktır.

Tablo 8‑1. Muhtarların Şikayet ve Talepleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yerleşim | Şikâyet Yeri | Şikâyet Şekli | Şikâyet Türü | Şikâyet Konusu | Çözüldü Mü? |
| Aliköy | Sulama Birliği | Telefon | Şikâyet | Su yetersizliği | Evet |
| Bayat | Sulama Birliği | Görüşme | Talep | Su yetersizliği | Evet |
| Beydere | Sulama Birliği | Ziyaret | Şikâyet ve Talep | Su yetersizliği, kanal temizliği | Hayır |
| Bozanönü | Sulama Birliği | Telefon | Talep | Su gelmemesi | Hayır |
| Büyükgökçeli | Sulama Birliği | Ziyaret | Talep | Teknik | Evet |
| Büyükhacılar | Sulama Birliği | Telefon | Talep | Suyun verilmesi ile ilgili | Evet |
| Harmanören | Sulama Birliği | Telefon | Talep | Su istemek için | Hayır |
| Kuleönü | Sulama Birliği | Dilekçe | Şikâyet ve talep | Su yetersizliği | Evet |
| Küçükgökçeli | Sulama Birliği | Telefon | Talep | Su kesintisi | Evet |
| Senirce | Sulama Birliği | Dilekçe | Şikâyet | Su yetersizliği | Evet |
| Sevinçbey | Sulama Birliği | Telefon | Talep | Elektrik arızası | Evet |
| Yazısöğüt | Sulama Birliği | Telefon | Talep | Suyun geç gelmesi | Hayır |
| Cami | DSİ | Telefon | Talep | Su kesintisi | Evet |
| İslamköy | Kaymakamlık | Görüşme | Şikâyet | Suyun geç verilmesi | Hayır |

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020

# İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

AEP’in uygulanmasındaki temel amaç, etkilenecek kişi ve topluluklar üzerindeki olumsuz sosyal etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak ve geçim kaynaklarını proje öncesindeki düzeye getirebilmektir. AEP izleme faaliyetleriyle hedeflenen:

* AEP eylem ve taahhütlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi,
* Uygun ölçütleri karşılayan etkilenen tarafların mutabık sürelerde hak ettikleri tazminatı eksiksiz olarak alması,
* PEK’ler tarafından bildirilen itiraz ve şikayetlerin takibinin yapılarak gerekmesi halinde uygun düzeltici adımların atılması, olarak ifade edilebilir.

Arazi edinimi süreçlerinin izleme ve takibi **altı aylık** izleme ve takip faaliyetleriyle düzenli olarak gerçekleştirilecektir.

Projenin arazi edinimi faaliyetlerinin uygulama ve izlemesinden DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Isparta 18. Bölge Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Proje Yönetim Ekibi AEP’le ilgili uygulamaları izlemek suretiyle inşaat yüklenicileri, faydalanıcılar ve etkilenen topluluklar içinde yer alan diğer paydaşlarla sürekli temas halinde olacak ve şikayetlerin çözümüne yönelik adımları koordine ederek bunları Bölge Koordinatörüne aynı zamanda DSİ Genel Müdürlüğündeki Proje Yönetim Ekibine (İlgili Uzmana) AEP’in ilerleme durumunu içeren altı aylık raporlar sunacaktır. İlk iki izleme işin sözleşmesi gereği Hapa + SRM ortaklığı tarafından yapılacaktır.

AEP izleme faaliyetleri, DSİ Proje ve İnşaat ve Emlak Kamulaştırma Daire Başkanlığı gözetiminde ve ilgili bölge müdürlüklerinin aktif izlemesiyle sağlanacaktır. DSİ tarafından gerçekleştirilen arazi edinimi faaliyetlerinin takibi yapılacak, düzenli saha gezileri ve projenin sahadaki ekibince hazırlanacak raporlar üzerinden izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. DSİ gerekmesi halinde AEP’in uygulanması ve izlenmesi için bir danışman görevlendirmeyi tercih edebilir.

DSİ, arazi edinimi süreçlerini izleyerek altı aylık raporlarla uygulamada kaydedilen ilerleme ve karşılaşılan uygunsuzluklar konusunda Dünya Bankası'nı bilgilendirecektir.

Buna ilaveten, Dünya Bankası yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere düzenli gözetim kapsamında süreçleri takip ederek gerekmesi halinde öne çıkan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunacaktır.

AEP uygulamasının **tamamlanmasının ardından** DSİ yürütmekte olduğu arazi edinimi çalışmalarının uygulanmasını değerlendirmek üzere bağımsız bir danışman görevlendirecek, bu danışman izleme ve takip danışmanından farklı olacaktır. Bu danışman:

* AEP uygulamalarının AEP’e uyumlu olup olmadığını inceleyecek,
* Karşılaşılan sorunlara ilişkin zamanında ve çözüm odaklı ve AEP’da belirtilen gerekleri yerine getirerek atılan adımları raporlayacak,
* Hassas topluluklar ve izinsiz arazi kullanıcılarının göz ardı edilip edilmediğini inceleyecek,
* Toplumun arazi ve araziye dayalı geçim kaynaklarının kaybına ilişkin geribildirim ve şikayetlerini inceleyecek,
* Uygulanmakta olan istişare stratejisi ve yerel topluluklar ile PEK’ler üzerindeki etkilerini değerlendirecek,
* Projenin arazi üzerinde olumsuz etkisi olmamasını teminen DSİ tarafından arazi edinimi bağlamında alınan önlemler ile izlenen tazminat stratejisinin uygunluğunu değerlendirecektir.

Bağımsız danışman AEP Kapanış Raporunu hazırlayarak onay için Dünya Bankası'na sunacaktır. Bu nihai Kapanış Raporları İngilizce ve Türkçe dillerinde DSİ İnternet sayfasında yayınlanacaktır.

DSİ ayrıca arazi edinimi ve sulama modernizasyonu çalışmalarının çiftçiler ve yerel halk üzerindeki etkilerinin bir değerlendirmesini yapmak üzere Bankanın şart koştukları dışında kapsamlı bir bağımsız çalışma gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Modernizasyonu yapılan sulama projelerinin en azından 1 senedir işletmede olmasını teminen bahse konu bu çalışma projenin 5 veya 6'ncı yılında yapılacaktır.

Arazi edinimi uygulama süreçlerinin izlenmesine ilişkin olarak önerilen bazı performans ölçütleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 9‑1. İzleme-Değerlendirme Göstergeleri

| Gösterge | Bilgi Kaynağı | Sorumlu | Raporlama Sıklığı |
| --- | --- | --- | --- |
| *1. Arazi Edinimi* |  |  |  |
| Edinime konu (mülkiyet, daimi ve geçici irtifak, kiralama) toplam parsel sayısı (Etkilenen yerleşim bazında)   * Kamu Arazileri * Şahıs Arazileri (Tarla, bahçe, vb) * Arsalar (İmarlı arazi, vb) * Daimi irtifaktan dolayı kamulaştırılan arsalar (İmar tadilatı, güzergah değişikliği yapılamadığı için) * Davalı araziler * 3. Kurumların Arazileri * Tescil Harici Araziler * 8. Madde kapsamında uzlaşma * 10. Madde kapsamında (Devam eden / kapanmış) * Kalan arazilerin kamulaştırma talebi sonucunda alınan araziler | Kamulaştırma kayıtları | Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı  DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Ayda bir |
| Arazi ediniminden etkilenen taşınmazlar (yapı, müştemilat, ağaçlar)   * Taşınmaz listesi * Etkilenen taşınmaz bulunduran parsel sayısı (türlerine-şahıs, hazine vb.- göre) | Kamulaştırma kayıtları | Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı  DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Ayda bir |
| Etkilenen ve tazmin edilen kişilerin toplamı (Etkilenen yerleşim bazında)   * Arsa sahipleri * Arazi sahipleri * Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya kullanıcı olarak tespit edilen) * Erkek / Kadın * Hassas topluluklar | Kamulaştırma kayıtları ve tazminat ödeme kayıtları  Yüklenici kiralama sözleşmesi | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | Ayda bir |
| Arazi giriş – çıkışları   * Kullanılabilir hale getirilen parsel sayısı * Bozuk teslim edilen parsel sayısı * Arazi sahipleri * Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya kullanıcı olarak tespit edilen) * Erkek / Kadın * Hassas topluluklar | Arazi Giriş ve Çıkış Protokolleri  Şikayet Mekanizması | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | 3 ayda bir |
| *2. Tazminat ve Ödemeler* |  |  |  |
| Yapılan tazminat ödemeleri (Etkilenen yerleşim bazında – mülkiyet, daimi ve geçici irtifaka göre)   * Arsa sahipleri * Arazi sahipleri * Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya kullanıcı olarak tespit edilen) * Davalı araziler * Hassas topluluklar * İkame bedelini kapsayacak şekilde tazminat * 8. Madde kapsamında yapılan ödemeler * 10. Madde kapsamında yapılan ödemeler * 19. Madde kapsamında yapılan ödemeler * Daimi ve geçici irtifak bedelinin belirlenmesi * Daimi irtifaktan kaynaklı Daimi İrtifak Değer Düşüklüğü Hesaplaması * Kalan arazilerin kamulaştırılması sonucu ödenen bedeller | Tazminat ödeme kayıtları  Pazar araştırması ve ödenen değerlerde sonuç kıyaslaması  8. Madde Uzlaşma Tutanakları | Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı  DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Ayda bir |
| Ürün bedeli ödemeleri   * Arazi sahipleri * Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya kullanıcı olarak tespit edilen) * Hassas topluluklar | Ödeme kayıtları | Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı  DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Ayda bir |
| *3. Geçim Yolları* |  |  |  |
| Kalan arazi varlığı   * PEK’lerin kullandıkları kalan arazi varlıkları nedir? * Parselinin tamamı kamulaştırılan PEK’lerin kalan arazi varlıkları nedir? * PEK’lerin etkilenen ve kalan arazilerdeki ürün deseni nedir? | Araştırma ve İç İzleme ve Değerleme raporları | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | 6 ayda bir |
| Tazminatın kullanımı   * PEK’ler aldıkları tazminatları nasıl kullanıyor? * Arsa sahipleri * Arazi sahipleri * Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya kullanıcı olarak tespit edilen) * Hassas topluluklar | Araştırma ve İç İzleme ve Değerleme raporları | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | 6 ayda bir |
| PEK’lerin gelir değişimi   * Gelir kaynakları * Gelir /gider miktarı | Araştırma ve İç İzleme ve Değerleme raporları | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | 6 ayda bir |
| PEK’lerin ürün deseni   * Tarımla uğraşan hane sayısı * Kadın çiftçi sayısı (Sulama birliği üyesi ve üye olmayan, malik /kullanıcı) * Ekilen ürün çeşitler * Ekili alanlar (ürüne göre) * Temin edilen su miktarı ve kaynakları | Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü verileri  Sulama Birliği verileri  PEK’lerle yapılan görüşmeler | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | 6 ayda bir |
| PEK’lerin hayvancılık faaliyetleri   * Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı * Hayvancılıkla uğraşan hane sayısı * Ekili yem bitkisi alanı (ürüne göre) | Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü verileri  Sulama Birliği verileri  PEK’lerle yapılan görüşmeler | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | 6 ayda bir |
| Yerel istihdam   * Yerelden istihdam edilen PEK sayısı (yerleşime göre) * İstihdamın türüne ve cinsiyete göre dağılımı | Yüklenici firma  PEK’lerle yapılan görüşmeler | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | 6 ayda bir |
| Kurumlarla iş birliği   * 3. Kurumlar tarafından sağlanan tarımsal yayım ve eğitim faaliyetleri sayısı * 3. Kurumlar tarafından sağlanan tarımsal yayım ve eğitim faaliyetlerine katılımcı PEK sayısı (cinsiyete göre) * 3. Kurumlar tarafından sağlanan tarımsal yayım ve eğitim faaliyetlerinden sertifika/katılım belgesi alan katılımcı PEK sayısı (cinsiyete göre) * İşbirliği yapılan kurum sayısı * Kurumların hibe programları ve/veya desteklerinden faydalanan PEK sayısı (destek türleri, cinsiyete göre dağılım) | İşbirliği yapılan kurumların veri kayıtları  PEK’lerle yapılan görüşmeler | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | 3 ayda bir |
| Tarla ve otlatma alanları ile vanalara erişim   * Tarlasına erişim sağlayamadığını bildiren PEK sayısı * Hayvanlarının otalatma alanlarına erişim sağlayamadığını bildiren PEK sayısı * Konulan otlatma alanı ve tarla geçiş erişim noktası sayısı * Güzergahta yerleştirilen vana, hidrant yerleri, sayısı | PEK’lerle yapılan görüşmeler  Şikayet kayıtları  Yüklenici firma | DSI 18. Bölge Müdürlüğü | 3 ayda bir |
| Açık kanalet alanlarının tarıma kazandırılması   * Kaldırılan kanalet sayısı, ölçüleri * Tarıma kazandırılan alan büyüklüğü, kullanıcı sayısı ve ekim bilgileri | PEK’lerle yapılan görüşmeler  Şikayet kayıtları  Yüklenici firma  Sulama Birliği | DSI 18. Bölge Müdürlüğü | 3 ayda bir |
| *4. Paydaş Katılımı ve Şikayet Mekanizması* |  |  |  |
| Yapılan istişareler (Etkilenen yerleşim bazında)   * Düzenlenen toplantı sayısı * Bilgilendirilen PEK sayısı (Cinsiyete göre) * Bilgilendirilen paydaşların sayısı ve dağılımı (Belediye, muhtar, kamu kurumu, STK, vb) toplantı sayısı * Yayımlanan ve dağıtılan afiş, poster, broşür tasarımları * İşbirliği yapılan kurum sayısı ve işbirliği türleri * Üçüncü kurumlar tarafından (Tarım İlçe, vb.) düzenlenen toplantı ve katılımcı sayısı * DSİ ve Sulama Birliği personeline düzenlenen cinsiyet duyarlı eğitim ve katılımcı sayısı * Sadece kadınlara yönelik düzenlenen toplantı ve katılımcı sayısı | DSI 18. Bölge Müdürlüğü kayıtları  İşbirliği yapılan kurumların veri kayıtları  PEK’lerle yapılan görüşmeler  Sulama Birliği verileri | DSI 18. Bölge Müdürlüğü | Ayda bir |
| Arazi edinimine ilişkin yapılan şikayet sayısı (Etkilenen yerleşim bazında)   * Alım kanallarına göre dağılımı * Açık * Kapalı * Şikayette bulunan Kadın/Erkek * Konu * Ortalama kapama süresi * Zamanında kapandı | DSI 18. Bölge Müdürlüğü kayıtları | DSI 18. Bölge Müdürlüğü | Ayda bir |
| Yüklenici firma tarafından karşılanan zararlar   * Açık * Kapalı * Şikayette bulunan Kadın/Erkek * Konu * Ortalama kapama süresi * Zamanında kapandı * Gerçekleşen bütçe | DSI 18. Bölge Müdürlüğü kayıtları  Yüklenici firma kayıtları | DSI 18. Bölge Müdürlüğü | Ayda bir |
| *Bütçe, Yönetim Yapısı ve Raporlama* |  |  |  |
| * Gerçekleşen bütçe (TL ve USD) * Görevlendirilen halkla ilişkiler ve çevre uzmanı * Oluşturulan Proje Uygulama Birimi * Düzenlenen raporlar (ÇSYP, AEP, vd) | DSİ İnşaat ve Proje Daire Başkanlığı verileri  DSİ Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı verileri  DSI 18. Bölge Müdürlüğü kayıtları | DSİ İnşaat ve Proje Daire Başkanlığı | Ayda bir |

İzleme raporlarının kapsamında yer alan konular aşağıda belirtilmiştir;

* Etki alanı ve etkilenen alandaki malik ve kullanıcılar hakkındaki bilgiler (kamu ve şahıs arazilerinin dağılımı, hak sahiplerine ait genel veriler, arazi kullanıcılarına ait genel veriler, varsa hassas gruplara ait veriler),
* Etki alanı içindeki arsa ve arazilerin etkilenme durumu, kamulaştırılan imarlı arsa parsel sayısı, malik sayısı, kamulaştırma bedeli, etkinin önüne geçebilmek için yapılan imar tadilatı değişiklikleri, proje güzergah değişiklikleri,
* Etkilenen arazi miktarının kalan araziye oranı, etkilenen ve kalan arazilerdeki ürün deseni
* Kamulaştırma yöntemi ve hangi aşamada olunduğu (Uzlaşma süreci, varsa kamu yararı kararı tarihi, uzlaşma ve dava yoluyla alınan parsellerde bilgilendirme ve istişarenin nasıl yapıldığı vs.),
* Kamulaştırılan arazilerin durumu (dava süreci devam eden parseller, tescil edilmiş parseller, el atılmış parseller, proje inşaatı bitip kullanıma geri sunulan parseller vs.),
* Geçici kiralanan arazilerin durumu,
* Arazilerin eski haline getirilmesi, arazi giriş ve çıkışları,
* Arazi kısıtlamalarıyla ilgili bilgilendirmeler,
* Arazi edinimine ilişkin şikâyet talep mekanizması analizi; kaydedilmiş şikâyetler hakkında bilgi (kaç şikâyet alındığı, şikâyet konuları, kadın ve erkek şikâyetçi sayısı, çözülmüş ve bekleyen şikâyetlerin oranı, şikâyetlerin çözülme süresi vs.),
* Arazi edinimi yönetiminin işleyişi ve son durumu hakkında bilgi ve analiz
* Arazi edinimiyle ilgili tahmini bütçe de beklenen gerçekleşmelerin izlenmesi,
* Hassas grupların izlenmesi izlenecek ve değerlendirilecek konular arasında yer alacaktır.
* Projeden etkilenen kişiler ve varsa diğer paydaşlarla AEP’e göre yapılmış istişarelerin o döneme ait özeti (kadınlar ve hassas gruplarla yapılmış istişareler dâhil)

# Bütçe ve İş Planı

## Bütçe

AEP’in uygulanmasına yönelik olarak AEPÇ’de bir tahmini bütçe oluşturulmuştur. Buna göre arazi edinimi için tahmini toplam bütçe 70 milyon TL civarındadır. Gelişmelere bağlı olarak kesinleşen bütçe bilgileri doldurulacak ve güncellenecektir.

Buna ek olarak DSİ dışında üçüncü kuruluşlardan (SYDV, Tarım İl-İlçe Müdürlükleri, vd) sağlanacak destekler ile yüklenici firma tarafından arazi edinimi (kiralama, vb) ve şikayet mekanizması kapsamında yapılan nakdi gerçekleşmeler de bütçe kalemleri arasında gösterilecektir.

Bununla birlikte arazi edinimi devam eden bir süreçtir ve henüz tamamlanmamıştır. AEP güncellenirken bu bütçede güncellenecek ve DSİ tarafından Dünya Bankası’na yapılacak raporlamalarda bütçe kalemlerinde meydana gelen gerçekleşmelere dair bilgiler de sunulacaktır.

Kamulaştırma bedelleri kamulaştırma programına bağlı olarak parsel bazında yapılacak güncel fiyatlar üzerinden belirlenecektir. Bu aşamada Hapa tarafından Ağustos 2020’de hazırlanan Arazi Piyasası Araştırma Raporunda yer alan yerleşim bazında arazi bedelleri fiyat aralıkları Ek 11-3’te sunulmuştur. Arazi Piyasası Araştırma raporu verileri, kamulaştırma bedellerinin tespitinde baz alınacak olup, Dünya Bankası OP 4.12 politikası gereği yenileme bedeli üzerinden ödenecek olan tazminatların hesaplamasında kullanılacaktır.

Tablo 10‑1. AEP Bütçe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Başlık No | Konu | Birim | PEK Türü | Sorumlu | Parsel Sayısı | PEK Sayısı | Gerçekleşen Toplam Bütçe (TL) | Gerçekleşen Toplam Bütçe (USD) |
| A. Arazi ve Taşınmaz Edinimi Bedeli | | | | **DSİ - Yükenici** |  |  |  |  |
| 1 | **Kamulaştırmayla Arazi ve Taşınmaz Edinimi** |  |  | **DSİ** |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri edinimi | Parsel/TL | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve müştemilat) | Müştemilat/TL | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri ağaç edinimi | Adet | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerin edinimi | Parsel/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde taşınmaz edinimi | Müştemilat/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde ağaç edinimi | Adet | Tespit edilmiş kullanıcı PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin edinimi | Parsel/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki taşınmazların edinimi | Müştemilat/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların edinimi | Adet | Tespit edilmiş kullanıcı PEK |  |  |  |  |
| 2 | **Daimi İrtifak Arazi ve Taşınmaz Edinimi** |  |  | **DSİ** |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri edinimi | Parsel/TL | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve müştemilat) | Müştemilat/TL | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri ağaç edinimi | Adet | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerin edinimi | Parsel/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde taşınmaz edinimi | Müştemilat/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde ağaç edinimi | Adet | Tespit edilmiş kullanıcı PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin edinimi | Parsel/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki taşınmazların edinimi | Müştemilat/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların edinimi | Adet | Tespit edilmiş kullanıcı PEK |  |  |  |  |
| 3 | **Geçici İrtifak Arazi ve Taşınmaz Edinimi** | | | **DSİ** |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve müştemilat) | Müştemilat/TL | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri ağaç edinimi | Adet | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerin edinimi | Parsel/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde taşınmaz edinimi | Müştemilat/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde ağaç edinimi | Adet | Tespit edilmiş kullanıcı PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin edinimi | Parsel/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki taşınmazların edinimi | Müştemilat/TL | Üçüncü kurum Zilyetlik hakkı olan PEK |  |  |  |  |
| Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların edinimi | Adet | Tespit edilmiş kullanıcı PEK |  |  |  |  |
| 4 | **Kiralama İle Arazi Edinimi** | | | **Yüklenici - DSİ** |  |  |  |  |
| Şahıs parselleri edinimi | Parsel/TL | Hissedar |  |  |  |  |
| Şahıs parseli olmayan arazilerin edinimi | Parsel/TL | Zilyetlik hakkı olan PEK, Üçüncü Kurumlar |  |  |  |  |
| 5 | **Kalan arazisinin kamulaştırılması kabul edilen arazilerin edinimi** | Parsel/TL | Hissedar | **DSİ** |  |  |  |  |
| B. Ürün Bedeli | | | | **DSİ** |  |  |  |  |
| 1 | Şahıs parselleri için ürün bedeli | Ürün cinsi/TL | Tespit edilmiş kullanıcı, kiracı PEK | **DSİ** |  |  |  |  |
| 2 | Şahıs parseli olmayan arazilerde ürün bedeli | Ürün cinsi/TL | Tespit edilmiş kullanıcı, kiracı PEK |  |  |  |  |
| C. Arazi ve Taşınmaz Edinimi İşlem Bedelleri | | | | **DSİ** |  |  |  |  |
| 1 | Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kapsamında yapılacak görüşmelerde tespit edilen kamulaştırma (mülkiyet, daimi ve geçici irtifak) bedelleri taşınmaz edinim işlem bedellerini de kapsayacak şekilde belirlenmektedir. | Parsel/TL | Hissedar, Zilyetlik hakkı olan PEK'ler | **DSİ** |  |  |  |  |
| 2 | Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kapsamında uzlaşma sağlanan PEK'lerin tapu, vb. işlem masrafları hesap edilen kamulaştırma bedelinin kapsamı içerisinde belirlenmektedir. | Parsel/TL | Hissedar, Zilyetlik hakkı olan PEK'ler |  |  |  |  |
| D. Şikayet Mekanizması İle Zarar Tazmini | | | | **Yüklenici -  DSİ** |  |  |  |  |
| 1 | Yüklenici firma tarafından karşılanan ürün zararları |  | Şikayet bildiriminde bulunan PEK | **Yüklenici -  DSİ** |  |  |  |  |
| 2 | Yüklenici firma tarafından karşılanan müştemilat, altyapı, vb. zararlar |  | Şikayet bildiriminde bulunan PEK |  |  |  |  |
| E. Üçüncü Kuruluşlar Tarafından Sağlanan Destekler | | | | **Üçüncü Kuruluş -  Yüklenici -  DSİ** |  |  |  |  |
| 1 | Bilgilendirme, eğitim, tarımsal yayım, vb. çalışmalar | Kişi/TL | Faydalanan PEK | **Üçüncü Kuruluş -  Yüklenici -  DSİ** |  |  |  |  |
| 2 | Yerel istihdam | Kişi/TL | Faydalanan PEK |  |  |  |  |
| 3 | Demonstrasyon çalışmaları, hibe programları, sağlanan nakdi destekler, vb | Kişi/TL | Faydalanan PEK |  |  |  |  |
| F. AEP, Kamulaştırma Planları Hazırlanması, AEP Güncelleme, İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Danışmanlık Hizmetleri | | | | **Danışman -  DSİ** |  |  |  |  |
| 1 | Kamulaştırma planları hazırlanması danışmanlık hizmetleri | Kişi/TL | Faydalanan PEK | **Danışman -  DSİ** |  |  |  |  |
| 2 | AEP hazırlanması danışmanlık hizmeti | Kişi/TL | Faydalanan PEK |  |  |  |  |
| 3 | AEP izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması | Kişi/TL | Faydalanan PEK |  |  |  |  |
| G. Toplam Bütçe | | | | **DSİ** |  |  |  |  |
| 1 | Bütçe kalemleri A + B + C + D + E + F | TL | Toplam PEK Türü | **DSİ** |  |  |  |  |

## İş Planı

AEP kapsamında planlanan işbölümü aşağıda gösterilmiştir.

AEP hazırlanması ve uygulaması ile izlemesinin toplam süresi 24 aydır.

I. Kısım AEP hazırlanması 2020 yılı ikinci çeyrekte başlayacak ve 2020 üçüncü çeyrekte tamamlanacaktır.

AEP uygulaması 2021 birinci çeyrekte başlayacak ve 2026 sonunda sona erecektir.

Projenin inşaat süresi 5 yıl olup 2021 yılında başlayacak olup 2026 sonunda bitilmesi hedeflenmektedir.

Tablo 10‑2. AEP İş Planı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet | | Sorumlu Taraf |  |
| AEP Hazırlanması | | |  |
|  | AEP Danışmanı Atanması (gerekli görülürse) | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı | Şubat 2020 |
|  | Sosyal mevcut durum çalışması üzerinde mutabakat sağlanması | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP Danışmanı | Mart 2020 |
|  | Arazi edinimine konu varlıkların değerlemesi | DSİ Bölge Müdürlüğü | 2020-2026 |
|  | AEP taslağının hazırlanarak değerlendirmeleri için DSİ ve Dünya Bankası'na sunulması | DSİ Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı  DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP Danışmanı | Eylül 2020 |
|  | AEP taslağının paylaşılması | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı | Ekim 2020 |
|  | (Geribildirimler ışığında) AEP'e son halinin verilmesi | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı veya AEP Danışmanı | Kasım 2020 |
|  | Şikayet Mekanizmasının Sulama Modernizasyonu Projesine uygun olarak düzenlenmesi | DSİ Genel Müdürlüğü | Şubat 2020 |
| AEP Uygulaması | | |  |
|  | İlk kısım dışında kalan parseller için kamulaştırma planlarının hazırlanması | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve AEP Danışmanı | 2020-2021 |
|  | Arazilerde kullanıcı ve hassas grupların tespiti | DSİ Bölge Müdürlüğü | 2020-2026 |
|  | Etkilenen taraflar ve diğer paydaşlarla proje gereklerine ilişkin istişareler | DSİ Bölge Müdürlüğü | 2020-2026 |
|  | Tazminat müzakereleri | DSİ Bölge Müdürlüğü | 2021-2026 |
|  | Tazminat ödenmesi ve araziye giriş | DSİ Bölge Müdürlüğü | 2021-2026 |
|  | İnşaat planı ve AEP uygulamasına ilişkin sürekli istişareler | DSİ Bölge Müdürlüğü | 2021-2026 |
|  | Yeni sulama planına göre inşaat | İnşaat Yüklenicisi | 2021-2026 |
|  | Arazi Edinimi Planı uygulamalarının sürekli takibi ve (altı aylık) raporlama | DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve AEP Danışmanı | 2020-2026 |
|  | AEP’in güncellenmesi (gerekli görülürse) | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP Danışmanı | 2020-2021 |
|  | Güncellenmiş AEPin Duyurulması (gerekli görülürse) | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP Danışmanı | 2020-2021 |
|  | İnşaat süresince su temini | DSİ Bölge Müdürlüğü ve Sulama Birliği | 2021-2026 |
|  | İşbirliği yapılacak kurumların belirlenmesi ve çeşitli desteklerin (tarımsal yayım, eğitim, hibe, vd) sağlanması ve izlenmesi | DSİ Bölge Müdürlüğü ve Üçüncü Kuruluşlar | 2020-2026 |
|  | Arazi edinimiyle ilgili şikayetlerin giderilmesi | DSİ Bölge Müdürlüğü ve Yüklenici Firma | 2020-2026 |
| AEP Uygulama Sonrası | | |  |
|  | AEP Kapanış Raporu taslağının hazırlanması | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı veya Bağımsız Danışman | 2027 |
|  | AEP Kapanış Raporu taslağının DSİ ve Dünya Bankası'na iletilmesi | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı veya Bağımsız Danışman | 2027 |
|  | AEP Kapanış Raporunun tamamlanması | DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı veya Bağımsız İzleme Takip Danışmanı ı | 2027 |
|  | AEP Kapanış Raporunun Duyurulması | DSİ Genel Müdürlüğü | 2027 |
|  | AEP Kapanış Toplantısının Yapılması | DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve AEP Danışmanı | 2027 |

# Ekler

## DSİ Tarafından Yapılacak Hassas Grup Tespitinde Kullanılacak Yöntem

Hassas grup tespiti saha çalışması ve kamulaştırma taslak planlarına göre etkilenen 5 yerleşim için SRM tarafından hazırlanmıştır. Ancak kamulaştırma planlarında güzergah değişikliği, vb gerekçelerden dolayı meydana gelebilecek değişikliklere bağlı olarak hassas gruplar değişebilir. Bu nedenle kamulaştırma planları kesinleşmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi ile birlikte tüm yerleşimlerde hassas grupların tespiti DSİ yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir.

Öncelikle kamulaştırma planlarına göre etkilenen parseller ve malikleri belli olduktan sonra parselinin % 20 ve üzeri kamulaştırmadan etkilenen parsellerin malik ve kullanıcıları DSİ yetkilileri tarafından tespit edilecektir. Tespit edilen malik ve kullanıcılar ile yapılan görüşmelerde kalan arazi varlıkları öğrenilecek, buna göre arazi edinimi etkisi tespit edilecektir.

Muhtarlar ile yapılacak görüşmelerde de yerleşimde sürekli ikamet eden, 65 yaş ve üzeri kişiler, kadın hane reisleri, bedensel engellilerin bilgileri alınarak arazi ediniminden etkilenip etkilenmedikleri tespit edilecektir.

**A. Yerleşim Düzeyinde Muhtarların Bildirdiği Hassas Gruplarla Yapılan Görüşmeler**

**HASSAS GRUP OLARAK TANIMLANAN KİŞİLER**

1. Görüşmeyi yapan kişinin adı soyadı
2. Adı Soyadı
3. Yerleşim, Görüşme Tarihi
4. Kullandığı/maliki olduğu parsel kamulaştırmadan etkileniyor mu?

a. Evet b. Hayır

1. SYDV’den destek alıyor mu? Evet ise hangi destekler?
2. Evet ise hassas grup kategorisi (Birden fazla şık işaretlenebilir)

a. Kadın hane reisi

b. 65 yaş üstü hane reisi

c. Fiziksel engelli

d. İhtiyaç sahibi

e. Etkilenen arazisi maliki olduğu/kullandığı arazinin % 20 ve üzerinde olan

**B. % 20 ve Üzeri Mülkiyet Kamulaştırmasından (Daimi Arazi Edinimi) Etkilenen Parselin Maliki/veya Kullanıcısı Etkilenme Düzeyi Tespit Formu**

DSİ Yetkilileri tarafından doldurulacaktır. **Parselinin % 20si fazla etkilenen kişiler için doldurulacaktır**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yerleşim | Etkilenen Parsel No | Parsel Büyüklüğü (m²) | Etkilenen Ürün | Etkilenen ağaç cinsi ve sayısı | Etkilenen taşınmazlar (Kümes, çit, vb) | Etkilenme Şekli | Parsel Türü | Kullanıcının Adı Soyadı | Cinsiyeti | Yaşı | Telefonu | Malik Durumu | Sahip olduğu tapulu arazi miktarı (m²) | Kullanıcısı olduğu arazi miktarı (m²) | Toplam arazi miktarı (m²) | Etkilenen parsel büyüklüklerinin toplam arazi miktarına oranı % |
|  |  |  |  |  |  | Kamulaştırma | Şahıs |  |  |  |  | Malik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Daimi irtifak | Hazine | Hissedar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Geçici irtifak | Kamu Orta Malı | Resmi kiracı |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kamulaştırma + daimi irtifak | Tescil harici | Kullanıcı (Kira sözleşmesi olmaksızın) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kamulaştırma + daimi + geçici irtifak | Orman | İşgalci (Tapusuz şahıs parseli olmayan arazi kullanıcısı) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam | X Parsel | X M² |  |  |  |  |  |  | X M² | X M² | XM² | % 20 ve üzeri ise hassas grup |

## Şikayet Başvuru Formu/Kapanış Formu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŞİKAYET BAŞVURU FORMU** | | | | | |
| Şikayeti Alanın Adı: | |  | | Tarih: | |
| Unvanı: | |  | |
| **ŞİKAYET SAHİBİNİN** | | | **ŞİKAYETİ ALMA ŞEKLİ** | | |
| Adı/Soyadı  (Alınan isimsiz/anonim şikayetlerde kayda geçirilecektir\*) |  | | Telefon | | □ |
| Telefonu |  | | Bilgilendirme Toplantısı | | □ |
| Adresi |  | | Saha Ofisine başvuru | | □ |
| Köyü |  | | Posta/E posta | | □ |
| İmzası  (varsa) |  | | Saha Ziyareti | | □ |
| Diğer:  ……………………………….. | | □ |
| **ŞİKAYET DETAYLARI** | | | | |  |
| \*ÖNEMLİ NOT  Özellikle anonim olarak alınan şikayetlerde, şikayet sahibine hangi kanal üzerinden bilgilendirme yapılması istendiği sorulacak ve istenen bilgilendirme kanalı (telefon, eposta, vd) belirtilecektir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŞİKAYET KAPANIŞ FORMU** | | | | | |
| **ŞİKAYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ** | | Kamulaştırma | | | □ |
| Evlere veya geçim kaynaklarına verilen zarar | | | □ |
| Çevresel veya sosyal | | | □ |
| İşgücü kaynaklı | | | □ |
| Diğer | | | □ |
|  | | | | | |
| **Tazminat Gerektiriyor Mu?** | **□ EVET** | | | **□ HAYIR** | |
| **SONUÇ** | | | | | |
|  | | | | | |
| **KAPANIŞ**  *Bu kısım şikayette bulunan kişi ve şikayet değerlendirme komitesi tarafından tazminat alındıktan ve şikayet giderildikten sonra doldurulup imzalanacaktır. (Şikayette bulunan kişinin imzası yerine tazminatın yapıldığına dair banka dekontu veya başka belgeler eklenebilir)* | | | | | |
| **Kurum adına yetkili** | | | **Şikayetçi** | | |
| Ad-Soyad  Tarih ve İmza | | | Ad-Soyad  Tarih ve İmza (Mümkünse) | | |

*belirleyecektir. Ancak daha sonraki aşamalarda istenecek ise bu satır yeterli olur.]*

## Yerleşimlerin Piyasada Oluşan Arazi Fiyatları

Tablo 5.1. Köy/Mahalle Bazında Piyasada Oluşan Arazi Fiyatları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | İl | İlçe | Köy/Mahalle Adı | Bahçe  (TL/m²) | Sulu Arazi  (TL/m²) |
| 1 | Isparta | Atabey | Bayat | 25-35 | 20-25 |
| 2 | Isparta | Atabey | Harmanören | 25-30 | 20-25 |
| 3 | Isparta | Atabey | İslamköy | 25-35 | 20-30 |
| 4 | Isparta | Atabey | Onaç | 25-35 | 20-30 |
| 5 | Isparta | Eğirdir | Beydere | 25-35 | - |
| 6 | Isparta | Eğirdir | Sevinçbey | 30-50 | 15-251 |
| 7 | Isparta | Gönen | Gönen-Cami Mahallesi | 25-30 | 10-251 |
| 8 | Isparta | Gönen | Senirce | 25-30 | 20-25 |
| 9 | Isparta | Merkez | Aliköy | 100-120 | 50-1002 |
| 10 | Isparta | Merkez | Bozanönü | 50-80 | 20-503 |
| 11 | Isparta | Merkez | Büyükgökçeli | 40-50 | 20-40 |
| 12 | Isparta | Merkez | Büyükhacılar | 60-70 | 30-603 |
| 13 | Isparta | Merkez | Kuleönü | 50-120 | 20-504 |
| 14 | Isparta | Merkez | Küçükgökçeli | 35-45 | 20-40 |
| 15 | Isparta | Merkez | Küçükhacılar | 70-100 | 50-803 |
| 16 | Isparta | Merkez | Yazısöğüt | 80-120 | 80-1205 |

## Sahadan Fotoğraflar

|  |  |
| --- | --- |
| Eğirdir Belediye Başkanı ile görüşme | Atabey Belediye Başkanı ile görüşme |
| Gönen Belediye Başkan Vekili ile görüşme | Atabey Kaymakamı ve Tarım İlçe Müdürü ile görüşme |
| Gönen Kaymakamı ile görüşme | Gönen Tarım İlçe Müdürü ile görüşme |
| DSİ 18. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü ile görüşme | DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüşme |
| Atabey Sulama Birliği Başkanı ile görüşme | Isparta İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü ile görüşme |
| Eğirdir İlçe Tarım Müdür Vekili ile görüşme | Eğirdir Ziraat Odası Başkanı ve Oda Genel Sekreteri ile görüşme |
| Atabey SYDV Başkanı ile görüşme | Isparta SYDV Başkanı ile görüşme |
| Gönen Ziraat Odası Başkanı ile görüşme | Isparta ve Atabey Ziraat Odası Başkanları ile görüşme |
| Aliköy ve Küçükhacılar Mahalleleri Muhtar Anketleri | Bayat Mahallesi Muhtar Anketi |
| Beydere Mahallesi Muhtar ve Hanehalkı Anketleri | Büyükgökçeli Mahallesi Muhtar ve Hanehalkı Anketleri |
| Büyükhacılar ve Yazısöğüt Mahalleleri Anket Çalışması | Gönen ve Senirce Mahalleleri Anket Çalışması |
| Harmanören Mahallesi Muhtar ve Hanehalkı Anketleri | İslamköy Mahallesi Muhtar Anketi |
| Kuleönü Mahallesi Muhtar Anketi | Onaç Mahallesi Muhtar Anketi |
| Sevinçbey Mahallesi Muhtar ve Hanehalkı Anketleri | Sevinçbey Mahallesi Muhtar ve Hanehalkı Anketleri |

1. Not: Kırmızı ile gösterilen alan proje alanı sınırları olmayıp sadece etkilenen yerleşim merkezlerini göstermektedir. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2019. <http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059> [↑](#footnote-ref-2)
3. Bayat (Atabey), Büyükgökçeli (Merkez), Cami (Gönen), Harmanören (Atabey), İslamköy (Atabey), Küçükhacılar (Merkez), Senirce (Gönen) [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.baka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/15247497272018YiLiiSPARTAiLYATiRiMDESTEKVETANiTiMSTRATEJiSi-02.01.18.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.itso.org/uploads/attachments/2f167b0df786b206895b558c61844e90.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. OSB’lerden 2017 yılında alınan verilere göre. [↑](#footnote-ref-6)
7. Elde edilen gelir miktarına göre değil, hane sayısına göre. [↑](#footnote-ref-7)
8. Politika belgesinin tam metni ve uygulama kılavuzu için, bkz: https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f89db.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. Kamulaştırma Kanunu Madde 19 başkalarına ait araziler üzerinde para harcamak suretiyle binalar veya diğer yapılar yapmış/kurmuş olanların ağaç ve binalarda kullanılan malzeme bedelleri tam olarak tazmin edileceğine hükmetmektedir. Bina/yapılar için kullanılan malzemelerin bedelleri Banka’nın sosyal önlem politikaları gereği, benzer bir yapıyı satın alacak eş değer maliyetinde olmalıdır. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kamulaştırma Kanunu 19. Maddesi gereğince kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16. maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlik iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallin-de tahkikat yapar, delilleri toplar ve bir tutanakla belirtir. [↑](#footnote-ref-10)
11. Toplantıya katılamayan muhtarlar: Büyükgökçeli, Küçükgökçeli, Cami, Senirce. [↑](#footnote-ref-11)
12. 15 muhtardan 9’u Proje’nin en önemli faydası olarak su israfının önlenmesini belirtmiştir. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nitekim bazı DSİ Bölge Müdürlüğü personelinde Covid 19 vakalarına rastlanmıştır. Alınan tedbirler sayesinde projeden kaynaklı düzenlenecek toplantıların iptali ile olası vaka sayısının artması engellenmiştir. [↑](#footnote-ref-13)